苏州捷诺塑业有限公司年产光电缆护套料6000吨、PPR/PPB管材管件1000吨、PVC管500吨、PE穿线管500吨项目第一阶段

竣工环境保护验收意见

2023年6月8日，根据《苏州捷诺管业有限公司年产光电缆护套料6000吨、PPR/PPB管材管件1000吨、PVC管500吨、PE穿线管500吨项目第一阶段竣工环境保护验收监测报告表》，苏州捷诺塑业有限公司（2015年9月7日完成名称变更）作为组长单位，组织验收监测单位（苏州市科旺检测技术有限公司、澄铭环境监测（苏州）有限公司）、废气处理设施设计和施工单位（绿佳能源环保设备有限公司）及二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、南通天虹环境科学研究所有限公司编制的《苏州捷诺管业有限公司年产光电缆护套料6000吨、PPR/PPB管材管件1000吨、PVC管500吨、PE穿线管500吨环境影响报告表》、苏州市生态环境局审批意见（吴环建诺【2015】402号）等要求，对公司“年产光电缆护套料6000吨、PPR/PPB管材管件1000吨、PVC管500吨、PE穿线管500吨项目第一阶段”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：苏州捷诺管业有限公司年产光电缆护套料6000吨、PPR/PPB管材管件1000吨、PVC管500吨、PE穿线管500吨项目。

建设地点：本项目位于吴江区七都镇望湖村21、22组 (230省道南侧)，租赁吴江市望湖电缆材料厂现有厂房，建筑面积2002m2。项目地东侧为皓天铝业，西侧为新胜月管业，南侧为华明照明，北侧隔230省道为富威科技公司。

项目性质：新建

行业类别和代码：C2922 塑料板、管、型材制造

建设规模和内容：本项目设置注塑机4台（实际尚未建设）、检测设备3台（第一阶段是5台，均为力学检验）、生产线（光电缆护套料挤出切粒）3台（实际为4台，其中一台为备用），利用PE、PPR和PPB及PVC粒子以及色母、钛白粉、碳酸钙进行加工。项目审批年生产光电缆护套料6000吨、PPR/PPB管材管件1000吨、PVC管500吨、PE穿线管500吨，本次第一阶段验收年产光电缆护套料6000吨，原料仅为PE粒子。

工作时数：本项目员工10人，年工作300天，单班制，每班工作8小时，年工作时间2400小时。

其他情况：不设宿舍、食堂，就餐外送。

（二）建设过程及环保审批情况

苏州捷诺管业有限公司年产光电缆护套料6000吨、PPR/PPB管材管件1000吨、PVC管500吨、PE穿线管500吨项目于2015年6月16日获得苏州市吴江区发展和改革委员会备案证（备案证号：吴发改行备发〔2015〕175 号），于2015年6月委托南通天虹环境科学研究所有限公司编制《苏州捷诺管业有限公司年产光电缆护套料6000吨、PPR/PPB管材管件1000吨、PVC管500吨、PE穿线管500吨项目环境影响报告表》，并于2015年8月25日取得苏州市吴江区环保局的批复文件（吴环建【2015】402号）。

项目主体工程及污染防治措施于2015年9月23日开工建设，第一阶段于2015年12月1日建成开始调试；

2023年5月，苏州捷诺塑业有限公司委托苏州市科旺检测技术有限公司、澄铭环境监测（苏州）有限公司对其建成运行“年产光电缆护套料6000吨、PPR/PPB管材管件1000吨、PVC管500吨、PE穿线管500吨项目第一阶段”进行第一阶段验收。苏州市科旺检测技术有限公司、澄铭环境监测（苏州）有限公司于2023年5月18日-2023年5月19日对验收项目进行了现场监测和环境管理检查，公司根据验收检测数据报告（报告编号：2023科旺（环）字第050912、CMJC202305050）和现场检查情况编制该项目验收监测报告表。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。公司于2020年4月14日取得了固定污染源排污登记回执，登记编号为913205090602339578001W，企业突发环境事件应急预案正在编制中。

（三）投资情况

本项目总投资300万元，第一阶段验收投资为200万元，其中环保投资为10万元，占比为5%，主要用于废气、降噪和固废处置。

（四）验收范围

本次验收范围为苏州捷诺管业有限公司年产光电缆护套料6000吨、PPR/PPB管材管件1000吨、PVC管500吨、PE穿线管500吨项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的第一阶段验收，产能仅为年产光电缆护套料6000吨的生产。

二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际验收项目的性质、地点、污染防治措施无变化，第一阶段部分生产设备尚未到位，规模尚未达到设计能力。

此外，项目光电缆护套料挤出切粒生产线环评审批为3台，项目实际为4台，其中一台为备用，目前公司电力仅允许同时使用三台。

根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号文件，项目无变动，纳入验收范围。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目厂区雨污分流，本项目冷却水循环使用，不外排；员工生活污水接管至苏州市吴江区七都生活污水处理有限公司进行集中处理，尾水排放至毛家漾。

公司厂房房东吴江市望湖电缆材料厂于2022年7月18日取得苏州市吴江区行政审批局出具的城镇污水排入排水管网许可证（苏吴城排字第20220286号）。

（二）废气

本项目注塑环节产生的废气（非甲烷总烃）经集气罩收集后经水喷淋+低温等离子+活性炭吸附处理，尾气由15m高1#排气筒达标排放。以上未收集到的部分无组织外排。

项目以生产车间边界为起点设立100m卫生防护距离，目前以上范围无居民点和学校等敏感点。

（三）噪声

本项目运行时车间内的主要噪声源是挤出生产线环节产生的机械噪声，企业通过隔声、减振、消声等措施，项目噪声可以得到一定程度的削弱，减小对周围的影响。

（四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为危险固废、一般工业固废、生活垃圾。其中：

一般固体废物主要为不合格品、废边角料，企业统一收集后外售苏州昊祺环保科技有限公司综合利用；

一般固废仓库位于车间西南角，面积5m2，一般工业固体废物贮存基本满足《一般工业固体废物贮存和填埋标准》（GB 18599-2020）。

项目危险废物主要为废活性炭，委托资质单位淮安华昌固废处置有限公司处置；

危险固废仓库位于厂区西北角，占地面积5m2，建设基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

生活垃圾由房东委托环卫部门清运，日产日清。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，苏州捷诺管业有限公司年产光电缆护套料6000吨、PPR/PPB管材管件1000吨、PVC管500吨、PE穿线管500吨项目第一阶段主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，生产负荷符合验收要求，监测结果表明：

（一）废水

验收监测期间，厂区外排生活污水pH、COD、SS浓度日均值符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准，氨氮、总磷、总氮浓度日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表1 中的B级标准；

核算项目外排水COD、SS、氨氮、总磷、总氮的量符合环评提出的总量控制和考核要求。

（二）废气

验收监测期间，项目1#排气筒外排非甲烷总烃浓度和单位产品外排非甲烷总烃的量符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5标准，二级活性炭废气处理设施对非甲烷总烃的处理效率分别为46.25%和19.6%，核算外排非甲烷总烃的量符合环评提出的总量控制要求。

厂界无组织监控点非甲烷总烃外排浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9标准。

厂区内车间门口通风代表点非甲烷总烃的浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 附录A表A.1规定的特别排放限值。

（三）噪声

验收监测期间，本项目昼夜间厂界东侧、南侧、西侧、北侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

（四）固体废弃物

本项目产生的固废有效处置，零外排。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，项目在污水排口、废气处理设施进出口设置采样口，在污水排口、废气处理设施危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，苏州捷诺管业有限公司年产光电缆护套料6000吨、PPR/PPB管材管件1000吨、PVC管500吨、PE穿线管500吨项目第一阶段通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作；

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”等的要求，进一步提升危险废物规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，定期进行应急演练，防范环境风险。

3、加强项目生产废气处理设施的收集效率，按照《江苏省关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）对处理设施进行维护，定期更换符合碘值要求的活性炭，加强污染防治措施的安全风险辨识，确保总体安全运行、稳定达标。

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

苏州捷诺塑业有限公司

2023年6月8日