浙江易锻精密机械有限公司

二期项目年产500台大型冲压设备项目

竣工环境保护验收意见

2023年6月27日，浙江易锻精密机械有限公司根据《浙江易锻精密机械有限公司二期项目年产500台大型冲压设备项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环镜保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境护验收技术指南污染影响类》、本项目环境影响报告书和审批部门意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江易锻精密机械有限公司位于象山县黄避岙乡大林村，主要生产大型冲压设备。项目建成后可形成年产500台大型冲压设备的生产能力。企业年生产约300天，实行昼间单班制生产（8小时）。

（二）建设过程及环保审批情况

浙江易锻精密机械有限公司于2022年5月委托浙江仁欣环科院有限责任公司编制了《浙江易锻精密机械有限公司二期项目年产500台大型冲压设备项目环境影响报告书》，同年7月28日通过宁波市生态环境局象山分局的审批，批文号为“浙象环许〔2022〕50号”。

项目于2022年9月开工，2023年3月竣工并进行调试。项目从立项至调试过程中，不存在环境投诉、违法或处罚记录等。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目行业类别在该名录管理范围内，企业已完成排污许可申领，排污证编号：91330225580544863L001U。

（三）投资情况

项目实际总投资6500万元，环保投资200万，占总投资额3.1%。

（四）验收范围

本次验收范围为浙江易锻精密机械有限公司二期项目年产500台大型冲压设备项目的主体工程及配套环保设施，为整体验收。

二、工程变动情况

本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施与环评报告表及批复基本一致，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），以上变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

根据现场调查，本项目废气主要为焊接废气、喷砂粉尘、油漆废气、柴油挥发废气及打磨粉尘。

焊接废气通过加强车间通风，对周边环境影响较小；喷砂粉尘经喷砂房自带的DFC型滤芯式除尘器处理后，最终通过一根15m高的排气筒排放（DA003）；油漆废气、打磨粉尘经干式预过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理，最终通过一根15m高排气筒排放（DA004）；柴油挥发废气经活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理，最终通过一根15m高排气筒排放（DA004）。

（二）废水

生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013），近期委托环卫部门清运至浙江省环保集团象山有限公司贤庠污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，远期纳管到大林工业园污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

（三）噪声

项目营运过程产生的噪声主要为设备运转过程产生的噪声。

噪声防治措施：选用优质低噪低功率设备，同时尽量将所有设备均布置在车间内，以减轻噪声对环境的污染。加强对各类设备的管理和维护，避免设备不正常运转产生的噪声。

（四）固废

项目固废主要为生活垃圾、废油漆桶、漆渣、废活性炭、空压机含油废水、废柴油和油污渣、废乳化液、废过滤棉、废液压油、废油抹布、废油桶、废催化剂、金属边角料、废弃的一般包装材料、集尘灰、废滤芯。金属边角料、废弃的一般包装材料收集后外售，综合利用；集尘灰、废滤芯收集后委托一般固废收运公司处置；废油漆桶、漆渣、废活性炭、空压机含油废水、废柴油和油污渣、废乳化液、废过滤棉、废液压油、废油抹布、废油桶、废催化剂收集后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司进行处置；生活垃圾收集后委托环卫部门清运。企业已按要求设置了危废暂存仓库。

（五）辐射

本项目无辐射源。

（六）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

企业已按要求编制了环境应急预案，并在宁波市生态环境局象山分局备案（备案编号330225-2023-007-L），各项环境风险防范措施已基本落实。

四、环境保护设施调试效果

（一）验收工况

验收监测期间，各生产设备及环保设施均正常运行。项目主体工程工况稳定，环境保护设施运行正常。

（二）污染物排放情况

浙江甬信检测技术有限公司于2023年2月17日、2月18日对本项目进行了现场采样，根据出具的检测报告（报告编号：YXE20230064）结果表明：

1、废气

（1）有组织废气

验收监测期间（2023年2月17日、2月18日），排放的有组织废气颗粒物、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二甲苯、臭气浓度及非甲烷总烃符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）中的表1大气污染物排放限值。

（2）无组织废气

验收监测期间（2023年2月17日、2月18日），厂界无组织废气中的总悬浮颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（B16297-2019）表2新污染源大气污染物无组织排放限值；厂界无组织废气中的乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、二甲苯和臭气浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）中的表6企业边界大气污染物浓度限值；厂区内非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别排放限值。

2、噪声

验收监测期间（2023年2月17日、2月18日），项目厂界四周昼噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。

3、总量控制

根据检测结果和实际生产工况核算，本项目VOCs、颗粒物总量指标未超过原环评文件中的核算总量，符合环评总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目已按环保要求落实了环境保护措施，根据检测结果，项目废水、废气、噪声均达标排放，固废均妥善处理，工程建设对环境影响在可控范围内。

六、验收结论

经现场核查，浙江易锻精密机械有限公司期项目年产500台大型冲压设备项目环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设基本完备，项目建设内容与环境影响报告书基本一致，基本落实了环评审批意见和环境影响报告书中要求的污染防治设施建设及污染控制措施，污染物达标排放，项目对环境影响可以控制，项目没有发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形，项目具备竣工环保验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

七、建议

1、严格遵守环保法律法规，完善各项环境保护管理制度，强化从事环保工作人员业务培训。加强废气环保处理设施的日常维护管理工作，确保各项污染物长期稳定达标排放，做好运行记录台账。加强固废管理，危险废物及时清运处置，并做好危险废物转运记录台帐。

2、按《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求完善验收报告，按规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单详见附件。

浙江易锻精密机械有限公司

2023年06月27日