南通佲昱坤纺织品有限公司

年产400吨化纤布、500吨滴塑布、200吨复合布、5吨桌布项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：南通佲昱坤纺织品有限公司

编制单位：南通佲昱坤纺织品有限公司

2023年8月

建设单位：南通佲昱坤纺织品有限公司

法人代表：钟基勇

报告编制单位：南通佲昱坤纺织品有限公司

现场检测单位：江苏恒安检测技术有限公司

建设单位：南通佲昱坤纺织品有限公司

电话: 15068501299

邮编: 226151

地址:南通市海门区包场镇海世路586号

# 表一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产400吨化纤布、500吨滴塑布、200吨复合布、5吨桌布项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 南通佲昱坤纺织品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 南通市海门区包场镇海世路586号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 化纤布、滴塑布、复合布 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产400吨化纤布、500吨滴塑布、200吨复合布、5吨桌布 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产400吨化纤布、500吨滴塑布、200吨复合布 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年12月 | 竣工日期 |  | 2022年10月16日 |  |
| 设备调试时间 | 2022年10月22日-2022年11月6日 | 验收现场监测时间 |  | 2022年11月11日-2022年11月13日 2023年3月26日-2023年3月27日2023年7月27日-2023年7月28日 |  |
| 环境影响申报表审批部门 | 南通市海门区行政审批局 | 环评报告表 编制单位 |  | 苏州迈康环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | — | 环保设施施工单位 |  | — |  |
| 投资总概算 | 1000万 | 环保投资总概算 | 45万 | 比例 | 4.5% |
| 实际总概算 | 900万 | 环保投资 | 42万 | 比例 | 4.7% |
| 验收监测依据 | （1）国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定，国务院令[2017]第682号（自2017年10月1日）； （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评〔2017) 4号（自2017年11月20日）； （3）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅苏环监[2006]02号）（2006年2月20日）； （4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境环保局，苏环控[97]122号文）（1997 年 9 月 21 日）； （5）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018修订）； （6）关于进一步优化建设项目竣工环境保护验收监测（调查）相关工作的通知 （苏环规﹝2015﹞3号）（2015年10月10日）； （7）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）； （8）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》苏环办[2018]34号（2018年1月26日）； （9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》生态环境部公告[2018]9号（2018年5月15日）； （10）《南通佲昱坤纺织品有限公司年产400吨化纤布、500吨滴塑布、200吨复合布、5吨桌布项目环境影响报告表》及南通市海门区行政审批局对其的批复（海审批表复〔2022〕55号）； （11）江苏恒安检测技术有限公司出具的监测报告（2022）恒安（综）字第（915）号； （12）江苏恒安检测技术有限公司出具的监测报告（2023）恒安（气）字第（194）号； （13）江苏添蓝检测技术服务有限公司出具的检测报告，编号TLJC20231403。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.废气 项目颗粒物、非甲烷总烃、HCl排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中有组织排放限值及表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值；厂界无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准。具体标准限值见下表1-1、表1-2。 表1-1 大气污染物排放标准 污染物; 排放限值 (mg/m3); 排气筒（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 标准来源. 其他颗粒物; 20; 15; 1; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. HCl; 10; 15; 0.18; 0.05. 非甲烷总烃; 60; 15; 3; 4. 臭气浓度; --; --; --; 20; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 表1-2 项目厂内挥发性有机物无组织废气排放限值 污染物名称; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次监控值. 项目定型机废气SO2、NOx、颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中的排放限值，详见下表1-3。 表1-3 工业炉窑大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 20; 车间排气筒出口或生产设施排气筒出口. SO2; 80. NOx; 180. 2.废水 - 本项目无生产废水产生；生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和南通海川水务有限公司接管标准后，经污水管网接入南通海川水务有限公司集中处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排放。 # 表1-4 水污染物排放标准 (mg/L) 项目; 单位; 指标值. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准; 污水厂接管要求. pH; 无量纲; 6~9; 6~9; 6~9. COD; mg/L; 500; 50; 500. SS; mg/L; 400; 10; 400. NH3-N; mg/L; 45; 5; 45. TP; mg/L; 8; 0.5; 8. - 雨水排放根据南通市环境管理要求，有关后期雨水排放限值标准，即COD≤40mg/L、SS≤30mg/L，特征因子不得检出。 - 3.噪声 - 项目厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体见表1-5。 表1-5 工业企业厂界环境噪声排放标准值 /; 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 标准来源. 厂界四周; 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4.固废标准 建设项目一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

# 表二、工程建设内容

南通佲昱坤纺织品有限公司成立于2021年10月14日，注册资本600万，地址位于南通市海门区包场镇海世路586号。南通佲昱坤纺织品有限公司租用江苏上格机电工具有限公司闲置厂房约8000平方米，购置整经机、经编机、定型机、滴塑机、复合机等生产设备，项目建成后可形成年产400吨化纤布、500吨滴塑布、200吨复合布、5吨桌布的生产能力。目前，企业未购置塑化机、四辊压延机等桌布生产设备，因此桌布尚未投产，本次验收仅验收化纤布、滴塑布及复合布生产。 2021年12月，南通佲昱坤纺织品有限公司委托苏州迈康环境科技有限公司编制完成了《南通佲昱坤纺织品有限公司年产400吨化纤布、500吨滴塑布、200吨复合布、5吨桌布项目环境影响报告表》，并于2022年7月15日获得南通市海门区行政审批局《关于<南通佲昱坤纺织品有限公司年产400吨化纤布、500吨滴塑布、200吨复合布、5吨桌布项目环境影响报告表>的批复》的批复。本项目于2022年7月开工，2022年10月16日竣工试生产。 根据国环规环评〔2017) 4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，委托江苏恒安检测技术有限公司于2022年11月12日~2022年11月13日及2023年3月26日~2022年3月26日对南通佲昱坤纺织品有限公司年产400吨化纤布、500吨滴塑布、200吨复合布、5吨桌布项目废气、废水、噪声进行监测；2023年7月27日~2022年3月26日委托江苏添蓝检测技术服务有限公司进行进出口补测，对固废进行了核查，我公司根据验收监测和建设、试生产等情况编制本项目竣工环境保护验收监测报告表。 建设内容及规模 - 项目名称：南通佲昱坤纺织品有限公司年产400吨化纤布、500吨滴塑布、200吨复合布、5吨桌布项目 - （2）建设性质：新建 （3）项目地址：南通市海门区包场镇海世路586号 （4）占地面积：8000 m2 （5）总投资：900万元，环保投资42万元，占总投资的4.7% - （6）工作班制：年工作天数为300天，每天一班制、每班8小时。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 项目主要产品方案表 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产 ）; 产品名称及规格; 设计能力（t/a）; 年运行时数; 备注. 1; 化纤布生产线; 化纤布; 400; 2400h; 化纤布不外售，其中300吨用于滴塑布生产，100吨用于复合布生产. 2; 滴塑布生产线; 滴塑布; 500. 3; 复合布生产线; 复合布; 200. 本期验收项目主要设备清单见表2-2： 表2-2 项目主要生产设备表 序号; 主要生产单元名称; 设备名称; 数量. 环评数量; 实际数量; 变化情况. 1; 化纤布生产; 整经机; 3; 4; +1. 经编机; 9; 12; +3. 定型机; 2; 1; -1. 拉毛机; 4; 4; 0. 2; 滴塑布生产; 滴塑机; 1; 1; 0. 烘干机; 1; 1; 0. 成卷机; 1; 1; 0. 3; 复合布生产; 复合机; 2; 1; -1. 成卷机; 1; 1; 0. 4; 桌布生产; 高速混合机; 1; 0; -1. 挤出机; 1; 0; -1. 塑化机; 1; 0; -1. 四辊压延机; 1; 0; -1. 成卷机; 1; 0; -1. 本项目主要原辅材料消耗表见表2-3： 表2-3 主要原辅材料表 序号; 主要产品; 名称; 消耗量（t/a）; 最大存储量. 环评数量; 实际数量; 变化情况. 1; 化纤布; 涤纶短纤维; 402; 402; 0; 50. 2; 天然气; 200m3; 200m3; 0; /. 3; 复合布; 环保型PUR热熔胶; 5; 5; 0; 2. 4; 复合无纺布等; 100; 100; 0; 10. 5; 滴塑布; PVC树脂粉; 80; 80; 0; 10. 6; 液体硅胶; 80; 80; 0; 10. 7; 色膏; 0.2; 0.2; 0; 0.2. 8; 白炭黑; 2; 2; 0; 1. 9; 石粉; 48; 48; 0; 5. 10; 桌布; PVC树脂粉; 2.8; 0; -2.8; /. 11; 液体硅胶; 1.4; 0; -1.4; /. 12; 碳酸钙; 0.4; 0; -0.4; /. 13; 钙锌稳定剂; 0.8; 0; -0.8; /. 水源及水平衡 图2-1 全厂水平衡图（t/a） 公用工程及辅助工程见表2-4： 表 2-4 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运 工程; 原料仓库; 500m2; 位于北车间. 成品仓库; 500m2; 位于北车间. 公用及辅助工程; 供电; 110KV包场变; 依托现有，国家电网. 给水; DN500~DN1000; 依托租赁方现有，区内自来水网供给. 排水; DN300; 雨污分流，依托租赁方现有. 供气; 管道天然气; 海门华润燃气有限公司供给. 环保 工程; 废水处理; 化粪池10m3; 依托租赁方现有，可以满足职工生活污水预处理要求. 噪声治理; 基础设施减振、厂房隔声; --. 废气治理; 水喷淋+高压静电装置2套，8000m3/h; 达标排放. 风冷+二级活性炭吸附装置，5000m3/h; 达标排放. 布袋除尘器，2000m3/h; 达标排放. 固废治理; 固废分类收集，设置一般固废堆场（10m2）、危废暂存间（10m2）、垃圾桶若干; 位于北车间东南侧. 环保投资一览见表2-5： 表2-5 环保投资一览表 污染种类; 设施名称; 环保投资（万元）; 备注. 废气; 水喷淋+高压静电装置2套，8000m3/h; 24; 新建. 风冷+二级活性炭吸附装置，5000m3/h; 8; 新建. 布袋除尘器，2000m3/h; 4; 新建. 废水; 化粪池10m3; /; 依托租赁厂区. 噪声; 厂房隔声和基础减震; 2; 新建. 固废; 一般固废堆场; 1; 新建. 危险废物仓库; 3; 新建. 合计; 42; /.

# 续表二、工程建设内容

生产工艺流程及产污环节图 1、生产工艺流程 1.1 化纤布生产工艺 图2-2 化纤布生产工艺流程图 工艺流程简述： 整经：将涤纶化纤丝送入整经机进行整经加工。整经加工是将一定根数的经纱按工艺设计规定的长度和幅宽，以适宜的、均匀的张力平行卷绕在盘头上的工艺过程。整经工序使得经纱卷装由纸管变成经轴，为构成织物的经纱系统作准备，是织前准备的关键工序之一，此过程会产生S1-1废丝。 经编织布：将经过加工处理的经纱与纬纱通过织布机根据织物规格要求，按照一定的工艺设计交织成织物，将盘头吊到经编机上通过经编机将化纤丝编织成经编面料。 定型：为消除织物的内应力，提高丝条的尺寸稳定性，初加工完成的成品进入定型机以150℃高温进行烘干定型整理成成品，定型机采用天然气燃烧进行加热定型，此过程会产生G1-1非甲烷总烃及天然气燃烧废气。 拉毛：根据产品要求，使用拉毛机在光滑的面料表面拉出绒毛，原理为用密集的钢针将织物表层的纤维剔起，形成一层绒毛，此过程会产生绒毛颗粒物G1-2。 验布：验布机自动完成记长和卷装整理工作，由计算机统计分析，协助验布操作并且打印输出，本工序产生少量废布S1-2。 1.2 滴塑布生产工艺 图2-3 滴塑布生产工艺流程图 工艺流程简述： 投料：将PVC树脂粉、液体硅胶、色膏、白炭黑、石粉投入到滴塑机中，该过程会产生投料粉尘，以颗粒物计G2-1。 滴塑、烘干：将坯布与搅拌后的PVC树脂粉、液体硅胶、色膏、白炭黑在滴塑设备内滴塑，形成滴塑布半成品，而后将滴塑后的坯布放入烘干机中烘干，烘干机使用电能，该过程会产生HCl、非甲烷总烃废气G2-2。 收卷切边：收卷机对产品按照要求尺寸进行剪切与收卷。该过程会有少量的边角料S2-1产生。 1.3 复合布生产工艺 图2-4 复合布生产工艺流程图 工艺流程简述： 倒布：底布等原材料进入倒布机，使皱褶不平的面料拨平以方便后续的复合加工。 复合：经倒布的面料经卷轴拖入复合机，利用辊涂方式把胶水辊涂在底布和面料上进行复合（热熔胶需通过电加热熔化后注入复合胶胶槽中进行辊涂），复合操作温度为100℃左右，采用电加热，该过程会产生非甲烷总烃废气G3-1。 切边打卷：将经过复合后的布料成品根据相应的规格进行切边打卷包装，该过程会产生少量边角料G3-1。

# 续表二、工程建设内容

项目变动情况 对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）中重大变动清单分析如下表： 表2-7 本项目对照情况表 序号; 重大变动清单; 本项目对照情况. 1; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 建设项目开发、使用功能未发生变化。. 2; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 项目桌布产品暂未投产，生产能力、处置或储存能力未增大。. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 项目桌布产品暂未投产，生产、处置或储存能力未增加，不涉及废水第一类污染物排放。. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 根据2021年南通市生态环境状况公报，项目所在海门区为不达标区，项目桌布产品暂未投产，生产能力减小，污染物排放量减小。. 5; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 建设项目不涉及。. 6; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 建设项目不涉及。. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 建设项目不涉及。. 8; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 建设项目不涉及。. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 建设项目不涉及。. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 建设项目不涉及。. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 建设项目不涉及。. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 建设项目不涉及。. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 建设项目不涉及。. 对照变动影响分析，本次变动不属于关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）中重大变动。 对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条相符性分析： 表2-8 本项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 本项目按要求建成环境保护设施，且环境保护设施与主体工程同时投产、使用。. 2; 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 本项目污染物排放符合要求。. 3; 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 本项目不涉及。. 4; 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 本项目不涉及。. 5; 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 本项目已取得排污许可登记回执。. 6; 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 本项目不涉及。. 7; 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 本项目不涉及。. 8; 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 本项目基础资料属实，且内容无重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。. 9; 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 本项目不涉及。.

# 表三、污染排放及防治措施

1.废水排放及防治措施 验收项目排水系统雨污分流。雨水排入就近水体，废水主要为生活污水经化粪池预处理达到接管标准后排放南通海川水务有限公司深度处理。 表3-1 废水产生、处理及排放去向 类别; 处理方式; 排放去向. 环评; 实际; 环评; 实际. 废水; 生活污水; 化粪池; 化粪池; 接管排入污水处理厂; 接管排入污水处理厂. 雨水; 雨水; —; —; 就近水体; 就近水体. 2.废气排放及防治措施 表3-2 废气主要污染物的产生、处理和排放情况 污染源; 污染物; 处理方式; 排放去向. 环评; 实际; 环评; 实际. 定型; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx; 水喷淋+高压静电处理; 水喷淋+高压静电处理; 15m高1#排气筒排放; 15m高1#排气筒排放. 拉毛; 颗粒物; 自带收尘处理; 自带收尘处理; 车间无组织排放; 车间无组织排放. 投料; 颗粒物; 布袋除尘器处理; 布袋除尘器处理; 车间无组织排放; 车间无组织排放. 滴塑、烘干; 非甲烷总烃、HCl; 水喷淋+高压静电处理; 水喷淋+高压静电处理; 15m高2#排气筒排放; 15m高2#排气筒排放. 复合; 非甲烷总烃; 风冷+二级活性炭吸附装置; 风冷+二级活性炭吸附装置; 15m高3#排气筒排放; 15m高3#排气筒排放. 3.噪声排放及防治措施 本项目主要噪声源为经编机、定型机、拉毛机、滴塑机等设备机械噪声，企业采取厂区设合理布局“闹静分开”，使高噪声设备尽可能远离厂界等措施来减少噪声产生的污染。 噪声源强情况见表3-3。 表3-3 噪声主要污染物的产生、处理和排放情况 序号; 设备名称; 数量; 单机声级值dB(A); 所在车间; 距厂界最近距离（m）; 治理措施; 降噪效果dB(A). 1; 整经机; 4; 75~80; 北车间; 西，20; 隔声、减震、消声; 25~30. 2; 经编机; 12; 75~80; 西，35; 25~30. 3; 定型机; 1; 75~80; 北，55; 25~30. 4; 拉毛机; 4; 80~85; 东，48; 25~30. 5; 滴塑机; 1; 75~80; 南车间; 西，22; 25~30. 6; 烘干机; 1; 75~80; 西，28; 25~30. 7; 成卷机; 1; 75~80; 西，45; 25~30. 8; 复合机; 1; 75~80; 西，30; 25~30. 9; 成卷机; 1; 75~80; 西，50; 25~30. 10; 冷却塔; 2; 80~85; --; 东，50; 25~30. 11; 风机; 5; 80~90; --; 东，48; 25~30. 4.固废排放及防治措施 本项目产生的固体废物主要包括：一般固废：废纤维、边角料、废包装桶、除尘灰；危险废物：废活性炭、废油；生活垃圾。 一般固废由企业收集后出售，生活垃圾委托环卫清运，危险废物拟委托有资质单位处置，本项目产生的固废得到合理处置，不造成二次污染。 企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）建设了的危险废物仓库，按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置厂）》设置标志牌。将危险废物装入容器内，不相容的危险废物不堆放在一起，并粘贴危险废物标签，并作好相应的记录；建有基础防渗设施，并建造浸出液收集清除系统；危险废物暂存做到“防风、防雨、防腐”；配备照明设施、安全防护设施等。 本项目固废产生状况见表3-4至表3-5。 表3-4 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算 产生量（t/a）. 1; 废纤维; 一般固废; 整经; 固态; 涤纶纤维; 《固体废物鉴别标准通则》 （GB 34330-2017）; --; --; 178-001-01; 2. 2; 边角料; 一般固废; 分切; 固态; 涤纶纤维等; --; --; 178-001-01; 7.5. 3; 废包装桶; 一般固废; 原材料包装; 固态; 塑料包装材料; --; --; 178-001-07; 0.5. 4; 除尘灰; 一般固废; 废气处理; 固态; 纤维、PVC树脂粉等; --; --; 178-001-66; 0.371. 5; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 有机废气; T; HW49; 900-039-49; 2.5188. 6; 废油; 危险废物; 废气处理; 液态; 油类物质; T，I; HW08; 900-249-08; 0.2089. 7; 冷却塔沉渣污泥; 危险废物; 废水处理; 半固态; 油类物质; T，I; HW08; 900-210-08; 1.8. 8; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固态; 纸屑等; --; --; 900-999-99; 1.5. 表3-5 建设项目危险废物利用处理方式评价表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.5188; 废气处理; 固态; 有机废气; 有机废气; 半年; T; 危废分区储存后委托有资质单位处置. 2; 废油; HW08; 900-249-08; 0.2089; 废气处理; 液态; 油类物质; 油类物质; 一年; T，I. 3; 冷却塔沉渣污泥; HW08; 900-210-08; 1.8; 废水处理; 半固态; 油类物质; 油类物质; 半年; T，I.

# 表四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1.建设项目环境影响报告表主要结论 建设单位要严格执行环保各项规定，建设项目的污染防治措施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并认真做好上述环保措施，实现各类污染物的达标排放。从环保角度考虑本项目是可行的。 2.审批部门审批决定 2022年7月15日，南通市海门区行政审批局以（《关于<南通佲昱坤纺织品有限公司年产400吨化纤布、500吨滴塑布、200吨复合布、5吨桌布项目环境影响报告表>的批复》（海审批表复〔2022〕55号）审批意见同意本次项目的建设，批复具体见附件1。 3.审批部门审批落实情况 环评批复及目前落实情况对照情况见表4-1。 表4-1 环评及批复要求与实际落实情况一览表 序号; 环评审批意见要求; 实际落实情况; 是否 符合. 一; 按“雨污分流”原则设计、建设厂区排水系统。本项目生活污水经有效处理达到接管要求后排入南通海川水务有限公司处理。冷却水循环使用，定期补充，不外排。; 本项目无生产废水，生活污水经有效处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和南通海川水务有限公司接管要求后经污水管网排入南通海川水务有限公司处理。; 符合. 二; 工程设计中，应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类废气的收集率及去除率、排气筒设置及高度符合《报告表》要求。本项目颗粒物、非甲烷总烃、HCL排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中有组织排放限值及表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准。定型机废气SO2、NOx、颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中的排放限值。; 投料、拉毛过程产生的颗粒物经收集后通过移动式袋式除尘器处理后车间无组织排放；定型、滴塑、烘干过程产生的非甲烷总烃（氯化氢）以及天然气燃烧废气经管道收集后通过水喷淋+高压静电处理，处理后的废气分别经15米排气筒（1#、2#）排放；复合废气非甲烷总烃经收集后通过风冷+二级活性炭处理后通过15米高排气筒（3#）排放。根据监测结果，颗粒物、非甲烷总烃、HCL排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中有组织排放限值及表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准天然气燃烧废气符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中的排放限值，去除效率基本可达90%以上。; 符合. 三; 进一步优选低噪声设备和优化车间设备布局，并采取隔声、吸声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。; 选用低噪音设备、利用建筑物隔声屏蔽、加强操作管理和维护、合理布局等噪声控制措施，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。; 符合. 四; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则和生态环境管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物须委托有资质单位安全处置，厂内危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关环境管理要求，防止造成二次污染。; 生活垃圾委托环卫清运；除尘灰收集后回用于生产；一般工业固废回收出售。废活性炭等危废委托有资质单位进行处理，危废仓库已进行规范性改造建设，贮存按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；符合苏环办〔2019〕327号等文件要求，不会造成二次污染。. 五; 加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，完善突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。落实《报告表》提出的防渗区设计要求，避免对地下水和土壤产生污染。; 企业已制定环保管理规章制度，厂区按要求设置消防栓，配备足够的防火灭火器材，车间、仓库等地面已做好防渗处理，设置应急救援及应急防范设施。; 符合. 六; 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关规定规范设置各类排污口和标志牌。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。; 排气筒已预留采样口，后期按照《报告表》要求进行日常监测及日常环境管理。; 符合. 七; 本项目建设期和运营期的环境现场监督管理工作由海门生态环境主管部门负责。; 本项目建设期和运营期的环境现场监督管理工作均由海门生态环境主管部门负责。; 符合. 八; 项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。你公司应按照《排污许可管理条例》规定申请办理排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目投产前你单位须按规定办理环保验收手续，验收合格后方可投入正式生产。; 环保设施与主体工程一并投入试生产，本次验收；企业已完成排污许可登记，登记编号91320684MA277QJL9G001Y。; 符合. 九; 如果本项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件；自批准之日起满5年，建设项目方开工建设，其环境影响评价文件须依法报我局重新审核。; 已按批复落实，项目未发生重大变动。.

# 表五、验收监测质量保证及质量控制

质控措施按《环境监测技术规范》执行。 监测过程严格执行环境保护部颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）和《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号），实施全过程的质量保证技术。样品的采集、运输、保存和分析按环境保护部《工业污染源现场检查技术规范》（HJ606-2011）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T379-2007）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)，以及江苏恒安检测技术有限公司编制的质量体系文件的相关要求进行。 监测人员经考核，所以监测仪器经过计量部门检定并在有效期内，现场监测仪器使用前均进行校准，监测数据实行三级审核。废水现场采样10%的平行样，实验室加测10%平行样、10%加标回收样；废气采样仪器进现场前做好校核工作；噪声测量仪器性能符合GB3785和GB/T 17181对2型仪器的要求，在测量前后进行声校准。 1、监测分析方法: 表5-1 监测分析方法表 废水. 《污水监测技术规范》 HJ 91.1-2019. pH值; 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020. 温度; 《水质 温度的测定 温度计或颠倒温度计测定法》 GB 13195-1991. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989. 石油类; 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012. 有组织废气. 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996及修改单. 《固定源废气监测技术规范》 HJ/T 397-2007. 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017. 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017. 二氧化硫; 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017. 氮氧化物; 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014. 氯化氢; 《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》 HJ 548-2016. 无组织废气. 《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019. 《恶臭污染环境监测技术规范》HJ 905-2017. 总悬浮颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995及修改单. 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017. 恶臭 （臭气浓度）; 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993. 氯化氢; 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999. 噪声. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008. 2、监测分析过程中的质量保证和质量控制 表5-2（1） 质量控制情况统计表 污染物; 样 品 数; 平行（加测）样; 加标回收; 标样; 全程序 空白; 运输空白. 现场; 合格率（%）; 实验室; 合格率（%）; 个数; 合格率（%）; 个数; 合格率（%）; 个数; 合格率（%）; 个数; 合格率（%）. 废水. pH值; 8; 2; 100; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 悬浮物; 8; 2; 100; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 石油类; 8; 2; 100; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 化学需氧量; 8; 2; 100; 2; 100; -; -; -; -; 2; 100; -; -. 氨氮; 8; 2; 100; 2; 100; 2; 100; -; -; 2; 100; -; -. 总氮; 8; 2; 100; 2; 100; 2; 100; -; -; 2; 100; -; -. 总磷; 8; 2; 100; 2; 100; 2; 100; -; -; 2; 100; -; -. 有组织废气. 非甲烷总烃; 36; -; -; 4; 100; -; -; 8; 100; -; -; 4; 100. 颗粒物; 6; -; -; -; -; -; -; -; -; 2; 100; -; -. 氯化氢; 18; -; -; -; -; -; -; -; -; 4; 100; -; -. 无组织废气. 总悬浮 颗粒物; 24; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 非甲烷总烃; 104; -; -; 12; 100; -; -; 8; 100; -; -; 12; 100. 氯化氢; 24; 4; 100; -; -; -; -; -; -; 4; 100; -; -. 恶臭（臭气浓度）; 24; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 表5-2（2） 质量控制情况统计表 污染物; 样 品 数; 平行（加测）样; 加标回收; 标样; 全程序 空白; 运输空白. 现场; 合格率（%）; 实验室; 合格率（%）; 个数; 合格率（%）; 个数; 合格率（%）; 个数; 合格率（%）; 个数; 合格率（%）. 有组织废气. 非甲烷总烃; 18; -; -; 2; 100; -; -; 2; 100; -; -; 2; 100. 3、废气监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围；方法的检出限满足要求。 （3）烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体对其进行校核（标定），误差范围均在±5%之间。 （4）监测测试的数据，严格按照相应监测分析标准方法进行分析测试，分析测试结果实行三级审核。 4、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5dB。噪声测量前后校准结果见表5-3。 表5-3 噪声测量前、后校准结果 声校准器 型号; 声校准器编号; 标准校准值dB（A）; 校准日期; 使用前校准dB（A）; 示值误差dB（A）; 使用后校准dB（A）; 示值误差dB（A）. AWA6221A; 018-01; 94.0; 2022. 11.12; 昼间; 93.8; 0.2; 93.8; 0.2. 夜间; 93.8; 0.2; 93.8; 0.2. 2022. 11.13; 昼间; 93.8; 0.2; 93.8; 0.2. 夜间; 93.8; 0.2; 93.8; 0.2. 备注：声级计在测试前后用标准声源（94.0dB）进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5 dB。.

# 表六、验收监测内容

本项目的验收监测委托江苏恒安检测技术有限公司完成，监测报告见附件，监测报告编号为（2022）恒安（综）字第（915）号及（2023）恒安（气）字第（194）号。 （1）废气 废气监测点位、项目和频次见表6-1，有组织废气监测点位示意见附图3。 表6-1 废气监测项目和频次 监测点位（编号）; 监测类型; 监测因子; 监测项目; 监测频次. 厂界G1~G4（上风向1个，下风向3个）; 无组织废气; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 监控浓度; 2天×3次/天. 厂区内G5; 无组织废气; 非甲烷总烃; 监控浓度; 2天×1次/天. 定型废气排气筒（Q1）出口及进出口; 有组织废气; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx; 排放浓度、 排放速率; 2天×3次/天. 滴塑、烘干废气排气筒（Q2）出口及进出口; 有组织废气; 非甲烷总烃、氯化氢; 排放浓度、 排放速率; 2天×3次/天. 复合废气排气筒（Q3）出口及进出口; 有组织废气; 非甲烷总烃; 排放浓度、 排放速率; 2天×3次/天. - 厂界噪声 根据厂址和声源情况，本次验收监测分别在公司厂界周边设置4个噪声测点，监测两天，每天昼间监测一次。 噪声监测点位、项目和频次见表6-2，厂界监测点位见附图3。 表6-2 噪声监测项目和频次 监测内容; 布点位置; 监测项目; 频 次. 厂界噪声; 厂界（N1~N4）; 等效(A)声级; 2天×1次，昼夜. - 废水 废水监测点位、项目和频次见表6-3，废水监测点位示意见附图3。 表6-3 废水监测项目和频次 监测点位（编号）; 监测类型; 监测因子; 监测项目; 监测频次. 生活污水 排口（DW001）; 废水; pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类; 监控浓度; 2天×3次/天. - 固（液）体废物 本项目生活垃圾、一般固废委托环卫部门处置，危险废物定期委托有资质单位处理，本项目产生的固废得到合理处置，不造成二次污染。 各类固废均定期妥善处理，固废零排放。

# 表七、监测结果与评价

7.1 验收监测期间工况调查和气象情况 江苏恒安检测技术有限公司于2022年11月12日-2022年11月13日对“南通佲昱坤纺织品有限公司年产400吨化纤布、500吨滴塑布、200吨复合布、5吨桌布项目（一期）”进行验收监测工作。验收监测期间满足工作负荷75%以上的验收监测条件。监测期间生产负荷详见表7-1。 表7-1 监测期间生产负荷 监测日期; 产品名称; 设计生产量; 实际生产量; 生产负荷（%）. 2022.11.12; 化纤布; 400t/a; 1333.3kg/d; 1200kg; 90. 滴塑布; 500t/a; 1666.7kg/d; 1500kg; 90. 复合布; 200t/a; 666.7kg/d; 580kg; 87. 2022.11.13; 化纤布; 400t/a; 1333.3kg/d; 1100kg; 82.5. 滴塑布; 500t/a; 1666.7kg/d; 1400kg; 84. 复合布; 200t/a; 666.7kg/d; 550kg; 82.5. 2023.3.26; 化纤布; 400t/a; 1333.3kg/d; 1080kg; 81. 滴塑布; 500t/a; 1666.7kg/d; 1350kg; 81. 复合布; 200t/a; 666.7kg/d; 570kg; 85. 2023.3.27; 化纤布; 400t/a; 1333.3kg/d; 1150kg; 86. 滴塑布; 500t/a; 1666.7kg/d; 1450kg; 87. 复合布; 200t/a; 666.7kg/d; 550kg; 82.5. 验收监测期间气象参数观测结果详见表7-2。 表7-2气象参数观测结果表 监测 日期; 时间; 气温（℃）; 气压（kPa）; 湿度 （%）; 风向; 风速（m/s）; 天气. 2022.11.12; 08:38; 19.8; 102.5; 57.8; 东北; 2.2; 多云. 12:15; 24.4; 102.2; 52.2; 东北; 1.4; 多云. 15:42; 23.1; 102.3; 53.4; 东北; 1.5; 多云. 20:19; 17.9; 102.6; 61.1; 东北; 1.7; 多云. 22:04; 16.3; 102.7; 63.8; 东北; 1.6; 多云. 2022.11.13; 08:22; 14.2; 102.8; 61.2; 北; 1.8; 多云. 11:48; 17.0; 102.6; 57.0; 北; 1.5; 多云. 15:17; 16.3; 102.5; 58.3; 北; 1.6; 多云. 20:06; 13.4; 102.9; 64.6; 北; 1.9; 多云. 22:07; 12.1; 103.0; 66.5; 北; 1.8; 多云. 检测仪器; 空盒气压表HAYQ-005-01、温、湿度计HAYQ-006-01、 便携式风向风速仪HAYQ-088-01.

# 续表七、监测结果与评价

7.2 验收监测结果： 7.2.1 废气监测结果与评价 验收监测结果表明：本项目有组织废气和无组织废气均能达标排放。 废气监测结果见表7-3至表7-5。 表7-3 无组织废气检测结果表 检测 项目; 采样日期; 检测位置; 结果（单位：mg/m3）; 评价标准; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 监控点最大值. 总悬浮颗粒物; 2022.11.12; 厂界上风向G1; 0.141; 0.126; 0.179; 0.304; 1; 达标. 厂界下风向G2; 0.230; 0.288; 0.251. 厂界下风向G3; 0.265; 0.216; 0.304. 厂界下风向G4; 0.230; 0.251; 0.197. 2022.11.13; 厂界上风向G1; 0.190; 0.140; 0.157; 0.297; 1; 达标. 厂界下风向G2; 0.242; 0.227; 0.297. 厂界下风向G3; 0.277; 0.210; 0.262. 厂界下风向G4; 0.294; 0.210; 0.262. 非甲烷总烃; 2022.11.12; 厂界上风向G1; 0.63; 0.64; 0.64; 0.80; 4; 达标. 厂界下风向G2; 0.77; 0.80; 0.79. 厂界下风向G3; 0.78; 0.73; 0.78. 厂界下风向G4; 0.78; 0.78; 0.79. 2022.11.13; 厂界上风向G1; 0.66; 0.67; 0.65; 0.85; 4; 达标. 厂界下风向G2; 0.79; 0.84; 0.85. 厂界下风向G3; 0.83; 0.83; 0.81. 厂界下风向G4; 0.78; 0.81; 0.83. 恶臭 （臭气浓度）; 2022.11.12; 厂界上风向G1; ＜10; ＜10; ＜10; 11; 20; 达标. 厂界下风向G2; ＜10; 11; ＜10. 厂界下风向G3; ＜10; 11; 11. 厂界下风向G4; ＜10; 11; ＜10. 2022.11.13; 厂界上风向G1; ＜10; ＜10; ＜10; 11; 20; 达标. 厂界下风向G2; ＜10; ＜10; ＜10. 厂界下风向G3; 11; 11; ＜10. 厂界下风向G4; 11; ＜10; ＜10. 氯化氢; 2022.11.12; 厂界上风向G1; ND; ND; ND; ND; 0.05; 达标. 厂界下风向G2; ND; ND; ND. 厂界下风向G3; ND; ND; ND. 厂界下风向G4; ND; ND; ND. 2022.11.13; 厂界上风向G1; ND; ND; ND; ND; 0.05; 达标. 厂界下风向G2; ND; ND; ND. 厂界下风向G3; ND; ND; ND. 厂界下风向G4; ND; ND; ND. 表7-4 无组织废气检测结果表 采样 日期; 测点 名称; 检测 项目; 样品 状态; 单位; 检测结果; 平均值; 标准; 达标情况. 1; 2; 3; 4. 2022.11.12; 厂房外1米处G5; 非甲烷总烃; 气袋; mg/m3; 0.86; 0.87; 0.84; 0.90; 0.87; 6; 达标. 2022.11.13; 非甲烷总烃; 气袋; mg/m3; 0.92; 0.92; 0.87; 0.90; 0.90; 6; 达标. 表7-5（1） 有组织废气监测结果表 监测项目; 监测结果; 时间; 2022.11.12. 排气筒名称（编号）; 定型废气排气筒（Q1）出口. 排气筒高度（m）; 15. 处理设施; 水喷淋+高压静电. 废气流量（m3/h）; 10066; 9477; 9490; 均值. 9678. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 7.2; 7.9; 8.3; 7.8. 排放速率 （kg/h）; 7.2×10-2; 7.5×10-2; 7.9×10-2; 7.5×10-2. 非甲烷 总烃; 排放浓度（mg/m3）; 45.9; 44.6; 43.5; 44.7. 排放速率 （kg/h）; 0.46; 0.42; 0.41; 0.43. 二氧 化硫; 排放浓度（mg/m3）; 6; 5; 6; 6. 排放速率 （kg/h）; 6.0×10-2; 4.7×10-2; 5.7×10-2; 5.8×10-2. 氮氧 化物; 排放浓度（mg/m3）; 5; 5; 6; 5. 排放速率 （kg/h）; 5.0×10-2; 4.7×10-2; 5.7×10-2; 4.8×10-2. 表7-5（2） 有组织废气监测结果表 监测项目; 监测结果; 时间; 2022.11.13. 排气筒名称（编号）; 定型废气排气筒（Q1）出口. 排气筒高度（m）; 15. 处理设施; 水喷淋+高压静电. 废气流量（m3/h）; 9598; 10110; 9849; 均值. 9852. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 9.5; 8.2; 8.9; 8.9. 排放速率 （kg/h）; 9.1×10-2; 8.3×10-2; 8.8×10-2; 8.8×10-2. 非甲烷 总烃; 排放浓度（mg/m3）; 44.2; 41.8; 42.8; 42.9. 排放速率 （kg/h）; 0.42; 0.42; 0.42; 0.42. 二氧 化硫; 排放浓度（mg/m3）; 6; 5; 6; 6. 排放速率 （kg/h）; 5.8×10-2; 5.1×10-2; 5.9×10-2; 5.9×10-2. 氮氧 化物; 排放浓度（mg/m3）; 6; 5; 5; 5. 排放速率 （kg/h）; 5.8×10-2; 5.1×10-2; 4.9×10-2; 4.9×10-2. 表7-5（3） 有组织废气监测结果表 监测项目; 监测结果; 时间; 2022.11.12. 排气筒名称（编号）; 滴塑、烘干废气排气筒（Q2）出口. 排气筒高度（m）; 15. 处理设施; 水喷淋+高压静电. 废气流量（m3/h）; 11384; 11405; 11015; 均值. 11268. 非甲烷 总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.42; 1.34; 1.51; 1.42. 排放速率 （kg/h）; 1.6×10-2; 1.5×10-2; 1.7×10-2; 1.6×10-2. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; 4.7; 4.7; 4.7; 4.7. 排放速率 （kg/h）; 5.4×10-2; 5.4×10-2; 5.2×10-2; 5.3×10-2. 表7-5（4） 有组织废气监测结果表 监测项目; 监测结果; 时间; 2022.11.13. 排气筒名称（编号）; 滴塑、烘干废气排气筒（Q2）出口. 排气筒高度（m）; 15. 处理设施; 水喷淋+高压静电. 废气流量（m3/h）; 11384; 11405; 11015; 均值. 11416. 非甲烷 总烃; 排放浓度（mg/m3）; 11674; 11301; 11272; 1.41. 排放速率 （kg/h）; 1.41; 1.40; 1.41; 1.6×10-2. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; 1.6×10-2; 1.6×10-2; 1.6×10-2; 4.9. 排放速率 （kg/h）; 4.7; 5.1; 4.9; 5.6×10-2. 表7-5（5） 有组织废气监测结果表 监测项目; 监测结果; 时间; 2023.3.26. 排气筒名称（编号）; 复合废气排气筒出口（Q3）. 排气筒高度（m）; 15. 处理设施; 二级活性炭吸附. 废气流量（m3/h）; 764; 726; 788; 均值. 759. 非甲烷 总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.60; 1.69; 1.84; 1.71. 排放速率 （kg/h）; 1.2×10-3; 1.2×10-3; 1.4×10-3; 1.3×10-3. 表7-5（6） 有组织废气监测结果表 监测项目; 监测结果; 时间; 2023.3.27. 排气筒名称（编号）; 复合废气排气筒出口（Q3）. 排气筒高度（m）; 15. 处理设施; 二级活性炭吸附. 废气流量（m3/h）; 805; 762; 766; 均值. 778. 非甲烷 总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.70; 1.81; 1.82; 1.78. 排放速率 （kg/h）; 1.4×10-3; 1.4×10-3; 1.4×10-3; 1.4×10-3. 表7-5（7） 有组织废气监测结果表 监测时间; 监测项目; 监测结果; 去除率%. 检测点位; 3#复合废气排气筒进口（Q3）; 3#复合废气排气筒出口（Q3）. 2023.7.27; 非甲烷 总烃; 排放浓度（mg/m3）; 53.4; 3.45; 93.5. 2023.7.27; 排放速率 （kg/h）; 0.062; 5.0×10-3. 2023.7.28; 非甲烷 总烃; 排放浓度（mg/m3）; 52.4; 3.27; 93.8. 2023.7.28; 排放速率 （kg/h）; 0.061; 4.8×10-3. 表7-5（8） 有组织废气监测结果表 监测时间; 监测项目; 监测结果; 去除率%. 检测点位; 1#定型废气排气筒进口（Q1）; 1#定型废气排气筒出口（Q1）. 2023.7.27; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 37; 1.3; 96.5. 排放速率 （kg/h）; 0.615; 0.015. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 32.8; 3.30; 89.9. 排放速率 （kg/h）; 0.545; 0.037. 2023.7.28; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 40; 1.5; 96.25. 排放速率 （kg/h）; 0.643; 0.018. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 37.1; 3.53; 90.5. 排放速率 （kg/h）; 0.597; 0.042. 表7-5（9） 有组织废气监测结果表 监测时间; 监测项目; 监测结果; 去除率%. 检测点位; 2#滴塑、烘干废气排气筒进口（Q2）; 2#滴塑、烘干废气排气筒出口（Q2）. 2023.7.27; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 52.8; 3.58; 93.2. 排放速率 （kg/h）; 0.461; 0.039. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; 18.7; 1.1; 96.7. 排放速率 （kg/h）; 0.163; 0.012. 2023.7.28; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 51.8; 3.63; 93.0. 排放速率 （kg/h）; 0.447; 0.040. 氯化氢; 排放浓度（mg/m3）; 21.1; 1.0; 95.3. 排放速率 （kg/h）; 0.182; 0.011.

# 续表七、监测结果与评价

7.2.2 废水监测结果与评价 验收监测结果表明：本项目废水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准和南通海川水务有限公司接管标准。 监测结果见下表。 表7-6 废水监测结果与评价 采样 时间; 采样 地点; 样品 状态; 检测 项目; 单位; 检测值; 均值/ 范围. 1; 2; 3; 4. 2022.11.12; 废水 总排口（W1）; 淡黄 略浑; pH值; 无量纲; 7.3; 7.2; 7.2; 7.2; 7.2~7.3. 温度; ℃; 19.8; 20.4; 20.6; 20.6; -. 化学需氧量; mg/L; 122; 105; 134; 118; 120. 总氮; mg/L; 30.6; 31.4; 33.8; 34.8; 32.6. 总磷; mg/L; 1.26; 1.43; 1.81; 1.64; 1.54. 悬浮物; mg/L; 22; 25; 21; 26; 24. 氨氮; mg/L; 27.0; 25.4; 26.8; 28.4; 26.9. 石油类; mg/L; ND; ND; 0.06; ND; ND. 2022.11.13; 废水 总排口（W1）; 淡黄 略浑; pH值; 无量纲; 7.2; 7.2; 7.3; 7.3; 7.2~7.3. 温度; ℃; 19.0; 19.2; 19.6; 19.8; -. 化学需氧量; mg/L; 140; 148; 154; 150; 148. 总氮; mg/L; 34.4; 33.0; 35.5; 33.2; 34.0. 总磷; mg/L; 1.57; 1.78; 1.84; 1.72; 1.73. 悬浮物; mg/L; 34; 38; 32; 36; 35. 氨氮; mg/L; 29.6; 27.9; 28.8; 26.5; 28.2. 石油类; mg/L; 0.10; 0.08; 0.07; 0.12; 0.09.

# 续表七、监测结果与评价

7.2.3 噪声监测结果与评价 验收监测结果表明：项目昼间厂界环境噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 监测结果见下表。 表7-7 噪声监测结果与评价 测点 编号; 测点位置; 监测日期; 监测结果[dB(A)]. 昼间; 夜间; 标准值（昼间）; 标准值（夜间）; 达标情况. N1; 厂界东侧; 2022.11.12; 58.4; 48.8; 65; 55; 达标. N2; 厂界南侧; 57.3; 49.6; 65; 55; 达标. N3; 厂界西侧; 58.8; 47.8; 65; 55; 达标. N4; 厂界北侧; 59.3; 48.3; 65; 55; 达标. N1; 厂界东侧; 2022.11.13; 57.4; 48.8; 65; 55; 达标. N2; 厂界南侧; 58.3; 49.5; 65; 55; 达标. N3; 厂界西侧; 58.6; 47.8; 65; 55; 达标. N4; 厂界北侧; 59.2; 48.4; 65; 55; 达标. 7.2.3 固（液）体废物 本期验收项目产生的固废及危废均得到有效处理，外排量为零。具体见表7-8。 表7-8 固体废物调查情况表 序号; 固废名称; 属性; 废物类别; 废物代码; 实际产生量（t/a）; 处置量（t/a）; 外排量（t/a）. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; --; 900-999-99; 1.5; 1.5; 0. 2; 废纤维; 一般固废; --; 178-001-01; 2; 2; 0. 3; 边角料; --; 178-001-01; 7.5; 7.5; 0. 4; 废包装桶; --; 178-001-07; 0.5; 0.5; 0. 5; 除尘灰; --; 178-001-66; 0.371; 0.371; 0. 6; 废活性炭; 危险废物; HW49; 900-039-49; 2.5188; 2.5188; 0. 7; 废油; HW08; 900-249-08; 0.2089; 0.2089; 0. 8; 冷却塔沉渣污泥; HW08; 900-210-08; 1.8; 1.8; 0.

# 表八、其它需要说明的事项

其它需要说明的事项： 1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况 1.1公众反馈意见及处理情况 南通佲昱坤纺织品有限公司年产400吨化纤布、500吨滴塑布、200吨复合布、5吨桌布项目（一期）报批环评立项、项目施工、项目试运行和验收期间均未收到过公众反馈意见或投诉。 2、其他环境保护措施的落实情况 环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下： 2.1制度措施落实情况 （1）环保组织机构及规章制度 ①企业已建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ②通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统”（江苏省生态环境厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 ③企业为固体废物污染防治的责任主体，已建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 （2）环境监测计划 # 企业已制定污染源环境监测计划。 表8-1 污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 有组织; 定型废气排气筒（Q1）; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx; 1次/年. 滴塑、烘干废气排气筒（Q2）; 非甲烷总烃、HCl; 1次/年. 复合废气排气筒（Q3）; 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织; 厂界（上风向1个点位，下风向3个点位）; 非甲烷总烃、HCl、颗粒物、臭气浓度; 1次/年. 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年. 噪声; 厂界四周外1m处; 厂界环境噪声; 1次/季度. 废水; 废水总排口; pH值、温度、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 1次/年.

# 表九、验收监测结论

验收期间，根据现场勘查监测与施工期情况记录，得出以下结论： （1）污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定； （2）环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施均未构成重大变动； （3）建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏； （4）本项目验收监测期间污染防治措施正常运行，生产负荷满足工况要求； （5）验收报告的基础资料数据均经过现场核实，符合实际。 验收监测期间各类污染物监测数据均符合排放标准。具体情况见下述： - 废气：验收监测结果表明： - 无组织废气：验收监测期间，厂界颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中厂界二级标准；厂区内非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准。 - 有组织废气：验收监测期间，颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中有组织排放限值要求，定型机机天然气燃烧废气SO2、NOx、颗粒物排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中的排放限值要求。 （2）废水：验收监测结果表明：项目废水总排口中中pH、化学需氧量及悬浮物、石油类的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷和总氮的排放浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。 （3）噪声：验收监测结果表明：项目厂界四周环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； （4）固废：验收调查期间：本项目生活垃圾、一般固废委托环卫部门处置，危险废物委托有资质单位处理。各类固废均妥善处理，固废零排放。 综上所述，该项目已按国家有关建设项目环境管理法律法规要求，进行了环境影响评价等手续，较好的执行了“三同时”制度，并建立了比较完善的环境管理和职责分明的环境管理制度。验收监测期间，各类环保治理设施运行正常，项目所测得各类污染物排放浓度均达标排放，符合验收条件。建议通过验收。

# 附件1 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                      填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 南通佲昱坤纺织品有限公司年产400吨化纤布、500吨滴塑布、200吨复合布、5吨桌布项目（一期） |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2112-320684-89-01-309118 |  |  | 建设地点 |  | 南通市海门区包场镇海世路586号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | C1789其他产业用纺织制成品制造 |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 年产400吨化纤布、500吨滴塑布、200吨复合布、5吨桌布 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产400吨化纤布、500吨滴塑布、200吨复合布 |  |  | 环评单位 |  | 苏州迈康环境科技有限公司 |  |
|  | 环评文件审批机关 | 南通市海门区行政审批局 |  |  |  | 审批文号 |  |  | 海审批表复〔2022〕55号 |  |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |
|  | 开工日期 | 2022年7月 |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2022年10月 |  |  | 排污许可证申领时间 |  | 2022年12月21日 |  |
|  | 环保设施设计单位 | / |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91320684MA277QJL9G001Y |  |
|  | 验收单位 | 南通佲昱坤纺织品有限公司 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 江苏恒安检测技术有限公司；江苏添蓝检测技术服务有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  | 正常生产 |  |
|  | 验收报告编制单位 | 南通佲昱坤纺织品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 1000 |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 45 |  |  | 所占比例（%） |  | 4.5% |  |
|  | 实际总投资（万元） | 900 |  | 实际环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 42 |  |  | 所占比例（%） |  | 4.7% |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | 36 | 噪声治理（万元） |  |  | 2 | 固体废物治理（万元） | 4 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他 （万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时 |  | 2400h |  |
| 营运单位 |  | 南通佲昱坤纺织品有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  | 91320684MA277QJL9G |  | 验收时间 |  | / |  |

续表

| 污染物排放达标与总量控制 | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡代替削减量（11） | 排放增减量（12） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般固废 | / | / | / | 10.371 | 10.371 | 0 | / | / | / | / | / | 0 |
|  | 危险固废 | / | / | / | 4.5277 | 4.5277 | 0 | / | / | / | / | / | 0 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；

2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；

3、计量单位：废水排放量—万t/a；废气排放量—万Nm3/a；工业固体废物排放量—t/a；水污染物排放浓度—mg/l；大气污染物排放浓度—mg/m3；水（大气）污染物排放总量—t