# 年产16万吨沥青混凝土、10万吨水稳料建设项目

# 竣工环境保护验收意见

# 2023年8月11日邵阳宝华工程建设有限公司组织召开了年产16万吨沥青混凝土、10万吨水稳料建设项目竣工环境保护验收会议，参加会议的有三位专家、邵阳市生态环境局邵阳县分局等单位的领导和代表（名单附后）。与会代表查看了项目的现场，听取了建设单位和验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收有关情况的介绍，审阅了项目竣工环境保护验收资料，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

邵阳宝华工程建设有限公司位于邵阳县谷州镇黄坳村八、九组。本项目于2020年12月开始建设，于2022年11月建成投产。项目实际总投资1000万元，占地面积6666.6平方米。主要建设内容包括沥青混凝土搅拌站2250 m2、水稳料搅拌站1500 m2、砂石料堆棚1500 m2、矿粉仓100 m2、水泥仓100 m2、沥青罐区50 m2，同时配套建设相关给排水、电力、消防、安防、环保等辅助工程。

（二）建设过程及环保审批情况

《邵阳宝华工程建设有限公司年产16万吨沥青混凝土、10万吨水稳料建设项目环境影响报告表》已于2017年6月委托湖南景玺环保科技有限公司编制完成，并于2017年6月27日由邵阳市生态环境局邵阳县分局（原邵阳县环境保护局）以“邵县环批〔2017〕11号”文予以批复。本项目于2020年12月开始建设，于2022年11月建成投产。2020年7月21日公司已获得邵阳市生态环境局发放的排污许可证，编号为91430500MA4L5UMX29001U。

- 验收范围

- 本项目的主体工程及配套设施、污染防治设施、环保管理制度以及污染物排放情况。

- 工程变动情况

对照项目环评报告书和环评批复，本项目性质、生产工艺、规模、地点均符合环评及环评批复要求，不涉及建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施的变动，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施均与环评一致；项目主要变动内容见下表。

项目主要变动内容情况一览表

| 序号 | 变动内容 | 是否为重大变动 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环评文件中沥青烟气应通过活性炭吸附处理后通过15m高排气筒外排；项目实际建设过程中未建设活性炭吸附设施。从本次验收监测数据看，各污染物排放浓度及速率均符合相关标准限值，未导致环境影响显著变化 | 否 |
| 2 | 未建设食堂，故未建设油烟净化器等设施 | 否 |
| 3 | 环评文件中设计年工作时间为100天（根据市场需求情况安排具体生产时间）。根据实际生产情况，实际设计年工作时间为60天。 | 否 |

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），本变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

生产用水：本项目生产用水为5000m3/a，全部进入到产品当中。

生活污水：项目生活污水产生量为160m3/a，经化粪池处理后掏作农肥。

初期雨水：项目初期雨水经沉淀池沉淀处理后用于厂区洒水。

- （二）废气

本项目营运期主要产生的废气为：燃油锅炉产生的锅炉烟气；沥青混凝土搅拌站工艺及烘干混合烟气；沥青混凝土生产工艺中的骨料储存库、铲车装卸、骨料料仓、皮带输送、粉料储存罐以及水稳料生产工艺的砂石储存库、砂石料装卸、皮带输送、水泥罐等无组织粉尘；水泥筒仓产生的粉尘；沥青混凝土拌合站在干燥以及筛分过程中产生的粉尘；汽车运输废气及道路扬尘等。

（1）沥青混凝土搅拌站工艺及烘干混合烟气

项目骨料烘干使用柴油燃烧，骨料在烘干、提升和筛分工序均有粉尘产生，重油燃烧加热过程会有燃油烟气产生。沥青骨料（砂石）在干燥滚筒内烘干加热时不停的转动，转动过程中会产生粉尘，骨料提升、振动筛分会产生粉尘，但由于提升机、振动筛四周均为围闭状态，因此，粉尘产生量相对较少。

沥青混凝土生产前，通过导热油炉对沥青罐中的沥青进行间接加热至120-160℃，再由沥青专用泵经管道送入搅拌缸（全封闭状态）中，搅拌好的沥青混凝土从搅拌楼出料口掉入沥青运输车辆内，再运输出厂。沥青罐呼吸孔、搅拌楼出料口等会散发沥青烟、颗粒物等。

项目采取布袋除尘对沥青混凝土搅拌站工艺及烘干混合烟气进行处理后再通过15m排气筒排放。

（2）导热油锅炉烟气

项目沥青加热采用900kw的燃油导热油锅炉加热。

导热油锅炉烟气通过15m高排气筒排放。

（3）筒仓呼吸口及放空口粉尘

项目沥青混凝土中矿粉采用筒仓储存，筒仓正常工作时采用密封管道负压输送、无粉尘产生；筒仓在进料时，仓顶呼吸口会有粉尘产生，顶部自带除尘器，除尘效率为99.5%，进料完成后，仓底放空口有少量粉尘产生。

（4）无组织排放粉尘

沥青混凝土所需的各种原料在骨料储存、铲车装卸、骨料料仓、皮带输送、粉料储存罐过程中均会产生无组织排放扬尘，因项目使用的骨料（碎石、沙）为颗粒状，产尘量较小，建设单位采取工棚遮挡+雨雾喷淋系统进行降尘处理。

水稳料所需的各种原料在砂石储存库、砂石料装卸、皮带输送过程中均会产生无组织排放扬尘，因项目使用的骨料（碎石、沙）为颗粒状，产尘量较小，建设单位采取工棚遮挡+雨雾喷淋系统进行降尘处理。

（5）汽车运输废气及道路扬尘

项目运营期，原料运进以及产品外售所使用的运输车辆会产生汽车尾气，主要为NOx、CO、THC，但由于运输车辆数量少，进厂时间较为分散，并且是在露天空旷条件下，因此，经大气稀释、扩散以及周边植物吸收后，对区域大气环境影响较小。

- （三）噪声

本项目噪声主要源自铲车、输送机、烘干筒、风机、泵类、振动筛、搅拌系统等加工设备，噪声值为80～95dB(A)。生产设备采取基础减震、密闭降噪措施。

- （四）固体废物

本项目生产过程中固废物主要为废导热油、废活性炭、废石料、除尘装置收集的粉尘及职工生活垃圾。

废石料

本项目沥青混凝土拌合站骨料经干燥后进入振动筛筛选，筛选出粒径不合格（过大）的废石料。废石料产生量为38.913t/a，这类废石料可作为生产水稳料的原料。

除尘装置收集的粉尘

沥青混凝土拌合站骨料干燥以及筛分过程采用布袋式除尘系统进行除尘；水泥仓工作过程中产生的粉尘采用自带除尘装置进行除尘。除尘装置收集的粉尘总量约为102.734t/a。沥青混凝土拌合站骨料干燥以及筛分过程收集的粉尘经螺旋输送带送入粉料圆筒仓作为原料进行生产；水泥仓工作过程中收集的粉尘返回水泥仓。

生活垃圾

本项目生活垃圾产生量2t/a，由管理人员定期收集后，运至村垃圾堆放点。

废导热油、废活性炭

废导热油、废活性炭属于危险废物，建设单位自投产以来还未产生废导热油、废活性炭等危废，故还未与有资质单位签订危废处置协议。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）污染物达标排放情况

# 1.废水

经实地勘察，项目没有生产废水外排，生活污水已通过化粪池收集并经熟化处理后，定期掏做农家肥综合利用，不外排。

# 2.废气

验收监测期间，烘干和拌合混合烟气有组织废气排气筒出口处监测因子颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘的最大值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准限值要求。

验收监测期间，导热油锅炉烟气有组织废气排气筒出口处监测因子颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度的最大值均《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃油锅炉标准限值。

验收监测期间，该项目厂界无组织废气污染物颗粒物、非甲烷总烃、苯并[a]芘浓度的最大值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

# 3.厂界噪声

本项目验收监测期间，东、南、西、北面厂界昼、夜间噪声等效声级最大值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。

# 4.固体废物

项目生产过程中产生的固废已经收集后回用；废导热油、废活性炭属危险废物，建设单位已建设危废暂存间，建设单位自投产以来还未产生废导热油、废活性炭等危险废物，故还未与有资质单位签订危废处置协议；生活垃圾已集中收集后交由环卫部门统一处理。

- 工程建设对环境的影响

- 本项目已按照环评及批复要求落实了各项污染防治措施，验收监测期间各类污染物均可以做到达标排放，对周围环境影响较小。

# 六、验收结论

本项目已按照环评及批复要求落实了各项污染防治措施，验收期间有组织废气、厂界无组织废气、噪声均达到相关标准要求，固体废物合理处置，废水不外排，验收组同意本项目通过竣工环保验收。

七、验收建议

（1）设专人负责环保设施的运行和管理，保证设施正常运转。

（2）加强环保设施的运行管理和维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放。

# 八、验收人员信息

# 验收负责人和参加验收人员信息见附表。

# 邵阳宝华工程建设有限公司                                            2023年8月11日