青海省格尔木市拉宁灶火多金属矿普查项目竣工环境保护验收调查表

委托单位：青海省投资集团有限公司

编制单位：青海国勘工程咨询有限公司

编制日期：二〇二四年三月

- 1.项目整体情况

| 建设项目名称 | 青海省格尔木市拉宁灶火多金属矿普查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 青海省投资集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李新楼 |  |  | 联系人 |  | 毛鸿鹏 |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0971-6330242 | 传真 |  | -- |  | 邮编 |  |  |  | 810000 |
| 建设地点 | 青海省格尔木市乌图美仁乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建改扩建技改其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响报告 表名称 | 青海省格尔木市拉宁灶火多金属矿普查项目环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响报告表编制单位 | 内蒙古亿保环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评审批部门 | 格尔木市 生态环境局 | 文号 |  | 格环发〔2019〕9号 |  |  | 时间 |  |  | 2019年1月3日 |
| 初步设计审批部门 | / | 文号 |  | / |  |  | 时间 |  |  | / |
| 环境保护设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施 施工单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监理 单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 1830 |  | 环保投资总概算（万元） |  | 135.97 |  |  | 比例 | 7.4% |  |
| 实际总投资 （万元） | 1830 |  | 环保投资总概算（万元） |  | 135.97 |  |  | 比例 | 7.4% |  |
| 设计生产能力 （交通量） | - 探矿面积13.57平方公里 |  | 建设项目开工时间 |  | 2019年3月 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力（交通量） | - 探矿面积13.57平方公里 |  | 项目竣工日期 |  | 2021年10 |  |  |  |  |  |
| 调查经费 | ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述（项目立项~试运行） | 青海省投资集团有限公司研究了之前的矿区开展的预查工作后，大致了解了矿区的地层、2构造、岩浆岩、矿化蚀变等地质特征；圈出了物化探异常，确定了重点工作靶区。 青海省格尔木市拉宁灶火多金属矿普查项目的探矿证，矿产资源勘查许可证证号为T63120081202018904。 青海省投资集团有限公司于2018年9月委托内蒙古亿保环境科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作，并编制完成了《青海省格尔木市拉宁灶火多金属矿普查项目环境影响报告表》。 2019年1月3日，格尔木市生态环境局（原格尔木市环境保护局）对《青海省格尔木市拉宁灶火多金属矿普查项目环境影响报告表》进行了批复（格环发〔2019〕9号），同意项目建设。 项目于2019年3月筹备开工，2021年10月竣工并进行施工扰动区域植被恢复。根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收调查技术规范－生态影响类》等相关规定，青海省投资集团有限公司于2024年1月委托我公司进行“青海省格尔木市拉宁灶火多金属矿普查项目”竣工环境保护验收调查工作，接受委托后，我公司对项目环境状况进行了实地踏勘、资料收集，并认真研究了相关技术资料和竣工资料，对本项目环境保护治理措施、环境敏感点、施工占地的生态恢复及环保措施的执行情况等方面进行了重点调查，在此基础上编制完成了《青海省格尔木市拉宁灶火多金属矿普查项目竣工环境保护验收调查表》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制依据 | 1.法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022.6.5； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.9.1； （7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017.10.1； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环[2017]4号； 2.竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T 394-2007）； （2）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办〔2015〕52号； （3）《建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》，环办[2015]113号，2015.12.30； （4）《关于进一步加强生态保护工作的意见》，环发[2007]3号，2007.3.15。 3.技术规定及导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2021）； （4）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）； （5）《环境影响评价评价技术导则—生态环境》（HJ 19-2022）； 4.环境影响报告表及审批部门审批决定 （1）内蒙古亿保环境科技有限公司《青海省格尔木市拉宁灶火多金属矿普查项目环境影响报告表》（2018.9）； （2）格尔木市生态环境局关于《青海省格尔木市拉宁灶火多金属矿普查项目环境影响报告表的批复》（格环发〔2019〕9号，2019年1月3日）； 5.其他文件 （1）验收技术服务合同； （2）其他和项目有关的设计文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.调查范围、因子、目标、重点

| 调查 范围 | 根据《青海省格尔木市拉宁灶火多金属矿普查项目环境影响报告表》及批复等相关文件，确定本次调查范围与环境影响评价文件的范围一致，具体如下： - 工程调查范围 - 工程调查范围主要为探矿工作扰动过的区域，包括施工钻孔作业场地。 - 生态环境调查范围 - 生态环境调查范围为各工业场地、办公生活区用地范围及向外延伸1km的范围。 结合项目具体特点、周围区域环境现状和环境功能区划，调查内容为：工程建设内容、污染源及污染物排放、生态影响及环境保护措施落实情况调查等。 |
| --- | --- |
| 调查 因子 | 本次竣工验收调查因子参照环境影响报告表中的评价范围，并根据工程实际的变化及对环境的实际影响，结合现场踏勘情况对调查因子进行适当的调整。调查范围见下表。 表2-1 环保验收调查因子与环评调查因子对比分析表 调查项目; 环评阶段调查因子; 验收调查因子; 变化情况. 生态环境; 施工引起的植被及地形地貌破坏; 调查临时用地的恢复情况及绿化情况、各工程措施的维护情况和实施效果，植物措施的植被抚育、管护和生长情况。; 与环评阶段一致. 声环境; 等效连续A声级，LAeq；; 等效连续A声级，LAeq；; 与环评阶段一致. 环境空气; TSP; TSP; 与环评阶段一致. 水环境; 调查工业场地及生活办公场地生活污水处理措施; 调查工业场地及生活办公场地生活污水处理措施; 与环评阶段一致. |
| 环境敏感目标 | ## 经核查工程施工范围及其周边无风景名胜、自然景观、重点文物保护单位等环境敏感点；工程占地范围内未发现国家濒危或国家级、省级保护珍稀植物及古树名木。动植物均为常见种。项目周边无大气环境、地表水环境、声环境保护目标。主要保护目标详见表2-2。 ## 表2-2 项目主要环境保护目标 项目; 保护目标; 方位; 保护级别. 生态环境; 生态环境调查范围为各工业场地、办公生活区用地范围及向外延伸1km内植被及地形地貌; 施工结束后其地形地貌及植被不受影响. |
| 调查 重点 | 本次竣工环境保护验收调查内容为： （1）核查实际工程内容、设计方案变更情况和环境保护措施变更情况。 （2）调查工程在施工和管理等方面落实环境影响报告表提出的环境保护 措施的情况，以及对各级环境保护行政主管部门批复要求的落实情况。 （3）调查该工程已采取的生态保护及污染控制措施，分析各项措施实施的有效性。 （4）调查探矿工程完成后针对产生的景观破坏等生态环境问题所采取的生态恢复措施进行有效性评估。根据现场考察，确定主要生态环境调查对象主要为施工占地的复土、绿化情况；有无国家重点保护植物以及移栽保护的记录；生态环境保护措施落实情况；如果环保措施未落实，提出生态环境保护保护措施的补救措施和建议。 （5）环境管理检查 调查建设单位环境保护管理机构及规章制度的制定、执行情况，环境保护相关档案资料的齐备情况，环境影响评价报告中要求建设的环境保护设施的运行管理情况及环境监测计划的落实情况。 （6）工程环保投资情况 重点调查工程是否按工程设计文件和批复文件要求落实各项环保措施的资金，各项环保设施和措施的实际投资情况。 |

- 3.验收执行标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气 项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的有关规定，标准值详见下表： 表3-1 环境空气质量标准 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（二级）; 单位. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; ug/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40; ug/m3. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200; ug/m3. 24小时平均; 300. 氮氧化物（NOx）; 年平均; 50; ug/m3. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70; ug/m3. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35; ug/m3. 24小时平均; 75. （2）声环境 本项目所在区域属农村地区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，标准限值见下表： 表3-2 声环境质量标准单位：dB（A） 声环境功能区类别; 时段; 执行标准. 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 1类; 55; 45. （3）生态质量评价标准 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）5.2.2中对生态影响判定依据的要求，生态环境质量评价标准为所在地区及相似区域生态背景值或本底值、生态阈值或引用具有时效性的相关权威文献数据等。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）大气污染物排放标准 本项目区为环境空气质量功能区二类区，大气污染物排放主要是施工期颗粒物无组织排放，其排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。标准值详见下表。 表3-3 大气污染物综合排放标准限值一览表单位：mg/L 功能区类别; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 二类区; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）噪声排放标准 本项目施工期产生的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；具体详见下表： 表3-4 施工期噪声排放标准限值单位：dB（A） 序号; 昼间; 夜间. 1; 70; 55. （3）固体废物控制标准 一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020)中有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据国家对实施污染物总量控制的要求，本项目运营期无污染物排放，故无需进行总量申请和控制。 |

- 4.工程概况

4.1项目地理位置 本项目工作区位于青海省格尔木市乌图美仁乡政府驻地男约40km处，开木棋河下游东侧，拉陵高里河以东。工作区地理坐标：东经:93°12'10"-93°19100"，北纬:36°35'15"-36°39'55"。从格尔木市沿格茫公路西行约163km至拉陵高里河后，下便道沿拉陵高里河河床向南行约40km 可达工区。工作区北部为戈壁沙丘，南部为东昆仑山脉，局部地段有便道，汽车能通行。具体位置详见报告附图1本项目地理位置图。 4.2工程内容及规模： 青海省投资集团有限公司研究了之前的矿区开展的预查工作后，大致了解了矿区的地层、2构造、岩浆岩、矿化蚀变等地质特征；圈出了物化探异常，确定了重点工作靶区。 - 工程建设内容与环评对比情况详见表4.1-1。 - 4.1-1 本项目主要工程建设情况调查一览表 类别; 主要建设内容; 验收实际建设内容; 备注. 主体工程; 1:1万地址草测; 本次草测工作过程中，严格按照相关规范及设计要求做了剖面起、终点，重要观察点，标志点等的野外标记，在3.6Km2的草测范围内，完成地质点725个，其中分界点 314个，包括32个构造分界点，每平方公里点率为201个点，达到了设计要求，; 本次草测工作过程中，严格按照相关规范及设计要求做了剖面起、终点，重要观察点，标志点等的野外标记，在3.6Km2的草测范围内，完成地质点725个，其中分界点 314个，包括32个构造分界点，每平方公里点率为201个点，达到了设计要求，; 与环评一致. 钻探工程; 区内共施工钻孔3个，全部为地质孔，采用小口径金刚石绳索取芯工艺，开孔孔径为91mm，终孔孔径为75mm。三个孔全孔岩芯采取率在88.00-99.41%;矿芯采取率在87.5-99.5%,均已达到了设计及规范要求。钻井平台一般10平方米左右。地质勘查钻机:钻机选择XU-1000型或XY-44型。配备相匹配型号的发电机、泥浆、钻塔及附属设备。合计 2000m。; 区内共施工钻孔3个，全部为地质孔，采用小口径金刚石绳索取芯工艺，开孔孔径为91mm，终孔孔径为75mm。三个孔全孔岩芯采取率在88.00-99.41%;矿芯采取率在87.5-99.5%,均已达到了设计及规范要求。钻井平台一般10平方米左右。地质勘查钻机:钻机选择XU-1000型或XY-44型。配备相匹配型号的发电机、泥浆、钻塔及附属设备。合计 2000m。; 与环评一致. 物探工程; 测量工作用经纬仪、RTK、手持GPS完成，开工前对使用的经纬仪等测量仪器都进行了性能检查，仪器性能符合规范要求。工区内使用的GPS做了一致性测定及与 RTK 的误差矫正。; 测量工作用经纬仪、RTK、手持GPS完成，开工前对使用的经纬仪等测量仪器都进行了性能检查，仪器性能符合规范要求。工区内使用的GPS做了一致性测定及与 RTK 的误差矫正。; 与环评一致. 采样、化验; 测地工作使用GPS测量仪器辅助测绳及罗盘仪进行定位。施工前在地形图有标志性的点上，进行了校验、调试，最大误差小于0.5米。该区卫星接收信号般达5个以上，显示定位状态为三维(3D)最佳模式，测区地形起伏不大，无强干扰信号，导航仪接收信号强，定位精度高，满足设计规范精度要求; 测地工作使用GPS测量仪器辅助测绳及罗盘仪进行定位。施工前在地形图有标志性的点上，进行了校验、调试，最大误差小于0.5米。该区卫星接收信号般达5个以上，显示定位状态为三维(3D)最佳模式，测区地形起伏不大，无强干扰信号，导航仪接收信号强，定位精度高，满足设计规范精度要求; 与环评一致. 公用工程; 供水; 来自附近河流; 来自附近河流; 与环评一致. 供电; 发电机发电; 采用了发动机发电; 与环评一致. 环保工程; 废气; 无组织排放，洒水降尘; 废气均为无组织排放，每日进行洒水; 与环评一致. 废水; 生活废水:旱厕处理; 建临时防渗旱厕; 与环评一致. 固废; 土石方用于回填；生活垃圾集中收集，定期清运; 土石方用于回填；生活垃圾购买垃圾箱集中收集后清运; 与环评一致. 生态环境; 工作结束后，进行迹地恢复; 探矿工作结束后进行了迹地恢复; 与环评一致. - 4.3实际工程量及工程建设变化情况 本项目为固体矿产地质勘查，经查阅《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52 号），未具体说明探矿行业的重大变更标准。 但是根据环境保护部办公厅文件《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52 号）原文：“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动，属于重大变动的应当重新报批环境和影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。 本工程在建设过程中，项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施均未发生变化，只是工程量稍微发生点变动，不属于重大变更。

- 4.4生产工艺流程 本次探矿内容主要包括钻探、地质工程测量工程2类，项目建成运营期间，没有污染物产生。本项目施工期工艺流程及产污环节详见下图。 图1 工程工艺流程及污染源节点图 工艺流程简述 （1）钻探工程 区内共施工钻孔3个，全部为地质孔，采用小口径金刚石绳索取芯工艺，开孔孔径为91mm，终孔孔径为75mm。三个孔全孔岩芯采取率在88.00-99.41%；矿芯采取率在87.5-99.5%,均已达到了设计及规范要求。 a、岩矿芯采取率：要求岩芯分层采取率不低于75%，矿体及其顶、底3~5米的围岩采取率不低于80%，其中回次采取率次低于80%的连续长度不能超过5米，否则，需及时采取补救措施。 b、钻孔弯曲度测量：凡施工的钻孔，均需系统测量弯曲度。每钻进100m要求测一次，终孔时加测一次。测量结果应及时通知编录人员，要求每100米不得超过1°。随孔深增加，误差累计计算。 c、孔深校正：要求每100米校正一次，进出主矿体各校正一次，终孔时也要校正孔深，允许误差为1%。孔深误差率<1%不修正报表，>1%时要修正报表d、简易水文观测:要求施工的钻孔都要作水位观测和冲洗液消耗量观测，若用泥浆为冲洗液时可不进行冲洗液消耗量观测。每次提钻后，下钻前各测一次水位，间隔时间大于5分钟，每班至少观测一次。停钻时间若超过4小时，每小时观测一次水位，直至稳定为止;钻进过程中遇到涌水、漏水、坍塌、掉块、溶洞、变径、逸气及钻具陷落等现象应准确记录其位置。 e、原始报表:：原始报表包括班报表、岩芯牌、岩芯整理及装箱编号等，要求真实反映生产情况，做到及时、准确、详细、整洁。钻孔竣工后，在未搬迁前地质分队和施工单位应及时做出质量鉴定和验收。 f、封孔：要求用浓水泥浆灌封，若见多金属矿层时，上下各5米用水泥封孔孔口竖立水泥桩作固定标志，注明勘探线及孔号，以砂砾、水泥加以固定。 最终提交的钻孔资料有:钻孔柱状图、钻孔地质编录描述、钻孔结构和孔深校正表、弯曲度测量登记表、质量验收表、封孔设计和封孔记录表、简易水文观测表、钻探施工通知书、设计柱状图、安装和定位通知书、施工变更通知书，补采岩、矿芯通知书，工程终止通知书、钻孔地质小结等。 （2）地质工程测量 本次地质工程测量工作以穿越法为主，辅以追索法，无需动土。 （3）取样 a、基本分析样 样品均从岩矿芯中采取。样品长度一般为1.00m，最大1.50m，最小0.4m相邻回次采取率差别大时，样品不跨回次。 采样时用岩芯劈开机沿矿心长轴方向劈开，一半送样化验，另一半按原顺序放入岩心箱内，并放置取样牌。 采样前后各工序均做质量检查。内容包括样品长度及位置的确定是否正确劈分位置是否正确等，取样质量符合规范要求。 b、岩矿鉴定样 在钻孔岩芯中采取，规格一般 2x5x8cm,样品代表性好，能够满足分析要求。 根据调查，实际工艺流程与环评阶段一致。

4.5 工程占地 本次探矿占地为临时占地，占地面积为13.57km2，其中设置一处生活营地（位于钻孔山脚处无植被覆盖的荒地），新搭建帐篷。离工作区较近，占地面积约为40m2。在钻孔附近设置两处临时堆土场，用于对方开挖出的土石方，占地面积约为1020m。本次普查依托预查时的部分探矿道路，矿区主干道路利用矿区已有道路、冲沟、小道等，新建的探矿便道（主要为钻探）选择了地势较平坦的道路稍微平整压实后作为探矿道路。探矿道路在普查结束停止使用后，进行了生态恢复工作。

4.6工程环境保护投资 本项目环评项目总投资1830万元，其中环保投资约135.97万元，占总投资7.43%，经过调查，实际总投资与环评阶段一致。工程实际环保投资见下表。 表2-3 工程实际环保投资统计表 阶段; 环保措施项目; 环保措施; 环评投资（万元）; 实际投资 （万元）. 施工期; 生态环境; 人工播撒区域草本; 40; 40. 土石方回填; 36.47; 36.47. 恢复现有地貌植被; 5; 5. 环境风险; 设置专用容器收集机油; 2.5; 2.5. 采用HDPE防渗土工布进行防渗处理; 4; 4. 截水沟（堆场及探矿区域）; 25; 25. 临时堆场挡墙措施; 5; 5. 合计; 135.97; 135.97; 135.97. 本项目实际建设过程中严格按照环评要求措施，因此实际环保投资额与环评中投资等额。

- 5.环境影响评价回顾

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 本项目符合国家产业政策，项目选址符合规划要求，项目采取的各类污染物治理措施技术可行，措施有效。项目位于位于互助县五十镇及松多乡。本项目的实施为改善当地的生产、生活环境创造良好的条件：同时项目的建设具有较好的社会效益和环境效益，对当地的经济和社会发展有良好的促进作用，在认真落实本报告提出的环保对策措施后，不会对所在区城内的环境产生明显不利影响，能够使本项目的建设做到经济效益、环境效益与社会效益的统一。 综上所述，从环境保护角度出发，本项目的建设是合理可行的。

各级环境保护行政主管部门的批复意见（国家、省、行业） 格尔木市环境保护局 关于青海省格尔木市拉宁灶火多金属普查项目环境影响报告表的批复 青海省投资集团有限公司： 你公司报来由内蒙古亿保环境科技有限公司编制的《青海省 格尔木市拉宁灶火多金属普查项目环境影响报告表》及申请审批的相关材料收悉，经组织专家评审，批复如下： 一、青海省格尔木市拉宁灶火多金属普查项目位于青海省格尔木市乌图美仁乡政府驻地南约40km处，开木棋河下游东侧，拉陵高里河以东，隶属格尔木市乌图美仁乡管辖。按照青海省国土资源厅颁发的探矿权证（证号：T63120081202018904）许可。矿权地理坐标：东经93°12′10”—93°19′00”,北纬36°35′15”-36°39′55”。勘查面积13.57km²，勘探对象为黑色金属、有色金属、贵金属、非金属等矿产资源。该探矿项目总投资1830 万元，环保投资135.97万元，环保投资占总投资比例为7.43%。具体建设内容、生产工艺及生产设备等以报告表核定为准。 根据报告表结论、专家评审意见，在你单位严格落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好施工期、运营期风险防范及污染防治工作的前提条件下，从环保角度原则同意该 项目建设。 二、项目建设期间还应做好以下工作 （一）加强探矿过程环境保护工作，优化勘探工艺设计及设 备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部 环境管理机构、人员；加强环境管理，认真履行环境保护“三同 时”制度，确保各项污染物稳定达标排放。 （二）落实勘探期污染防治措施和生态保护措施，合理布置 施工场地，槽探活动应控制在探矿范围内，严格控制施工临时占 地，做好探矿弃渣、废石的处置和综合利用。 （三）严格按照相关要求，落实探矿区生态恢复措施。按报 告表要求根据不同时段分别开展生态恢复措施，各类弃渣、废石 严格按规定处置，禁止随意堆放。矿山探矿期满后应对槽探等全 面进行生态恢复，强化生态恢复过程中的管理和维护措施，恢复 其土地原有功能。 （四）落实并优化固体废物综合利用和处置措施。工程探矿产生的废石应全部回填处理。加强对各种固体废弃物的收集、暂存、转运、处置及综合利用过程的管理，采取有效、可靠的防范措施，防止产生二次污染。 （五）禁止边探边采或以探代采、超出许可范围的探矿行为。 （六）其他请严格对照“报告表”中的要求执行。 三、你公司应根据报告表提出的环保对策措施和批复要求，做好各项风险防范和污染防治工作，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。 （一）项目竣工后，你单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。 （二）项目的环境影响评价报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 2019年1月3日

6.环境保护措施执行情况

| 项目阶段 |  |  | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计 阶段 | 生态影响 | 无 | 无 | 无 |
|  | 污染影响 | 无 | 无 | 无 |
|  | 社会影响 | 无 | 无 | 无 |
| 施工期 | 生态影响 | 环评要求： - (1)生态环境保护总体措施 - ①探矿营地、土石方临时堆场等选址特点：选择了植被覆盖率低处布设，少占压植被：选择低洼平缓地带布设，确保了场地坡脚稳定，必要时加强防护，防止地质灾害发生：及时平整压实，防止水土流失：集中布置，防止到处散落，影响生态景观。 - ②合理进行工程布置，精心组织施工管理，严格将基础建设、钻探控制在以工程为中心，半径10m的占地范围内，槽探活动控制在槽探两侧1.5m范围内。在工程开挖过程中，尽量减少和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。探槽开挖前对表土进行剥离，剥离的表士存放在探槽两侧专门的区域，并做好遮盖措施，探槽开挖土方临时堆置于探槽两侧，对土石方进行压实处理后做好遮盖措施。施工结束后及时将开挖的士石方全部回填探槽、覆盖上表土并压实。 - ③预查工程全部结束后，对探槽利用开挖土石方进行回填，场地进行全面清理，对钻孔及时进行封孔处理，探矿场地进行全面清理，不得留下探矿杂物将预先剥离的表层土壤重新覆盖在受工程破坏的区域，以尽快恢复当地生态，消除因探矿器材临时堆放点引起的生态斑点。 - ④预查活动期间严格按照环评要求布设临时占地，不得随意扩大探矿临时占地的范围，加强管理。 - (2)槽探、钻探工作的生态保护措施 - 槽探保护措施：在每个槽探开挖之前，预先剥离表层植被和土壤，再在单个槽探工作结束后，用槽探挖掘产生的弃土进行回填，再用预先剥离的表层植被进行生态恢复。对于单个探槽工作时间较长的，应预先剥离表层土壤堆放在指定位置进行养护，并在槽探工作结束后及时进行回填并进行植被恢复，不得长久搁置，出现严重的斑块状现象。 - (3)生态保护与恢复控制目标 - 探矿结束后及时对工程探矿区域场地进行平整回填，不得出现“斑状"景观，探矿固废不得遗留在探矿场地区域。 环评审批文件要求： 本项目预查期对生态的影响主要是表土开挖、弃土堆放改变地貌，破坏原生植被和景观，钻探施工结束后对钻机平台进行迹地清理，泥浆自然风干后覆土掩埋，恢复原有地形地貌。探槽施工结束后及时将开挖的土石方全部回填、覆盖上表土并压实，恢复探槽施工区域原有地形地貌，采取提出的保护措施后，对生态环境影响较小。 | - 环评要求： - (1)生态环境保护总体措施 - ①探矿营地、土石方临时堆场等选址特点：为了防止地质灾害发生，防止水土流失，已选择在植被覆盖率低处布设：并且在低洼平缓地带布设，确保了场地坡脚稳定。 - ②在工程开挖过程中，为尽量减少和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度，已合理进行工程布置，将钻探控制在以工程为中心，半径10m的占地范围内，槽探活动控制在槽探两侧1.5m范围内。探槽开挖前对表土进行剥离，剥离的表士存放在探槽两侧专门的区域，并采取遮盖措施，探槽开挖土方临时堆置于探槽两侧，对土石方进行压实处理后做好遮盖措施。施工结束后已将开挖的士石方全部回填探槽、覆盖上表土并压实。 - ③预查工程全部结束后，已对探槽利用开挖土石方进行回填，场地已进行全面清理，对钻孔已及时进行封孔处理，探矿场地进行全面清理，未遗留探矿杂物。 - ④预查活动期间严格按照已按环评要求布设临时占地，未随意扩大探矿临时占地的范围，并采取加强管理。 - (2)槽探、钻探工作的生态保护措施 - 槽探保护措施：在每个槽探开挖之前，预先剥离表层植被和土壤，再在单个槽探工作结束后，用槽探挖掘产生的弃土进行回填，再用预先剥离的表层植被进行生态恢复。对于单个探槽工作时间较长的，预先剥离表层土壤堆放在指定位置进行养护，并在槽探工作结束后及时进行回填并进行植被恢复，未长久搁置，未出现严重的斑块状现象。 - (3)生态保护与恢复控制目标 - 探矿结束后及时对工程探矿区域场地进行平整回填，不得出现“斑状"景观，探矿固废不得遗留在探矿场地区域。 环评审批文件要求： - 本项目预查期对生态的影响主要是表土开挖、弃土堆放改变地貌，破坏原生植被和景观，在钻探施工结束后已对钻机平台进行迹地清理，泥浆自然风干后覆土掩埋，已恢复原有地形地貌。探槽施工结束后已及时将开挖的土石方全部回填、覆盖上表土并压实，恢复探槽施工区域原有地形地貌，在采取提出的保护措施后，对生态环境影响较小。 | 已落实。施工结束后已对占用土地进行了生态恢复。 |
|  | 污染影响 | 环评要求： - 大气环境 本项目预查期大气污染物主要为探槽开挖、钻探施工、钻孔封闭等施工产生扬尘和土方堆放产生的扬尘、施工机械废气。 ⑴堆场扬尘 项目区岩石硬度大，风化较差，因此废石临时堆放起尘的可能性较小，造成区域大气污染的可能性较小。表土剥离物以沙土为主，松散堆放易起尘。通过加覆盖物覆盖或洒水增加含水率可有效抑制扬尘产生。 ⑵道路扬尘 矿区内砂石道路两侧无居住区等环境敏感点，道路扬尘产生影响较小。 ⑶施工机械废气 项目施工机械产生尾气主要为CO、NOx、THC，由于施工机械分散作业，各探矿点施工机械较少，且作业场地地势开阔，对周边环境空气影响较小。 2、水环境 本项目预查期产生的废水主要为施工人员生活污水以及钻探循环水。 （1）生活废水 项目区建临时防渗旱厕，定期清掏并填埋，其它少量生活污水用于场地泼洒降尘，不外排，对周围环境影响较小。 （2）钻探循环水 本项目钻探产生的泥浆呈状棕黄色粘稠状，主要成分为膨润土、粘土和钻井岩屑，成分简单，不含污染物，钻探用水主要是清水钻井和泥浆配制时需要，用水采用汽车运输的方式。暂存在容积为10m³的移动式储水池中，在钻探过程中采用清水钻孔，产生的钻孔废水循环利用不外排。 - 3、声环境 本项目预查期噪声主要为钻探时使用的钻机、发电机等产生的机械噪声以及小型运输车辆产生的噪声；运输车辆产生的噪声较小，对周围影响较小。在采取合理布置施工机械，及时对机械设备进行维护保养工作等措施后，能有效控制探矿期产生的噪声污染。 4、固体废物 本项目预查期主要固体废物为施工产生的土石方和施工人员产生的生活垃圾。 1、土石方 本项目钻探剥离的表土就近堆放，最后用于表层覆土和植被恢复；本项目土石方主要是探槽、钻探施工时产生的挖方，待取样结束后，全部回填，无弃方产生，对周围环境影响较小。 （1）槽探土石方处置措施合理性分析 各临时挖方堆放场地就近设置在探槽附近，由于探槽周边零星分布垫状植被(覆盖度5-10%），挖方堆放前可避开植被分布的地段；在探槽取样结束后立即对挖方进行回填。 （2）钻探工程土石方处置措施合理性分析 待钻井施工结束后用于钻井平台的回填，已恢复钻井平台原有地形地貌。 2、生活垃圾 生活垃圾经垃圾箱收集后定期清运至垃圾转运站，对周围环境影响较小。 3、钻井泥浆 钻探产生的泥浆主要为水和泥浆材料（膨润土）按4:1的比例调配成泥浆液，钻探时泥浆进行循环利用，钻探结束后余量用于钻探平台的回填。 环评审批文件要求： 1、本项目预查期大气污染物主要为探槽开挖、钻探施工、钻孔封闭等施工产生扬尘，由于本项目探槽开挖、钻探施工面积很小，不采取大开挖方式。 2、本项目预查期产生的废水主要为施工人员生活污水、钻探循环水和冲洗废水。本项目预查期产生生活污水，主要污染因子为COD、氨氮等。其中员工生活洗漱废水水质简单，全部用于场地泼洒降尘，厂区设有防渗旱厕，人员粪便废水全部进入旱厕，防渗旱厕定期清掏用于周边草地施肥。项目钻探循环泥浆在移动式泥浆池中配置后循环利用不外排。项目钻探过程产生泥浆在井内封存填埋，不外排。 3、本项目运营期噪声主要为钻机及车辆噪声，噪声源强在85-90dB（A）之间，在采取合理布置施工机械，及时对机械设备进行维护保养工作等措施后，能有效控制探矿期产生的噪声污染。 4、本项目预查期主要固体废物为施工产生的土石方和施工人员产生的生活垃圾。施工结束后及时将开挖的土石方全部回填、无弃方产生；预查期工作人员生活垃圾经垃圾箱集中收集后，定期清运至生活垃圾填埋转运站处置，钻井泥浆风干后用于钻探平台回填。 | 经过现场调查以及与建设单位的核实，施工期采取以下防治措施： 1、大气环境 本项目预查期大气污染物主要为探槽开挖、钻探施工、钻孔封闭等施工产生扬尘和土方堆放产生的扬尘、施工机械废气。 ⑴堆场扬尘 项目区岩石硬度大，风化较差，因此废石临时堆放起尘的可能性较小，造成区域大气污染的可能性较小。表土剥离物以沙土为主，松散堆放易起尘。通过用苫布覆盖以及洒水增加含水率可有效抑制扬尘产生。 ⑵道路扬尘 矿区内砂石道路两侧无居住区等环境敏感点，道路扬尘产生影响较小。 ⑶施工机械废气 项目施工机械产生尾气主要为CO、NOx、THC，由于施工机械分散作业，各探矿点施工机械较少，且作业场地地势开阔，对周边环境空气影响较小。 2、水环境 本项目预查期产生的废水主要为施工人员生活污水以及钻探循环水。 （1）生活废水 项目区建临时防渗旱厕，在预查工作结束后已进行填埋，其它少量生活污水用于场地泼洒降尘，不外排，对周围环境影响较小。 （2）钻探循环水 本项目钻探产生的泥浆呈状棕黄色粘稠状，主要成分为膨润土、粘土和钻井岩屑，成分简单，不含污染物，钻探用水主要是清水钻井和泥浆配制时需要，用水采用汽车运输的方式。暂存在容积为10m³的移动式储水池中，在钻探过程中采用清水钻孔，产生的钻孔废水循环利用不外排。 - 3、声环境 本项目预查期噪声主要为钻探时使用的钻机、发电机等产生的机械噪声以及小型运输车辆产生的噪声；运输车辆产生的噪声较小，对周围影响较小。在采取合理布置施工机械，及时对机械设备进行维护保养工作等措施后，能有效控制探矿期产生的噪声污染。 4、固体废物 本项目预查期主要固体废物为施工产生的土石方和施工人员产生的生活垃圾。 1、土石方 本项目钻探剥离的表土就近堆放最后用于表层覆土和植被恢复；本项目土石方主要是探槽、钻探施工时产生的挖方，在取样结束后已全部回填，无弃方产生，对周围环境影响较小。 - 槽探土石方 - 各临时挖方堆放场地就近设置在探槽附近，由于探槽周边零星分布垫状植被(覆盖度5-10%），挖方堆放前避开植被分布的地段；在探槽取样结束后已对挖方进行回填。 （2）钻探工程土石方 在钻井施工结束后用于钻井平台的回填，已恢复钻井平台原有地形地貌。 2、生活垃圾 生活垃圾经垃圾箱收集后定期清运至垃圾转运站，对周围环境影响较小。 3、钻井泥浆 钻探产生的泥浆主要为水和泥浆材料（膨润土）按4:1的比例调配成泥浆液，钻探时泥浆进行循环利用，钻探结束后用于钻探平台的回填。 环评审批文件要求： 1、本项目预查期大气污染物主要为探槽开挖、钻探施工、钻孔封闭等施工产生扬尘，由于本项目探槽开挖、钻探施工面积很小，不采取大开挖方式。 2、本项目预查期产生的废水主要为施工人员生活污水、钻探循环水和冲洗废水。本项目预查期产生生活污水，主要污染因子为COD、氨氮等。其中员工生活洗漱废水水质简单，全部用于场地泼洒降尘，厂区设有防渗旱厕，人员粪便废水全部进入旱厕，防渗旱厕定期清掏用于周边草地施肥。项目钻探循环泥浆在移动式泥浆池中配置后循环利用不外排。项目钻探过程产生泥浆在井内封存填埋，不外排。 3、本项目运营期噪声主要为钻机及车辆噪声，噪声源强在85-90dB（A）之间，在采取合理布置施工机械，及时对机械设备进行维护保养工作等措施后，能有效控制探矿期产生的噪声污染。 4、本项目预查期主要固体废物为施工产生的土石方和施工人员产生的生活垃圾。施工结束后已及时将开挖的土石方全部回填、无弃方产生；预查期工作人员生活垃圾经垃圾箱集中收集后，定期清运至生活垃圾填埋转运站处置，钻井泥浆风干后用于钻探平台回填。 | 已落实 |
|  | 社会影响 | 无 | 无 | 无 |
| 运营期 | 生态影响 | 无 | 无 | 无 |
|  | 污染影响 | 无 | 无 | 无 |
|  | 社会影响 | 无 | 无 | 无 |

7.环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | （1）生态环境保护总体措施 通过现场调查，探矿营地选择在植被覆盖率低处布设；土石方临时堆场选择低洼平缓地带布设，确保了场地坡脚稳定，防止了地质灾害发生。 在工程开挖过程中，为尽量减少和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。通过合理进行工程布置，精心组织施工管理，将钻探控制在以工程为中心，半径10m的占地范围内，槽探活动控制在槽探两侧1.5m范围内。探槽开挖前对表土进行剥离，剥离的表士存放在探槽两侧专门的区域，并做好遮盖措施，施工结束后已将开挖的士石方全部回填探槽、覆盖上表土并压实。 预查工程全部结束后，对探槽利用开挖土石方进行回填，场地进行全面清理，对钻孔及时进行封孔处理，探矿场地进行全面清理，未遗留探矿杂物。 （2）槽探、钻探工作的生态保护措施 在每个槽探开挖之前，预先剥离表层植被和土壤，再在单个槽探工作结束后，用槽探挖掘产生的弃土进行回填，再用预先剥离的表层植被进行生态恢复。对于单个探槽工作时间较长的，通过剥离表层土壤堆放在指定位置进行养护，并在槽探工作结束后及时进行回填并进行植被恢复，未长久搁置。 （3）生态保护与恢复控制目标 探矿结束后已对工程探矿区域场地进行平整回填，未出现“斑状"景观，探矿固废未遗留在探矿场地区域。 通过现场调查，材料堆放、岩芯存放及生活等区域的表层未清理，植被的破坏主要为碾压，施工作业施工结束后，清运了材料与垃圾，自然恢复了植被；植被破坏区域主要为槽探及钻孔等挖方及作业区域，对其表土进行了剥离，施工结束后，对挖方及作业区域进行了清理、平整、覆土后，撒草籽进行恢复植被，目前已恢复至原有的地形地貌。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | （1）废水 经调查，本项目预查期产生的废水主要为施工人员生活污水以及钻探循环水。 项目区建临时防渗旱厕，在预查工作结束后已进行填埋，其它少量生活污水用于场地泼洒降尘，不外排，对周围环境影响较小。本项目钻探产生的泥浆呈状棕黄色粘稠状，主要成分为膨润土、粘土和钻井岩屑，成分简单，不含污染物，钻探用水主要是清水钻井和泥浆配制时需要，用水采用汽车运输的方式。暂存在容积为10m³的移动式储水池中，在钻探过程中采用清水钻孔，产生的钻孔废水循环利用不外排。 - （2）废气 经调查，本项目预查期大气污染物主要为探槽开挖、钻探施工、钻孔封闭等施工产生扬尘和土方堆放产生的扬尘、施工机械废气。槽探施工时产生的粉尘污染，用洒水的方法可降低粉尘的污染；槽探开挖的土方及钻井平台开挖的土方用可降解的编织袋，将开挖的废土石装袋堆放于探槽两侧及平台两侧，避免露天堆放；钻探工程采用湿法施工；且避开大风天气作业。在采取该措施后，扬尘浓度可下降80%以上。再通过稀释扩散、周边植被及山体的阻隔，且钻探布设为坑道钻，可有效控制扬尘产生，对周边环境影响不大。随着施工期的结束而消失，施工扬尘对周围环境影响不大。 - 噪声 - 本项目预查期噪声主要为钻探时使用的钻机、发电机等产生的机械噪声以及小型 - 运输车辆产生的噪声；运输车辆产生的噪声较小，对周围影响较小。在采取合理布置施工机械，及时对机械设备进行维护保养工作等措施后，能有效控制探矿期产生的噪声污染。本工程在施工期间经加强管理和合理安排作业时间等降噪措施后得到有效控制，并随着施工期结束而消除。 - 固废 - 本项目预查期主要固体废物为施工产生的土石方和施工人员产生的生活垃圾。 - 1、土石方 - 本项目钻探剥离的表土就近堆放最后用于表层覆土和植被恢复；本项目土石方主要是探槽、钻探施工时产生的挖方，在取样结束后已全部回填，无弃方产生，对周围环境影响较小。 - 2、生活垃圾 - 生活垃圾经垃圾箱收集后定期清运至垃圾转运站，对周围环境影响较小。 - 钻井泥浆 - 钻探产生的泥浆主要为水和泥浆材料（膨润土）按4:1的比例调配成泥浆液，钻探时泥浆进行循环利用，钻探结束后用于钻探平台的回填。 |

8.环境质量及污染源监测

根据项目建设内容及环评文件及批复要求，本项目为实验性-探矿项目，不涉及生产过程，目前探矿工作已结束，勘探区无废气、噪声污染。本次验收调查期间，项目废水、固废环保设施运行正常，工况稳定，满足竣工环境保护验收的要求。本次验收主要对施工扰动区域恢复情况进行了调查。 因此，本次验收未进行监测。

9.环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置 9.1 施工期环境管理 1、环境管理机构 施工期间，本项目的环境保护工作由建设单位具体负责实施，建设单位成立了环保工作小组，由公司专职人员担任。 2、机构职责 施工期间环境管理的主要任务有：办理相关环保手续、落实环境保护措施，监督、检查施工单位执行或落实有关环境保护措施的情况，并处理相关事宜。 3、机构工作情况 自本建设项目开工后，环保工作小组参与了施工期的环境保护措施的落实，开展了施工人员环保意识培训等相关工作，对施工期环境保护工程的落实采取全程监管。在项目建设过程中按照《中华人民共和国招标法》、《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国水土保持法》等法律规范执行。 9.2 运行期环境管理 1、环境管理机构 项目运行期间的环境保护工作由建设单位具体负责实施，环保工作小组负责具体管理工作。 2、机构职责 巡视环保措施运行情况，及时向单位、有关管理部门汇报，确保项目环保措施有效运行。

环境监测能力建设情况： 工程施工期，主要为监控，确保工程施工各污染物得到妥善处置，经过调查，施工期污染物对环境影响较小。 工程运营期不产生污染物，不需设置环境监测计划。

环境影响报告表中提出的监测计划落实情况： 根据该项目环评报告表中提出的环境管理与监控计划要求，经本次调查，本工程设置专人主管环保工作，负责工程环境保护措施的实施与日常环保工作。 由于工程运营期不产生污染物，因此不需设置运营期环境监测计划。

环境管理状态分析与建议： - 验收阶段，本项目施工已技术，施工场地基本恢复，建议企业对植被长势较差 - 的施工场地加强养护，在雨季适当进行补种，保证植被成活率。

- 10 调查结论与建议

验收调查结论与建议： 一、调查结论 1、建设项目基本情况 本项目预查区位于青海省格尔木市乌图美仁乡，工作区地理坐标：东经:93°12'10"-93°19100"，北纬:36°35'15"-36°39'55"。从格尔木市沿格茫公路西行约163km至拉陵高里河后，下便道沿拉陵高里河河床向南行约40km 可达工区。 2、工程变动情况 - 根据现场调查以及建设单位所提交的相关资料数据，与环评阶段相比，本工程建成后所在位置、总平面布置、建设规模等均没有发生变化，工程建设中严格按照环境影响报告表中的要求进行施工，本工程基本无变动。 - 环境管理检查结论 - 本项目根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》 - 的规定进行了环境影响评价。项目落实了环境影响评价要求的有关污染治理设施及措施，执行了“三同时”制度，工程立项、环评等手续齐全，环保设施与主体工程做到了同时设计、同时施工、同时投产使用。规章制度健全，落实了环评批复的要求。 - 3、环境影响调查结论 ①生态环境影响调查结论 经调查，本项目预查期对生态的影响主要是表土开挖、弃土堆放改变地貌，破坏原生植被和景观和普查施工噪声对周围野生动物的影响，施工结束后已及时将开挖的土石方全部回填、覆盖上表土并压实，已恢复探槽施工区域原有地形地貌；施工结束后对钻机平台进行迹地清理，泥泥浆自然风干后用于钻探平台的回填、平整；对钻孔已及时进行封孔处理。在采取提出的保护措施后，对生态环境影响较小。 在项目主体工程完成后对周边原有植被进行恢复工作。通过现场调查了解，本项目基本落实了环境影响报告及其环评批复中生态环境保护的相关要求。 ②声环境影响调查结论 - 本项目噪声主要为钻探时使用的钻机、发电机等产生的机械噪声以及小型 - 运输车辆产生的噪声；运输车辆产生的噪声较小，对周围影响较小。在采取合理布置施工机械，及时对机械设备进行维护保养工作等措施后，能有效控制探矿期产生的噪声污染。本工程在施工期间经加强管理和合理安排作业时间等降噪措施后得到有效控制，并随着施工期结束而消除。 ③水环境影响调查结论 - 经调查，本项目产生的废水主要为施工人员生活污水、钻孔废水。 本项目预查期生活污水主要为员工生活洗漱废水，水质简单，全部用于场地泼洒降尘，厂区设有防渗旱厕，人员粪便废水全部进入旱厕，防渗旱厕定期清掏用于周边草地施肥。钻孔废水循环利用不外排。 ④废气影响调查结论 本项目预查期大气污染物主要为探槽开挖、钻探施工、钻孔封闭等施工产生扬尘，由于本项目探槽开挖、钻探施工面积很小，不采取大开挖方式。且避开大风天气作业。在采取该措施后，扬尘浓度可下降80%以上。再通过稀释扩散、周边植被及山体的阻隔，且钻探布设为坑道钻，可有效控制扬尘产生，对周边环境影响不大。随着施工期的结束而消失，施工扬尘对周围环境影响不大。 ⑤固体废弃物调查结论 - 经调查，本项目主要固体废物为施工产生的土石方和施工人员产生的生活垃圾。 - 本项目钻探剥离的表土就近堆放最后用于表层覆土和植被恢复；本项目土石方主要是探槽、钻探施工时产生的挖方，在取样结束后已全部回填，无弃方产生，对周围环境影响较小。生活垃圾经垃圾箱收集后定期清运至垃圾转运站，钻探产生的泥浆主要为水和泥浆材料（膨润土）按4:1的比例调配成泥浆液，钻探时泥浆进行循环利用，钻探结束后用于钻探平台的回填。 - 二、结论 青海省格尔木市拉宁灶火多金属矿普查项目在建设过程中按环境影响报告表及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，并且环境保护设施能与主体工程同时投产使用；污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定；建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，建设过程中未造成重大环境污染或者重大生态破坏；建设项目未纳入排污许可管理，未违反国家和地方环境保护法律法规；建议工程通过环境保护验收。

- 附表、附图、附件

1 附表 附表 1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。 2 附图 附图 1：项目地理位置图； 附图 2：项目周边关系图； 附图 3：项目总平面布置图； 附图4：项目周边现场照片图； 3 附件 附件 1：项目环评批复；

建设项目竣工环境保护设施“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 青海省格尔木市拉宁灶火多金属矿普查项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | - 青海省格尔木市乌图美仁乡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 四十六、99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探） |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产规模 |  |  |  |  |  |  | 实际生产规模 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 格尔木市生态环境局 |  |  |  |  | 审批文号 |  | 格环发[2019]9号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设地点坐标（中心点） |  |  |  |  |  |  | 线性工程长度（千米） |  |  | 起始点经纬度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 青海国勘工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 3131.68 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 38.93 | 所占比例（%） |  | 1.24% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 3131.68 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 38.93 | 所占比例（%） |  | 1.24% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 废气治理（万元） |  | 噪声治理（万元） |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 青海省投资集团有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  | 11632126MB0P6009X6 | 验收时间 |  | 2024.3 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态影 响及 其 环 境保 护设 施 （生态 类项 目详填） |  | 主要生态保护目标 | 名称 | 位置 | 生态保护要求 |  | 项目生态影响 |  | 生态保护工程和设施 |  | 生态保护措施 |  |  | 生态保护 |  |  |  |
|  |  | 生态敏感区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保护生物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土地资源 | 农田 | 永久占地面积 |  |  | 恢复补偿面积 |  |  |  | 恢复补偿形式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 草地等 | 永久占地面积 |  |  | 恢复补偿面积 |  |  |  | 恢复补偿形式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态治理工程 |  | 工程治理面积 |  |  | 生物治理面积 |  |  |  | 水土流失治理率 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他生态保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；