浙江翔飞智能科技股份有限公司

年产35万套数字化智能开门机及道闸系统项目

阶段性竣工环境保护验收意见

2024年5月10日，我公司浙江翔飞智能科技股份有限公司对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、本项目环境影响评价报告和备案部门备案意见等要求，组织相关单位在我公司召开了“浙江翔飞智能科技股份有限公司年产35万套数字化智能开门机及道闸系统项目”竣工环境保护设施验收现场检查会。参加会议的成员有浙江翔飞智能科技股份有限公司（建设单位）、苏州聚兆检测技术服务有限公司（验收监测单位）等单位代表，同时也邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了项目建设单位、验收监测及检测报告编制单位等所做工作的介绍，并现场检查了该项目主要生产装置及配套装置的环保设施运行情况。经认真讨论，形成阶段性验收意见如下：

- 工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江翔飞智能科技股份有限公司预计投资10000万元购买桐乡恒基生物股份有限公司位于桐乡经济开发区文华南路518号30亩土地进行本项目生产，利用现有土地厂房，新建建筑面积45000平方米，合计建筑面积53815.9平方米，购置相关设备，投产后预计可形成年产35万套数字化智能开门机及道闸系统的生产规模。

（二）建设过程及环保审批情况

2022年8月委托浙江盛冠环保科技有限公司编制了《浙江翔飞智能科技股份有限公司年产35万套数字化智能开门机及道闸系统项目环境影响登记表》（区域环评+环境标准），2022年08月04日嘉兴市生态环境局以嘉环桐备[2022]106号文件进行备案。

本项目于2022年10月15日开工建设，2023年10月15日阶段性竣工并开始调试。目前本项目实际先行上马部分设备，购置机加工中心3台、精密数控车床13台、精密蜗杆磨床1台、精密滚齿机1台、精密数控铣床2台、精密拉床1台、喷漆房1套，其余淬火、喷砂、焊接、研发、清洗相关工艺均未实施，故作阶段性验收。验收规模为年产10万套数字化智能开门机及道闸系统。

目前该项目已投资生产设施和环保设施运行正常，具备了竣工环境保护验收的条件。

# （三）投资情况

# 本项目实际总投资8000万元，其中实际环保投资70万元。

# （四）验收范围

本次验收范围为《浙江翔飞智能科技股份有限公司年产35万套数字化智能开门机及道闸系统项目环境影响登记表》（区域环评+环境标准）中已实施内容。

# 二、工程变更情况

我公司部分生产设备暂未投资建设，具体详见验收报告中“表3-2   本项目主要生产设备一览表”。

我公司其他实际实施内容，如工程性质、建设地点、污染防治措施、配套工艺与环评审批文件基本一致。

# 三、环境保护设施建设情况

根据项目竣工验收报告及现场检查，该项目环境保护设施建设情况如下：

## （一）废水

本项目废水为生产废水和生活污水，生产废水为水帘废水、废气喷淋废水、喷枪清洗废水，超声波清洗未实施，相关废水未产生。上述生产废水经厂区自建污水站处理后纳管，生活污水经化粪池、隔油池处理后纳管，最终由桐乡市申和水务有限公司集中处理达标后排放。

（二）废气

本项目废气主要为喷漆和晾干废气。环评审批提及的淬火、焊接、喷砂工艺未实施，相关废气未产生。喷漆和晾干废气经“水帘+二级水喷淋”处理后20m 高排气筒排放。

（三）噪声

本项目生产过程中噪声源主要为机加工中心、精密数控车床和精密蜗杆磨床等设备的运转。我公司严格控制生产过程中产生的噪声对周边环境的影响，厂区建设合理布局，选用低噪声设备，同时采取必要的隔音、消音、降噪措施，加强设备的日常维护和保养。

（四）固废

本项目产生的固废为边角料、一般废包装料、其余废包装桶、含油废包装桶、废抹布手套、污泥、废机油、漆渣、废切削液和金属屑和生活垃圾。环评审批提及的收集粉尘、废布袋、废砂料、废焊丝、废淬火油、淬火油槽沉积物、废油由于相关工艺设备未实施，因此不产生。

边角料、一般废包装料和生活垃圾属一般固废，收集后外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运处置。其余废包装桶、含油废包装桶、废抹布手套、污泥、废机油、漆渣、废切削液和金属屑属危险废物，收集后委托嘉兴市桐源环境科技有限公司处置。

在厂区内建有一般固废暂存间、危险废物暂存场所。一般固废暂存间初步做到防风、防雨措施，地面采用硬化处理，危险废物暂存场所已设置危险废物识别标志，并已做好防风、防雨、防晒、防渗、防腐等工作。一般固废暂存间初步满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定，危险废物暂存场所初步满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关规定。

（五）其他环境保护设施

1、在线监测装置：生态环境主管部门暂无要求。

2、其他设施：基本具备环境风险设施和应急物资，具有一定的环境应急能力。

3、防护距离：满足环评中大气防护距离要求。

4、排污许可证：我公司已完成排污登记（登记编号：91330483MA28B6FMX9001W）。

- 环境保护设施调试效果

苏州聚兆检测技术服务有限公司于2024年04月07日~04月08日对本项目进行现场监测。我公司对本项目“三同时”执行情况、固体废物、环境保护设施建设、环境保护管理等方面进行了自查，在综合分析现场监测数据和相关资料的基础上，编写了《浙江翔飞智能科技股份有限公司年产35万套数字化智能开门机及道闸系统项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》。主要结论如下：

1、废水：验收监测期间，入管网口pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、动植物油日均值（范围）均能达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准的要求；总氮日均值均能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准要求；氨氮、总磷浓度日均值能达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1标准限值的要求。

2、废气：验收监测期间，喷漆和晾干废气处理设施出口颗粒物、臭气浓度和非甲烷总烃排放浓度均低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146- 2018）表1排放限值。

验收监测期间，厂界四周颗粒物无组织排放监控浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源无组织排放监控浓度限值；厂界四周非甲烷总烃无组织排放监控浓度均低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB33/2146-2018 中表 6 企业边界大气污染物浓度限值；厂界四周臭气浓度最大值低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB33/2146-2018 中表 6 企业边界大气污染物浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度均低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 无组织特别排放限值。

3、噪声：验收监测期间，厂界四周昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

4、边角料、一般废包装料和生活垃圾属一般固废，收集后外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运处置。其余废包装桶、含油废包装桶、废抹布手套、污泥、废机油、漆渣、废切削液和金属屑属危险废物，收集后委托嘉兴市桐源环境科技有限公司处置。

5、本项目废水排放量为684吨/年，废水中化学需氧量和氨氮排放总量分别为0.034吨/年和0.003吨/年，达到环评中化学需氧量0.394吨/年、氨氮0.039吨/年的总量控制要求。

本项目VOCs 排放量为0.215吨/年，达到环评中VOCs 1.456吨/年的总量控制要求。本项目工业烟粉尘排放量为0.070吨/年，达到环评中工业烟粉尘0.208吨/年的总量控制要求。根据验收报告，经核算项目目前已产生的污染物排放量低于总量控制建议值。

五、工程建设对环境的影响

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保设施均能正常运行。项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准；各类固废能基本落实妥善处置途径。本项目环境保护设施建设情况及排放基本落实了环评及备案意见要求，对周边环境不会造成明显的影响。

# 六、验收结论

经检查，本项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和备案的有关要求，在设计、施工和运行阶段采取了相应措施，各主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。验收组认为，我公司编制的验收报告结论总体基本可信，通过阶段性验收，可登陆建设项目竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

# 七、后续要求和建议

1、完善项目概况；细化变动情况说明以及判定；核实原辅材料使用和暂存情况；校核检测数据的合规性；完善各类污染防治措施现场照片；细化废气、废水治理措施描述、处理工艺以及现场照片；根据验收工作要求做好“其他需要说明的事项”编制。

2、根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）等完善危废仓库的标识、标牌及“四防”措施，危险废物转移严格执行转移联单制度；同时按照环评要求落实相关监测计划。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定完善一般固废暂存区域。

3、进一步落实相关整治要求；做好废气、废水治理措施的运行维护，确保稳定达标排放；做好相关风险防范措施，并根据相关要求完善相关应急物资和应急设施。

4、验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。

5、本次验收只对本项目环评所涉及环保设施进行验收，今后若在项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收组成员：

建设单位：浙江翔飞智能科技股份有限公司

日期：2024年5月10日

（以下为空）