嘉兴耐通电子科技有限公司年产100万套新能源汽车控制器、传感器、智能家居控制器及线束迁建项目竣工环境保护验收意见

2024年9月23日，嘉兴耐通电子科技有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“嘉兴耐通电子科技有限公司年产100万套新能源汽车控制器、传感器、智能家居控制器及线束迁建项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位嘉兴耐通电子科技有限公司、工程单位嘉兴市常青环境科技有限公司、验收监测单位嘉兴安联检测技术服务有限公司等单位代表。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为嘉兴耐通电子科技有限公司，建设地点为浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2889号博尔玛创新园A区1幢，建筑面积4381m2，实际投资600万，从事新能源汽车控制器、传感器、智能家居控制器及线束的生产。项目迁建成后仍年产新能源汽车控制器、传感器、智能家居控制器及线束100万套。

# （二）建设过程及环保审批情况

# 因我公司向环境影响评价审批科室主动提交年产100万套新能源汽车控制器、传感器、智能家居控制器及线束迁建项目环评报告，2024年6月25日，嘉兴市生态环境局进行现场调查，并针对未批先建的违法行为出具责令改正违法行为通知书要求（嘉环（秀）责通【2024】4 号）。我公司委托浙江中蓝环境科技有限公司于2024年7月编制完成《嘉兴耐通电子科技有限公司年产100万套新能源汽车控制器、传感器、智能家居控制器及线束迁建项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）》，2024年7月17日嘉兴市生态环境局（秀洲）出具嘉环秀备〔2024〕23 号文件完成备案。嘉兴耐通电子科技有限公司年产100万套新能源汽车控制器、传感器、智能家居控制器及线束迁建项目于2024年7月18日开工建设，2024年7月24日竣工并开始调试。

# （三）投资情况

# 本项目实际总投资600万元，其中实际环保投资20万元。

# （四）验收范围

本次验收范围为《嘉兴耐通电子科技有限公司年产100万套新能源汽车控制器、传感器、智能家居控制器及线束迁建项目环境影响登记表（区域环评+环境标准）》所涉及的环保设施。

# 二、工程变更情况

对照项目环评报告及嘉兴市秀洲区环境保护局《秀洲区“区域环评+环境标准”改革建设项目环境影响登记表备案通知书》嘉环秀备〔2024〕23 号，本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态污染的措施与环评报告表基本一致，项目实际建设中基本无变动情况。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

本项目废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳入秀洲高新区污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达标后排放。

（二）废气

本项目废气主要为浸锡、焊接、注塑废气。浸锡、焊接、注塑废气经集气罩收集后接入“干式过滤+二级活性炭吸附”处理后15m 高排气筒排放。

（三）噪声

## 项目主要噪声源为全自动端子机、裁线机、剥线机、立式注塑机、空压机等机械噪声。我公司严格控制生产过程中产生的噪声对周边环境的影响，厂区建设合理布局，选用低噪声设备，同时采取必要的隔音、消音、降噪措施，加强设备的日常维护和保养。

（四）固废

## 废电线、废一般包装物、锡渣、焊渣、废塑料和废次品属一般固废，收集后外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运处置。其余沾染化学品的废包装、废抹布手套、废机油、废活性炭、废油桶和废过滤棉属危险废物，收集后委托浙江金泰莱环保科技有限公司处置。

## （五）其他环境保护设施

## 1、环境风险防范设施

## 企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2024年8月，嘉兴安联检测技术服务有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴安联检测技术服务有限公司于2024年8月22日~8月23日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，入管网口pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类日均值（范围）均能达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准的要求；氨氮、总磷浓度日均值能达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1标准限值的要求。

2、验收监测期间，浸锡、焊接、注塑废气处理设施出口排放的颗粒物和非甲烷总烃排放浓度均低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。

验收监测期间，厂界四周非甲烷总烃和总悬浮颗粒物无组织排放监控浓度均低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度均低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 无组织特别排放限值。

3、验收监测期间，厂界四周昼间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

## 4、废电线、废一般包装物、锡渣、焊渣、废塑料和废次品属一般固废，收集后外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运处置。其余沾染化学品的废包装、废抹布手套、废机油、废活性炭、废油桶和废过滤棉属危险废物，收集后委托浙江金泰莱环保科技有限公司处置。

## 5、本项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮和挥发性有机物。经核算，本项目实施后各污染物排放量低于环评总量控制指标，符合总量控制要求。

## 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

# 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。该验收监测报告结论可信，验收组认为项目已具备竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

# 七、后续要求和建议

1、加强环保治理设施日常运行管理，保障废气捕集效率，规范治理设施运行台帐管理，建议尽快落实废气治理设施整治提升。

2、更新完善编制依据；完善总量控制符合性分析；核实完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

3、规范完善危废仓库防渗和截流设施，完善危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范落实危废台账管理制度；完善附图附件。

4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

2024年9月23日