新疆华兴玻璃有限公司窑炉能效提升技改项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项

# 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等。详细说明如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

# 2024年6月，新疆华兴玻璃有限公司委托新疆邦康设计咨询服务有限公司编制了《新疆华兴玻璃有限公司窑炉能效提升技改项目环境影响报告表》并取得环评批复（批复文号为八师环审［2024］70号）。

# 新疆华兴玻璃有限公司对本项目环境保护设施进行了初步设计（设计单位为广东华兴玻璃有限公司），环保建设纳入了工程预算，建设过程中按环评要求建设了相关的环境保护设施。本项目从立项至调试过程中未接受过环保处罚，未发生过环境投诉事件。

1.2施工简况

# 新疆华兴玻璃有限公司将环境保护设施建设纳入了本项目的施工合同（施工单位为重庆莱弗窑炉技术有限公司），确保了环境保护设施的建设进度和资金，本项目实施了环境影响报告表及审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。该项目2024年10月开工建设，2025年1月竣工。

# 1.3验收过程简况

# 项目2024年10月开工建设，2025年1月竣工，2025年7月启动验收。本项目采用自主验收方式，并委托新疆净清蓝环保科技有限公司编制本项目竣工环境保护验收监测报告，验收监测报告于2024年9月完成，2025年9月25日，新疆华兴玻璃有限公司在会议室组织召开了本项目竣工环境保护验收会，验收组同意本项目通过项目竣工环境保护验收。

1.4公众反馈意见及处理情况

# 本项目在建设项目设计、施工和验收期间没有收到过公众反馈意见或投诉。

2其他环境保护措施的落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

# 新疆华兴玻璃有限公司建立了较为完善的环境保护管理制度，各项制度及措施落实到位。改企业环保工作由环保专工负责，负责监督和检查各项环保措施的实施情况，及时发现问题及时解决，保证其的正常运行，以便更好的保护环境，充分发挥该建设项目的经济、社会和环境效益。

（2）环保设施日常管理制度

# 主要内容包括环保设施的技术参数，环保设施的操作规章制度，环保设施的维护制度，环保设施的日常运行台账，环保设施维护保障计划及其它等内容。

（3）环保教育制度

# 为提高职工环保意识，开展企业环保知识培训等教育，主要内容包括日常环境保护教育工作规定。

（4）环境监测计划

# 企业每年委托有资质的环境监测单位定期监测。

（5）突发环境应急预案

# 本项目已按照环评及批复要求，建立了环境应急预案制度，编制了突发环境事件应急预案。

3整改工作情况

# 2025年9月25日，新疆华兴玻璃有限公司在会议室组织召开了本项目竣工环境保护验收会，环境保护验收会提出了验收意见，无项目整改要求。

建设单位: 新疆华兴玻璃有限公司

2024年9月28日