长春名玺报废汽车回收拆解有限公司建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  长春名玺报废汽车回收拆解有限公司

编制单位:  长春名玺报废汽车回收拆解有限公司

2026年1月

项目名称：长春名玺报废汽车回收拆解有限公司建设项目

建设单位：长春名玺报废汽车回收拆解有限公司

法人代表：陈白鸽

编制单位：长春名玺报废汽车回收拆解有限公司

法人代表：陈白鸽

项目负责人：陈白鸽

报告编写人：赵楠

检测单位：吉林省中孚检测技术服务有限公司

| 建设单位：长春名玺报废汽车回收拆解有限公司 电 话：13214415678 传 真：-- 邮 编：130000 地 址：吉林省长春市绿园区西新工业集中区皓月大路12666号（现长春市佳业汽车零配件有限公司院内） |  | 编制单位:长春名玺报废汽车回收拆解有限公司 电 话：13214415678 传 真：-- 邮 编：130000 地 址：吉林省长春市绿园区西新工业集中区皓月大路12666号（现长春市佳业汽车零配件有限公司院内） |
| --- | --- | --- |

# 表一  项目概况

| 建设项目名称 | 长春名玺报废汽车回收拆解有限公司建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 长春名玺报废汽车回收拆解有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建（√） 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 吉林省长春市绿园区西新工业集中区皓月大路12666号（现长春市佳业汽车零配件有限公司院内） |  |  |  |  |
| 主要产品 | -- |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年拆解报废汽车1.5万辆，其中：小型车10000辆，大中型车2000辆，新能源车3000辆（包括混动型车1500辆以及纯电动车1500辆） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年拆解报废汽车1.5万辆，其中：小型车10000辆，大中型车2000辆，新能源车3000辆（包括混动型车1500辆以及纯电动车1500辆） |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2025.5 | 开工建设时间 | 2025.7 |  |  |
| 调试时间 | 2025.11 | 验收现场监测时间 | 2025年11月7日-11月8日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 长春市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 吉林省中环征帆环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 200万元 | 环保投资总概算 | 39万元 | 比例 | 19.5% |
| 实际总概算 | 200万元 | 环保投资总概算 | 39万元 | 比例 | 19.5% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）； 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； 3、《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； 4、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 5、《吉林省环境保护厅关于做好建设项目竣工环境保护验收有关工作的通知》（吉环国合字〔2018〕1号文） 6、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号）； 7、《长春名玺报废汽车回收拆解有限公司建设项目环境影响评价报告表》2025年5月（吉林省中环征帆环保科技有限公司）； 8、《关于长春名玺报废汽车回收拆解有限公司建设项目环境影响评价报告表的批复》（长环建（表）〔2025〕11号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水 本项目废水经城市污水管网排入长春绿园西新工业集中区污水处理厂。厂区内废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。长春绿园西新工业集中区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准标准限值，详见表1-1、表1-2。 表1-1 企业污水排放执行标准 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 污染物; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6-9; GB8978-1996. 2; COD; 500. 3; BOD5; 300. 4; SS; 400. 5; 氨氮; /. 6; 石油类; 30. 表1-2 城镇污水处理厂废水排放标准 单位：mg/L，pH（无量纲） 序号; 污染物; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准. 2; COD; 50. 3; BOD5; 10. 4; SS; 10. 5; 氨氮; 5（8）. 2、废气 本项目运营期汽车拆解过程中排放的颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、铅及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准要求，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 中特别排放限值要求，本项目废气排放标准见下表。 表1-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速(kg/h); 无组织排放浓度监控限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120（其它）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 硫酸雾; 45; 15; 1.5; 1.2. 铅及其化合物; 0.7; 0.004; 0.006. 表1-4 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值 单位：mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声 根据长春市声环境功能区划以及根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）中4.7.3，应满足GB12348中所规定的2类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求，因此本项目营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表1-5。 表1-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类 别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; GB12348-2008. |

# 表二  工程建设情况

工程建设内容： 1、项目名称、性质、建设地点 名称：长春名玺报废汽车回收拆解有限公司建设项目 性质：新建 建设地点：本项目位于吉林省长春市绿园区西新工业集中区皓月大路12666号，租赁场地为原长春市佳业汽车零配件有限公司（已停产）现有2号厂房（面积6631.2m2）及场地（面积10842.5m2）进行建设，总租赁面积为17473.7m2，总建筑面积为6642.12m2，土地性质为工业用地，项目中心坐标为：东经125°07'54.782"、北纬43°43'16.680"，项目拐点坐标详见下表。厂区东侧为果园、西侧为建发钢铁（长春）废钢基地、南侧为农田、北侧为长春市佳兴汽车零配件有限公司空闲厂房。地理位置见附图1。 2、项目投资 项目总投资200万元，其中环保投资39万元。 3、项目建设内容及规模 （1）项目工程组成情况详见表2-1。 表2-1 本项目工程组成与环评时期对比表 工程类别; 工程建设内容; 备注; 验收时期实际建设情况. 主体工程; 拆解区; 预处理区; 位于现有厂房（封闭车间）内，占地面积为300m2，分为传统燃油汽车预处理区（150m2）和电动汽车预处理区（150m2）主要进行拆解预处理工作，使用专用工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收；按照要求对铅酸蓄电池、动力蓄电池、空调制冷剂、油箱和燃料罐、机油滤清器、催化系统进行拆除。电动汽车预处理区地面应做绝缘处理，应设有高压警示、区域隔离及危险识别标志，并设有防腐防渗专用容器，用于收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体。传统燃油汽车预处理区地面应做防酸、防腐、防渗及硬化处理，同时还应满足HJ 519中其他相关要求。; 利旧; 与环评时期一致. 汽车拆解区; 位于现有厂房内，占地面积为2100m2，主要进行大车、小车、新能源汽车拆解作业。作业区防渗地面应符合GB 50037中防油渗面层应采用防油混凝土铺设或采用防油渗涂料涂刷等要求。; 利旧; 与环评时期一致. 安全气囊引爆区; 位于现有厂房内，占地面积为100m2，主要进行大车、小车、新能源汽车安全气囊引爆处理。作业区防渗地面应符合GB 50037中防油渗面层应采用防油混凝土铺设或采用防油渗涂料涂刷等要求。; 利旧; 与环评时期一致. 辅助 工程; 办公区; 位于现有厂房（封闭车间）内西侧，占地面积为1200m2，用于办公，车辆登记等; 利旧; 与环评时期一致. 地磅间; 位于厂区东侧，占地面积为300m2，主要用于测量报废汽车及其拆解后的零部件的重量。; 新建; 与环评时期一致. 储运 工程; 整车贮存区; 传统燃料机动车区; 位于厂区东侧，占地面积为2000m2，地面硬化并防渗处理，防渗地面应符合GB 50037中防油渗面层应采用防油混凝土铺设或采用防油渗涂料涂刷等要求。; 新建; 与环评时期一致. 电动汽车区; 位于厂区东侧，占地面积为1500m2，地面硬化并防渗处理，防渗地面应符合GB 50037中防油渗面层应采用防油混凝土铺设或采用防油渗涂料涂刷等要求。; 新建; 与环评时期一致. 一般工业固体废物贮存区; 位于现有厂房内，回用件贮存区东侧，占地面积为1500m2，固体废物分类贮存并设置标识。; 利旧; 与环评时期一致. 动力蓄电池贮存区; 位于现有厂房东南角，占地面积20m2，用于贮存动力蓄电池，动力蓄电池贮存区应设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外，并设有烟雾报警器等火灾自动报警设施；应满足HJ 1186中的相关要求，地面应采用环氧地坪等硬化措施，地面应做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理。拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，应及时处理并采用专用容器单独存放，避免动力蓄电池自燃引起的环境风险。; 利旧; 与环评时期一致. 回用件贮存区; 位于现有厂房内，办公区东侧，占地面积为1200m2，回用件分类贮存并设置标识。; 利旧; 与环评时期一致. 危险废物贮存库; 位于现有厂房内西北侧、办公区东侧，占地面积为90m2，细分为铅蓄电池贮存区（25m2）、废油液贮存区（25m2）和综合危险废物贮存区（40m2），分类暂存拆解后产生的各类危险废物，其中铅蓄电池贮存区分为完整铅蓄电池贮存区（15m2）和破损铅蓄电池贮存区（10m2）。每个区域入口处设置液体导流沟（3m×0.1m×0.1m），并设置液体收集池（容积1m3），地面无液体积液；不同种类的危险废物单独收集、分类存放，中间有明显间隔；设置警示标识，满足GB 18597中其他相关要求。作业区防渗地面应符合GB 50037中防油渗面层应采用防油混凝土铺设或采用防油渗涂料涂刷等要求，同时满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 动力蓄电池不应与铅蓄电池混合贮存；不应倾倒铅蓄电池内的电解液、铅块和铅膏等废物；对于破损的铅蓄电池，应单独贮存，并采取防止电解液泄漏的措施。; 利旧; 与环评时期一致. 初期雨水池; 初期雨水收集池位于厂区东北侧，建设容积为75m3（5m*5m*3m），初期雨水收集池收集厂区初期雨水。池体底部、四周防渗处理，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行。; 新建; 与环评时期一致. 污水池; 主要用来收集、处理项目生产过程中产生的废水，建设容积为20m3（5m*2m*2m）。池体底部、四周防渗处理，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行。; 新建; 与环评时期一致. 事故应急池; 事故应急池位于厂区西北侧，建设容积为110m3（11m*5m*2m），用于储存事故废水，控制废水不进入外环境。池体底部、四周防渗处理，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 18598执行。; 新建; 与环评时期一致. 公用 工程; 供水; 厂区内现有深水井; 与环评时期一致. 供电; 当地供电电网; 与环评时期一致. 供热; 项目车间不需供热，生活供暖采用集中供热; 与环评时期一致. 排水; 企业厂区实现雨污分流，地面清洁废水排入污水池、初期雨水收集入初期雨水池，地面清洁废水、初期雨水分别经油水分离器处理后，与生活污水一起排入市政污水管网，总排口废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，排入长春绿园西新工业集中区污水处理厂处理达标后排入新凯河。; 与环评时期一致. 环保工程; 废气; ①废油液抽取工序产生的废气（非甲烷总烃）：拟在预处理区设置集气罩，收集拆解预处理、废油液抽取工序产生的废气。收集后的废气经活性炭吸附装置进行处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放，未收集的非甲烷总烃以无组织排放。 ②精拆、等离子切割、打包、压块等工序产生的废气（颗粒物）：拟在精拆、等离子切割、打包、压块等工序上方分别加装集气罩，收集后的粉尘由一套布袋除尘器进行处理，处理后的粉尘经15m高排气筒（DA001）排放，未收集的粉尘以无组织排放。 ③危险废物贮存库产生的废气（非甲烷总烃、硫酸雾、铅及其化合物） 危险废物贮存库废油液暂存过程中会产生有机废气（非甲烷总烃）；非正常状况下，危险废物贮存库暂存的废电池破损，电解液泄漏会产生硫酸雾、铅及其化合物。危险废物贮存库产生的废气（非甲烷总烃、硫酸雾、铅及其化合物）由负压收集（收集效率90%）+防酸滤铅网（处理效率80%）+活性炭吸附（处理效率80%）+15排气筒（DA002）排放，未收集的非甲烷总烃、硫酸雾、铅及其化合物以无组织排放。 ④安全气囊引爆粉尘：采用密闭式安全气囊引爆装置进行电子引爆引爆粉尘在该密闭装置内进行收集，不对外排放。 ⑤废空调制冷剂挥发的氟化物：采用密闭式制冷剂回收机对制冷剂进行回收，并收集在密闭容器中，对外无排放。; 验收期间共建设3个集气罩、1根排气筒，其他处理措施与环评时期一致. 废水; 企业厂区实现雨污分流，地面清洁废水排入污水池、初期雨水收集入初期雨水池，地面清洁废水、初期雨水分别经油水分离器处理后，与生活污水一起排入市政污水管网，总排口废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，排入长春绿园西新工业集中区污水处理厂处理达标后排入新凯河。; 与环评时期一致. 噪声; 选用低噪声生产设备、设备做基础减震，并加强设备日常维护，再经过封闭厂房、距离衰减等措施。; 与环评时期一致. 固体废物; ①一般工业废物： 废制冷剂采用密闭专用容器收集，暂存于一般工业固体废物贮存区，定期交由具有相应资质的单位利用和处置；废旧动力蓄电池暂存于动力蓄电池贮存区内，定期交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业处置；废弃车用电子零部件分类收集暂存于一般工业固体废物贮存区，定期交由具有相应废弃电器产品处理资格企业、电子废物拆解利用处置单位名录内企业处置；废安全气囊（引爆后）、海绵及座椅材料、内饰材料、安全带及相关纺织品及轻质物料分类收集暂存于一般工业固体废物贮存区，定期交由相应处理能力或经营范围的单位利用和处置；不可利用废物、布袋除尘器收集粉尘袋装，暂存于一般工业固体废物贮存区，定期交由环卫部门统一处理；废布袋定期更换，由厂家回收处理。 ②职工生活垃圾：暂存于垃圾箱内，定期交由环卫部门统一处理。 ③危险废物： 废有机溶剂与含有机溶剂废物（风窗玻璃清洗液、防冻液和动力电池冷却液等）、废矿物油与含矿物油废物（汽油、柴油、发动机机油、液压油、润滑油、机油过滤器等）、废尾气催化剂、废电路板、含汞废物、废铅酸蓄电池、浮油、浮渣和油泥、废活性炭、废防酸滤铅网、发生铅蓄电池破损时产生的铅尘及沾染油污的手套和抹布分类收集，暂存于危险废物贮存库，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。 在采取上述治理措施后，不会产生二次污染。; 与环评时期一致. 地下水、土壤防范措施; 本项目厂区除绿化区域外，地面均进行硬化处理，并结合本项目特点，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区， ①重点防渗区：汽车拆解区（包含预处理区、安全气囊引爆区）、危险废物贮存库（含铅酸蓄电池贮存区）、传统燃料机动车区、电动汽车区、动力蓄电池贮存区、事故应急池、雨水收集池、污水池。汽车拆解区、危废暂存库四周设置防腐沟，地面及四侧墙裙铺设一层2mm厚的高密度聚乙烯（HDPE）防渗层，高密度聚乙烯材料具有良好的耐酸、耐腐蚀、防渗效果，渗透系数≤10-10cm/s，在聚乙烯层上铺设一层10cm后的耐酸混凝土层，最后涂刷2mm厚环氧树脂；危险废物贮存库应设置液体导流和收集装置，地面应无液体积聚，如有冲洗废水应纳入废水收集处理设施处理；拆解区及贮存区应采取防油渗措施，按照GB 50037的要求在防渗地面上涂刷有耐磨性能的防油渗涂料；动力蓄电池拆卸及其贮存区应满足HJ 1186中的相关要求，地面应采用环氧地坪等硬化措施，地面应做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理；初期雨水池、污水池、事故应急池参照HJ 610-2016中重点防渗区的要求，即等效黏土防渗层厚度≥6.0m，渗透系数k≤1×10-7cm/s。 ②一般防渗区：地磅间采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能。一般工业固体废物贮存区、回用件贮存区采取不低于15cm厚基础混凝土层+防油渗隔离层。 ③简单防渗区：厂内其他除绿化外以外的区域，均已采取地面硬化。可满足简单防渗区要求。; 与环评时期一致. 环境风险; 作业区地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于C30，厚度不低于200mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行；危险废物贮存库地面应设置液体导流和收集装置，地面应无液体积聚；拆解区应有防漏、截流和清污措施。 电动汽车拆解作业人员在带电作业过程中应进行安全防护，穿戴好绝缘工作服等必要的安全防护装备。使用的作业工具应是绝缘的或经绝缘处理的。作业时，应有专职监督人员实时监护。 在厂区建设一座事故应急池及一座初期雨水收集池，能够防止事故泄漏或消防废水、污染雨水造成的环境污染事故。 危险废物转移处置应委托有危险废物经营许可证的废物处理专业公司进行，并向环保部门申报登记，办理危险废物的运输转移手续，对危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 制定突发环境事件应急预案并报送至生态环境局备案。; 与环评时期一致. 注：本项目设电动汽车贮存场地、电动汽车预拆解区、动力蓄电池贮存区。场地应设有高压警示、区域隔离及危险识别标志，并具有防腐防渗紧急收集池及专用容器，用于收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体。 （2）规模 项目年拆解量为1.5万辆（其中普通燃油小型车1万辆、新能源轿车0.3万辆、普通燃油中型车（中型客车、中型货车）0.1万辆、普通燃油大型车（大型客车、大型货车）0.1万辆）。 （3）主要设备数量及参数 本工程的主要设备详见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 单位; 用途. 小型车拆解设备. 1; 小型汽车拆解线; 地轨式CJX-60; 1; 套; 小型车辆拆解. 2; 地轨推车; LX-CJX-01; 11; 套; 用于支撑汽车. 3; 推车轨道; LX-CJX-02; 1; 套; 输送至各个工位. 4; 汽车翻转机; LX-CJX-03; 2; 套; 翻转汽车拆底盘件. 5; 轮胎推车; LX-CJX-04; 2; 辆; 储存轮胎. 6; 车门推车; LX-CJX-05; 4; 辆; 储存车门、前后盖. 7; 发动机推车; LX-CJX-06; 5; 辆; 储存发动机、前后桥、座椅. 8; 废螺栓推车; LX-CJX-07; 2; 辆; 储存螺栓、线束. 9; 液压剪小推车; LX-CJX-08; 1; 辆; 存放手持液压剪. 10; 主配电柜; LX-CJX-10; 1; 套; 电源主控. 11; 安全气囊引爆机; LX-CJX-14; 1; 台; 引爆安全气囊. 12; 发动机精拆平台; LX-CJX-17; 1; 台; 精拆发动机、变速箱. 13; 剪式液压举升机; K3000; 1; 台; 预处理工位. 14; 五通道集中抽油机; LX-CYJ-5; 1; 台; 抽发动机油、刹车油、转向油、冷却液、玻璃水. 15; 钻孔抽油机; LX-C-DKC-2; 1; 台; 抽汽油/柴油. 16; 手持液压剪; /; 1; 台; 剪车门五金件. 17; 挡风玻璃切割机; LX-BLQG-2260; 1; 台; 切割玻璃. 18; 冷媒回收循环加注机; ATC-913A; 1; 台; 抽氟利昂. 19; 冷媒储存罐; 22L; 1; 个; 储存冷媒. 20; 螺杆空压机; TR-15PM; 1; 台; 提供气源. 21; 储气罐; 1m³; 1; 台; 存储气源. 22; 冷冻式压缩空气干燥机; HF-2NF; 1; 台; 处理气源. 23; 安全气囊引爆设备; SV-AQ; 1; 套; 引爆安全气囊. 24; 发动机吊车; 0.5T; 1; 套; 拆发动机/前后桥用. 25; 车门、轮桥吊车; 0.5T; 2; 套; 较重配件用. 26; 等离子气动割刀; 80A; 2; 台; 拆顽固螺栓用. 27; 玻璃吸盘; ASYUSE; 2; 个; 拆玻璃. 28; 扒胎机; 620A; 1; 台; 处理轮胎. 29; 手动工具; 16件套; 16; 套; 手动拆解工具. 30; 气动工具; 28件套; 28; 套; 气动拆解工具. 大中型车拆解设备. 1; 液压大力剪; YZJ-350; 台; 1; 大车大梁剪断. 2; 综合集中抽油机; LX-CYJ-5; 台; 1; 废油液收集. 3; 钻孔真空抽排机; LX-C-DKC-2; 台; 1; 废汽油/柴油收集. 4; 挡风玻璃切割机; LX-BLQG-2260; 台; 1; 玻璃切割. 5; 冷媒回收循环加注机; ATC-981; 台; 1; 氟利昂收集. 6; 冷媒储存罐; 22L; 个; 1; 储存冷媒. 7; 等离子切割机; 120A; 台; 1; 切割. 8; 电瓶拖车; /; 辆; 2; 电池周转. 9; 活塞空压机; 15KW; 台; 1; 提供气源. 10; 废螺栓推车; LX-CJX-07; 辆; 2; 存放废螺栓. 11; 废发动机推车; LX-CJX-06; 辆; 2; 发动机周转. 12; 切割玻璃平台; LX-CJX-05; 个; 1; 用于玻璃切割. 13; 千斤顶; QD8084; 个; 1; 拆卸轮胎. 14; 重型风炮; A10; 个; 1; 拆卸轮胎. 15; 风炮; 990; 个; 2; 拆卸螺栓. 16; 风炮; 780; 个; 2; 拆卸螺栓. 17; 工具车; 2层; 个; 1; 存放工具. 18; 其它手动拆卸工具; 28件套; 套; 28; 拆卸各种螺栓. 新能源车预处理设备. 1; 绝缘工具; 18件; 套; 18; 拆卸螺栓. 2; 气扳机; 318; 把; 1; 拆卸螺栓. 3; 气扳机; 316; 把; 1; 拆卸螺栓. 4; 电池举升车; 1500; 台; 1; 动力电池举升. 5; 双柱举升机; 3000; 台; 1; 车辆举升. 6; 绝缘电阻测试仪; VC60F; 个; 1; 测电用具. 7; 数字万用表; VC9801A+; 个; 1; 测电用具. 8; 钳形万用表; VC6056B; 个; 1; 测电用具. 9; 红外测温仪; VC304C; 个; 1; 测电用具. 10; 毫欧表; VC480C+; 个; 1; 测电用具. 11; 电压和通路测试仪; expert 1000; 个; 1; 测电用具. 12; 卸扣; 1寸; 件; 4; 吊装电池用具. 13; 吊装带; 2t 2米; 条; 2; 吊装电池用具. 14; 放电测试仪; 380V; 台; 1; 动力电池放电. 15; 绝缘救生钩; 2米; 把; 2; 救生用具. 16; 绝缘护具; /; 套; 1; 操作人员防护用具. 17; 电池转运箱; /; 个; 2; 破损动力电池周转箱. 18; 电池转运托盘; 1m²; 个; 5; 动力电池周转用. 19; 工具车; k2; 辆; 1; 存放工具. 20; 动力电池断电设备; /; 套; 1; 断电设备. 21; 防静电绝缘真空抽油机; /; 台; 1; 抽排设备. 其他设备. 1; 叉车; 3.5T; 台; 1; 叉报废车及物料. 2; 拖车; 2T; 台; 1; 报废车辆拖运. 3; 电子磅; 120T; 台; 1; 物料称重. 4; 车壳打包机; LX-315; 台; 1; 用于车壳压块. 5; 集气罩; /; 套; 3; /. 6; 袋式除尘器; /; 套; 1; 用于收集灰尘. 7; 活性炭吸附; /; 套; 1; 用于吸收VOCs. （4）主要原辅材料种类及用量 本项目为废旧汽车拆解项目，其原材料为报废的汽车，项目汽车拆解能力为1.5万辆/年，其中普通燃油小型车1万辆、新能源轿车0.3万辆、普通燃油中型车（中型客车、中型货车）0.1万辆、普通燃油大型车（大型客车、大型货车）0.1万辆）。本工程的主要原辅材料详见表2-3。 表2-3 主要原辅材料一览表 序号; 报废车型; 数量（辆/a）; 重量（t）; 备注. 1; 报废传统燃油机动车; 小车; 10000; 14000; 按1.4t/辆计. 2; 中型车; 货车; 500; 3000; 按8.0t/辆计. 客车; 500; 4000; 按6.0t/辆计. 3; 大型车; 货车; 500; 4000; 按10.0t/辆计. 客车; 500; 5000; 按8.0t/辆计. 4; 电动汽车; 纯电动汽车（小型车）; 1500; 3300; 按2.2t/辆计. 5; 混合动力（小型车）; 1500; 3300. 合计; 15000; 36600. 本项目拆解后产物见下表 表2-4 拆解车辆产物一览表 拆解产物; 小型车传统燃油机动车kg/辆; 小型车纯电动kg/辆; 小型车混动kg/辆; 中型车货车kg/辆; 中型车客车kg/辆; 大型车货车kg/辆; 大型车客车kg/辆. 钢铁; 630; 946; 924; 3600; 2700; 4500; 3600. 有色金属; 70; 110; 108.2; 400; 300; 500; 400. 玻璃; 28; 52.8; 44; 160; 120; 200; 160. 橡胶（轮胎等）; 70; 110; 111.8; 400; 300; 500; 400. 塑料; 98; 132; 157.7; 560; 420; 700; 560. 五大总成; 420; 528; 594; 2400; 1800; 3000; 2400. 回用件; 59.5; 105.6; 91.7; 337.6; 255; 422; 337.6. 废有机溶剂与含有机溶剂废物; 1.4; 2.6; 2.2; 8; 6; 10; 8. 废矿物油与含矿物油废物; 4.2; 4.4; 6.6; 24; 18; 30; 24. 废尾气催化剂; 0.7; 1.3; 1.1; 4.8; 3; 6; 4.8. 废电路板; 2.8; 5.3; 4.4; 16; 12; 20; 16. 含汞废物; 1.4; 2.6; 2.2; 8; 6; 10; 8. 废铅酸蓄电池; 1.4; 0; 0; 8; 6; 10; 8. 废制冷剂; 0.7; 1.1; 1.1; 4.8; 3; 6; 4.8. 废旧动力蓄电池; 0; 176; 132; 0; 0; 0; 0. 废弃车用电子零部件; 1.4; 2.6; 2.2; 8; 6; 10; 8. 废安全气囊（引爆后）; 1.2; 2.2; 1.8; 6.4; 5; 8; 6.4. 海绵及座椅材料; 2.8; 5.3; 4.4; 16.; 12; 20; 16. 内饰材料; 2.8; 5.3; 4.4; 16; 12; 20; 16. 安全带及相关纺织品; 1.4; 2.6; 2.2; 8; 6; 10; 8. 轻质物料; 0.7; 1.3; 1.1; 4.8; 3; 6; 4.8. 不可利用废物; 1.6; 2.9; 2.9; 9.6; 7; 12; 9.6. （5）主要产品及产能 本项目产品方案为报废汽车拆解下来的各种可回收的物资，包括汽车拆解过程产生的钢铁、有色金属、塑料、橡胶、玻璃、零部件等材料。本项目不对变速器、电子元器件、蓄电池、动力蓄电池、尾气净化装置、发动机等进行深度拆解。汽车拆解所得的部分固体废物也是项目的主要产品，包括钢铁、有色金属、塑料、玻璃、总成和可回收再利用零部件等。发动机拆解后的产品都包括在汽车拆解的主要产品中，因此发动机拆解产品不再单独列出。建设单位将各类固体废物分类、分区收集暂存后，根据其用途、性质进行外售综合利用或委托有资质单位处置，项目产品方案详见表2-5。 表2-5 主要产品及产能一览表 序号; 产品种类; 数量（t/a）. 1; 钢铁; 车门、车身、悬架、前后桥、消声器、螺丝、轴承、不具备再制造条件的总成等; 16305. 2; 有色金属; 变速器、散热器，其他有色金属; 1827.3. 3; 玻璃; 745.2. 4; 橡胶（轮胎等）; 轮胎及减震橡胶块、密封条，其他橡胶制品; 1832.8. 5; 塑料; 保险杠、仪表盘等; 2534.5. 6; 五大总成; 10683. 7; 回用件; 1567. 4、公用设施 ①给水 项目运营期主要用水为员工生活用水以及地面清洁用水。其中员工生活用水量为1.05t/d（315t/a）；地面清洁用水量为215t/a。 ②排水 项目排水主要为生活污水、地面清洁废水以及初期雨水，生活污水产生量为0.84t/d（252t/a），地面清洁废水产生量为172t/a，项目验收期间暂未产生初期雨水。 5、劳动定员及工作制度 本项目工作人员21人，全年工作300天，一班制，每班每天工作8小时。 6、主要工艺流程及产物环节 1、拆解深度及技术要求 拆解深度：本项目仅涉及到机动车辆的初拆解，拆解产物不再进行进一步的拆分、破碎和回收再造。具体如下： ①发动机、方向机、变速器、前后桥、车架等部件和其他零部件，按照《报废机动车回收管理办法》（中华人民共和国国务院令第 715 号），具备再制造条件的，按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，采用破坏性拆除，拆卸下的部件采用多功能拆车机破坏为废钢，不涉及部件的修复与再造；②蓄电池、尾气净化装置、废电路板、废电子电器等采用整体拆除，从汽车上拆卸下来后，不在进行内部拆解，委托有相应资质单位处置；③拆解下的油箱、淋水箱、油管等部件不进一步清洗，避免生锈，仅进行人工擦拭。④拆解下来的外壳、大梁等金属物品直接外售，不进一步熔炼。 拆解的一般技术要求：根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019），对报废机动车的拆解提出了技术要求：①应按照机动车生产企业所提供的拆解手册进行合理拆解，没有拆解手册的，参照同类其他车辆的规定拆解。②报废机动车拆解时，应当使用合适的工具、设备与工艺，尽可能保证零部件的可再利用性以及材料可回收利用性。③拆解过程中相关设备使用及报废机动车主要固体废物的拆解方法可参见GB22128-2019中表C1和表B1。 2、拆解工艺流程及产污环节分析 根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）及《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022），结合本项目实际情况报废机动车拆解总流程如下： 报废传统燃油机动车拆解工艺流程： 1、检查和登记 报废机动车入厂后，首先应进行登记和检查，主要内容及流程如下： （1）检查报废机动车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应采用适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。 （2）对报废机动车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。录入的主要信息包括：报废机动车车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期。 （3）将报废机动车的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销登记。 （4）向报废机动车车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。 2、报废机动车拆解预处理 （1）在室内拆解预处理平台上使用专用工具排空存留在车内的废液（汽油、柴油、发动机机油、液压油、风窗玻璃清洗液、防冻液等），并使用专用容器分类回收。 汽车预处理在预处理区预处理平台上进行预处理，预处理平台主要包括地面的废液泄漏收集装置、汽车举升设备及配套的废液抽取设备，废液抽取时首先将汽车举升，然后使用废液抽取设备抽取报废机动车内残留的各种废液，收集废液的各容器暂存于危险废物贮存库，分类贮存和标识，避免混合、混放。 产污分析：该工序会有废气、噪声、固废产生。废液排空过程中主要废气污染物为挥发性有机物，以非甲烷总烃作为污染物控制项目；抽取过程产生的废液主要包括废有机溶剂与含有机溶剂废物（风窗玻璃清洗液、防冻液等）和废矿物油与含矿物油废物（汽油、柴油、发动机机油、液压油、润滑油等），均属于危险废物。 （2）拆除铅酸蓄电池 关闭电器总开关，拆除铅酸蓄电池和蓄电池接线，拆除蓄电池时，底部用耐酸性的容器收集，如发生泄漏，及时将破损的废铅蓄电池送至危废暂存库内铅蓄电池收集箱内储存，破损的电解液不会泄漏到地面。贮存场地不得有明火，暂存时避免阳光直射、高温、潮湿，不同种类铅酸蓄电池采用分类贮存、同一种类采用正、负极隔离贮存，分类放置在不同塑料槽或铁质容器回收箱内，回收箱贴警示标签，注明废铅酸蓄电池的类别、危险危害性及贮存起始时间，并做好废铅酸蓄电池种类、数量（或重量）特性、形态等记录。 产污分析：该工序会有噪声、固废产生。拆解过程产生的废铅酸蓄电池属于危险废物。 （3）用专门设备回收机动车空调制冷剂 在拆除空调单元前应首先对空调制冷剂进行回收，暂存于专用容器中，避免环境污染，其余空调单元作为一般工业固废分类处置。制冷剂回收：在车用空调压缩机拆解之前，采用制冷剂回收机真空抽取压缩机中的制冷剂。制冷剂回收系统与压缩机系统连接处密闭效果好，制冷剂无外泄。回收过程电子计量、精确控制，回收完毕自动停机。标配20kg大容量储液罐，以收贮回收的制冷剂。此步骤将制冷剂直接回收，送往有资质单位进行处理处置。 产污分析：该工序会有噪声、固废产生。使用冷媒回收机回收空调制冷剂，制冷剂属于一般工业固废。 （4）拆除油箱 将排空残油的油箱从报废机动车上拆卸下来，用抹布擦除外表面附着的残留油污。 产污分析：该工序会有噪声、固废产生。拆解过程产生的油箱属于拆解产品，可回收利用；废弃的含油抹布属于危险废物。 （5）拆除机油滤清器 从报废机动车上拆除机油滤清器，在本厂内不进行进一步的破碎、清洗、分拣。 产污分析：该工序会有噪声、固废产生。机油滤清器为过滤介质，属于危险废物。 （6）拆除安全气囊组件后引爆 本项目在引爆区东北角设有一个箱式专用设备，专门用于安全气囊的引爆，从报废汽机动车拆下的气囊置于引爆容器内，使用电子引爆器进行引爆，引爆容器为封闭箱式装置，可起到阻隔噪音的作用，且可有效保证车间内操作人员安全。安全气囊引爆室应做好安全防范、降噪、防逸尘等措施。 安全气囊主要化学成分包括：叠氮化钠(NaN3)、硝酸钾（KNO3）和二氧化硅（SiO2），主要工作原理是受到碰撞时安全气囊内的叠氮钠发生反应生成大量的氨气和钠（2NaN3＝2Na＋3N2↑），金属钠和硝酸钾反应释放出更多的氮气并形成氧化钾和氧化钠，然后与二氧化硅结合，形成无害的硅酸钠玻璃，氮气则充入气囊。 产污分析：该工序会有噪声、固废产生。叠氢化钠一经引爆非常完全，不会剩余。引爆后的安全气囊只剩尼龙材质，属于一般工业固废。 （7）拆除催化系统 从报废机动车上拆除催化系统。 产污分析：该工序会有噪声、固废产生，固废主要为催化转化器、选择性催化还原装置、柴油颗粒物捕集器、废尾气催化剂等，其中废尾气催化剂属于危险废物。 3、报废机动车贮存 经预处理后未拆解的传统燃料机动车按照车型大小分别放置在报废机动车贮存区指定区域。停放时应注意： （1）所有车辆应避免侧放、倒放。 （2）机动车如需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，且不应超过3层。2层和3层叠放时，高度分别不应超过3m和4.5m。大型车辆应单层平置。采用框架结构存放的，要保证安全性，并易于装卸。 4、报废机动车拆解（大、中型车、小型车） 拆解技术要求： （1）拆除玻璃 （2）拆除消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模块 （3）拆除车轮并拆下轮胎 （4）拆除能有效回收含铜、铝、镁的金属部件 （5）拆除能有效回收的大型塑料件（保险杠、仪表板、液体容器等） （6）拆除橡胶制品部件 （7）拆除有关总成和其他零部件，并符合相关法规要求。 本项目报废机动车拆解将在封闭式拆解车间进行，报废电动汽车设置单独的动力蓄电池拆卸预处理、拆卸工序，拆除废旧动力蓄电池后进入小型车拆解线进行其他的预处理和拆解。 大、中型车（货车）： （1）车身拆解 车身的拆解主要分为外饰拆解、内饰拆解、车身解体三大部分。车身拆解应按照由表及里、由附件到主机、并遵循先由整车拆成总成，由总成拆成部件，再由部件拆成零件的原则进行。 ①外饰拆解 1）拆除轮胎 用重型风炮将轮胎固定螺母取下，然后用千斤顶将车辆升起，直到轮胎离地，最后用撬棍将轮胎撬下并集中贮存。 2）拆除外部件 用气动螺丝刀拆除车灯、保险杠、后视镜、轮毂罩等。 ②内饰拆解、车身解体 1）拆解驾驶室 a）用气扳机或扳手将各种储液壶拆除并贮存； b）用气扳机或扳手将后桥的螺栓拆除，保证后桥与大梁已经分离； c）用气扳机或扳手将传动轴的螺栓拆除，保证传动轴与其他部件分离； d）用拆车钳将驾驶室拆除，其中驾驶室壳体包括：顶盖、前围板、侧围板、后围板、车门等； e）拆除车辆的中控台、方向机总成。 2）拆解后车厢（若有） 用拆车钳将车厢拆除。 （2）底盘系统拆解 ①拆除减震器等 用气动扳手和手持液压大力剪拆除减震器。如果螺丝因为锈蚀了很难拆解掉，这时用配备的等离子切割机直接切割开来。 ②拆除发动机仓里的配件、管束、线束。 用气动扳手和气动螺丝刀把发动机仓里除发动机外所有的配件拆除； ③拆除发动机、变速箱总成及前后桥、悬架、传动轴 1）用气扳机或扳手将固定发动机和变速箱总成的螺栓拆除； 2）用气扳机将固定前桥的螺栓拆除，如果螺丝因为锈蚀了很难拆解掉，这时用配备的等离子切割机直接切割开来，方便又节约时间，提高了工作效率； 3）用拆车钳将发动机连带变速箱一起取出； 4）用拆车钳将前后桥、悬架、传动轴取出。 （3）剪断大梁 ①用拆车钳将车架大梁拆解断开，确保大梁已经报废； ②用拆车钳将废料夹持到转运车上。 大、中型车（客车）： （1）车身拆解 ①外饰拆解 主要包括玻璃、轮胎、车灯、保险杠、后视镜、轮毂罩等外部件。采用非破坏性拆解，拆解方法及所用工具参照上述货车的拆解。 ②内饰拆解 拆除车辆的座椅、线束、电器件、顶棚内饰。 大客车内饰件的拆除与大货车不同的是大客车内有很多座椅、行李架、地毯等非金属件，回收利用价值也相对较高，对这些非金属件应用气动扳手和气动螺丝刀人工拆卸并加以利用。 ③车身解体 用压车架钳压臂从大客车车窗中伸进去，用钳压臂上的按压齿固定车身，然后用拆车钳把车身侧面车体面板撕扯解体下来，露出车梁后，然后用压车架钳压臂前端的固定爪伸入车梁内，用固定爪固定车梁，利用拆车钳夹住车顶，然后利用动臂和斗杆的复合动作把车身和车梁分离，从而实现公交车、中巴、大巴等有车梁类交通工具的快速解体。 （2）底盘拆解 底盘拆解包括传动系统、行驶系统、转向系统、制动系统及底盘附件五大部分的拆解。将各大总成采用整体拆解，各部件采用无损拆解或准破坏性拆解。拆解方法及所用工具参照大型货车的拆解。 （3）剪断大梁 ①用拆车钳将车架大梁拆解断开，确保大梁已经报废； ②用拆车钳将废料夹持到转运车上。 产污分析：该工序会有废气、噪声、固废产生。本项目在拆解、切割过程中均会有粉尘产生；拆除后产生的能够再使用的零部件经清洁、气吹等处理后送入回用件贮存区，钢材（车门、车身、悬架、前后桥、消声器、螺丝、轴承、不具备再制造条件的总成等）、有色金属（变速器、散热器，其他有色金属）、玻璃、橡胶（轮胎及减震橡胶块、密封条其他橡胶制品）、塑料（保险杠、仪表盘等）、五大总成同回用件作为拆解产品回收利用；拆解过程产生的废有机溶剂与含有机溶剂废物、废矿物油与含矿物油废物、废尾气催化剂、废电路板、含汞废物均属于危险废物；拆解过程产生的废制冷剂、废弃车用电子零部件、废安全气囊（引爆后）、海绵及座椅材料、内饰材料、安全带及相关纺织品、轻质物料、不可利用废物均属于一般工业固体废物。 报废电动汽车拆解工艺流程： 根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019），纯电动车辆对动力蓄电池的预处理及拆解有单独要求，纯电动车辆及混动车辆拆除动力蓄电池后车体的其他预处理和拆解要求同燃油车辆。动力蓄电池的预处理及拆解工序具体如下： ①检查车身有无漏液、有无带电。 ②检查动力电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好。 ③对动力电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态。 ④断开动力电池电源高压回路。 ⑤从车身取下动力电池，放置动力蓄电池贮存区储存。 由于新能源汽车的动力电池里面的高压电有380-650多伏，故在拆解时必须遵守电气电路的安全规程。作业人员必须持证（电工特种作业操作证）上岗，并穿戴个人安全防护用品，同时配备安全监护员，进行作业。 作业前准备： A、检查并穿戴个人安全防护用品。 B、检查并调校设备仪器。 C、检查绝缘用工具。 D、检查举升机。 E、检查动力电池举升机。 F、检测绝缘垫对地绝缘性能。 车辆安全预拆步骤如下： A、地面上铺好绝缘垫，待车辆进入预拆工位后，设置安全隔离，放置安全警示牌，并实施车辆防护。 B、断开12V蓄电池负极线，负极线缆用绝缘胶布包好，蓄电池负极桩头用盖子或绝缘胶布包好。 C、断开维修开关，用绝缘胶布将维修开关接口封好，将车辆放置10min，对电动汽车的高压电容器进行放电。 断开动力蓄电池的高低压电： A、举升车辆，检查动力电池底板并拆下动力电池线束护板。 B、先断开低压控制线束，再断开动力电池插件。 C、断开动力蓄电池母线后，需要对动力电池的母线进行验电，如果母线有残余电荷需用放电设备对高压负载端进行放电，确保动力蓄电池母线无电。 动力电池拆卸： A、推入动力电池举升车。 B、调整电池举升车，使之托住动力电池底部，拆卸动力电池。动力蓄电池拆卸区地面应做绝缘处理，应设有高压警示、区域隔离及危险识别标志，并设有防腐防渗专用容器，用于收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体。 C、放下动力电池，检查动力电池外观，登记电池包编码，填写电池信息单随单移入动力电池库房存放，并做好电池溯源管理台账记录。 ⑥使用防静电专门设备回收车内空调制冷剂。 电动汽车动力电池拆除后参照燃油车拆解流程拆解。 工艺流程图详见图1、图2。 图1 报废机动车（传统燃料汽车）拆解工艺流程及产排污节点示意图 N噪声 图2 报废机动车（电动汽车）拆解工艺流程及产排污节点示意图 2、重大变动情况 根据现场踏查，对比环评时期，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施与环评时期变动情况详见表2-8。 表2-8 项目变动情况一览表 序号; 环评时期; 验收时期; 是否属于重大变动. 1; ①废油液抽取工序产生的废气（非甲烷总烃）：拟在预处理区设置集气罩，收集拆解预处理、废油液抽取工序产生的废气。收集后的废气经活性炭吸附装置进行处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放，未收集的非甲烷总烃以无组织排放。 ②精拆、等离子切割、打包、压块等工序产生的废气（颗粒物）：拟在精拆、等离子切割、打包、压块等工序上方分别加装集气罩，收集后的粉尘由一套布袋除尘器进行处理，处理后的粉尘经15m高排气筒（DA001）排放，未收集的粉尘以无组织排放。 ③危险废物贮存库产生的废气（非甲烷总烃、硫酸雾、铅及其化合物） 危险废物贮存库废油液暂存过程中会产生有机废气（非甲烷总烃）；非正常状况下，危险废物贮存库暂存的废电池破损，电解液泄漏会产生硫酸雾、铅及其化合物。危险废物贮存库产生的废气（非甲烷总烃、硫酸雾、铅及其化合物）由负压收集（收集效率90%）+防酸滤铅网（处理效率80%）+活性炭吸附（处理效率80%）+15排气筒（DA002）排放，未收集的非甲烷总烃、硫酸雾、铅及其化合物以无组织排放。 ④安全气囊引爆粉尘：采用密闭式安全气囊引爆装置进行电子引爆引爆粉尘在该密闭装置内进行收集，不对外排放。 ⑤废空调制冷剂挥发的氟化物：采用密闭式制冷剂回收机对制冷剂进行回收，并收集在密闭容器中，对外无排放。; 项目精拆、剪切、切割、打包压块过程产生的颗粒物经集气罩进行收集（收集效率80%）；拆解预处理、废油液抽取工序产生的有机废气非甲烷总烃经集气罩收集；危废暂存间产生的有机废气通过负压收集（收集效率90%）；危废暂存间内破损铅蓄电池产生的硫酸雾、铅及其化合物经负压收集（收集效率90%）+防酸滤铅网处理（处理效率80%），一并经车间外一套袋式除尘设备（处理效率95%）+二级活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后，通过15m高排气筒DA001排放。; 变动情况： 厂区环评时期建设4个集气罩、2个排气筒，实际建有3个集气罩、1个排气筒，由于废气处理措施不变，污染物种类不变，排放总量也不变，因此不属于重大变动。. 根据《关于印发污染影响建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）和《吉林省环境保护厅关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（吉环管字〔2016〕10号），本项目变化情况不属于重大变动。

# 表三  产排污概况及治理措施

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目产生的废水主要包括职工生活污水、地面清洁废水以及贮存区域的初期雨水。厂区实现雨污分流，地面清洁废水与贮存区域的初期雨水排入75m3初期雨水池中，经油水分离器处理后，与生活污水一起排入市政污水管网，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，排入长春绿园西新工业集中区污水处理厂处理达标后排入新凯河。 2、废气 本项目产生的废气主要为拆解预处理、废油液抽取工序产生的有机废气、精拆、等离子切割、打包、压块等工序产生的颗粒物以及危废暂存间产生的废气。精拆、剪切、切割、打包压块过程产生的颗粒物经集气罩进行收集（收集效率80%）；拆解预处理、废油液抽取工序产生的有机废气非甲烷总烃经集气罩收集；危废暂存间产生的有机废气通过负压收集（收集效率90%）；危废暂存间内破损铅蓄电池产生的硫酸雾、铅及其化合物经负压收集（收集效率90%）+防酸滤铅网处理（处理效率80%），一并经车间外一套袋式除尘设备（处理效率95%）+二级活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后，通过15m高排气筒DA001排放。 3、噪声 本项目噪声主要来源于设备机械噪声，在采用低噪声设备，经过基础减振，隔声等措施及距离衰减后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准。 4、固体废物 本项目固体废物包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾。 一般固体废物：废制冷剂、废安全气囊（引爆后）、废旧动力蓄电池、废弃车用电子零部件、海绵及座椅材料、内饰材料、安全带及相关纺织品、轻质物料、不可利用废物（包含拆解过程中产生的无法分离回收利用的碎橡胶、碎塑料、碎玻璃以及其它不可利用垃圾等）、布袋除尘器收集粉尘及废布袋； 危险废物：主要包括废有机溶剂与含有机溶剂废物、废矿物油与含矿物油废物、废尾气催化剂、废电路板、含汞废物、废铅酸蓄电池、浮油、浮渣和油泥、废活性炭、废防酸滤铅网、发生铅蓄电池破损时产生的铅尘、沾染油污的手套、抹布。 本项目产生的废制冷剂采用密闭专用容器收集，暂存于一般工业固体废物贮存区，定期交由具有相应资质的单位利用和处置；废旧动力蓄电池暂存于动力蓄电池贮存区内，定期交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业处置；废弃车用电子零部件分类收集暂存于一般工业固体废物贮存区，定期交由具有相应废弃电器产品处理资格企业、电子废物拆解利用处置单位名录内企业处置；废安全气囊（引爆后）、海绵及座椅材料、内饰材料、安全带及相关纺织品及轻质物料分类收集暂存于一般工业固体废物贮存区，定期交由相应处理能力或经营范围的单位利用和处置；不可利用废物、布袋除尘器收集粉尘袋装，暂存于一般工业固体废物贮存区，定期交由环卫部门统一处理；废布袋定期更换，由厂家回收处理。职工生活垃圾暂存于垃圾箱内，定期交由环卫部门统一处理。废有机溶剂与含有机溶剂废物（风窗玻璃清洗液、防冻液和动力电池冷却液等）、废矿物油与含矿物油废物（汽油、柴油、发动机机油、液压油、润滑油、机油过滤器等）、废尾气催化剂、废电路板、含汞废物、废铅酸蓄电池、浮油、浮渣和油泥、废活性炭、废防酸滤铅网、发生铅蓄电池破损时产生的铅尘及沾染油污的手套和抹布分类收集，暂存于危险废物贮存库，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。不会造成二次污染。危险废物处置协议详见附件。 表3-1 本项目固体废物产生量一览表（1） - 产生环节; - 固体废物名称; - 固废属性; - 代码; - 年产生量（t/a）; - 处置措施. - 职工生活; - 生活垃圾; - /; - 900-099-S64; - 3.15; - 暂存于垃圾箱内，定期交由环卫部门统一处理. - 拆解预处理工序; - 废制冷剂; - 一般固废; - 900-099-S59; - 19.6; - 采用密闭专用容器收集，暂存于一般工业固体废物贮存区，定期交由具有相应资质的单位利用和处置. - 废旧动力蓄电池; - 900-012-S17; - 462; - 暂存于动力蓄电池贮存区，定期交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业处置. - 废弃车用电子零部件; - 900-002-S17; - 37.3; - 交由具有相应废弃电器产品处理资格企业、电子废物拆解利用处置单位名录内企业. - 废安全气囊（引爆后）; - 900-099-S17; - 30.6; - 交由相应处理能力或经营范围的单位利用和处置. - 海绵及座椅材料; - 900-099-S17; - 74.5. - 内饰材料; - 900-011-S17; - 74.5. - 安全带及相关纺织品; - 900-007-S17; - 37.3. - 轻质物料; - 900-099-S17; - 19.9. - 不可利用废物; - 900-099-S59; - 44.1; - 分类收集暂存于一般工业固体废物贮存区，定期交由环卫部门统一处理. - 布袋除尘器除尘装置; - 布袋除尘器收集粉尘; - 900-099-S59; - 0.0144. - 废布袋; - 900-099-S59; - 0.5; - 定期更换，由厂家回收处理. 表3-2 本项目固体废物产生量一览表（2） - 序号; - 危险废物名称; - 危险废物类别; - 危险废物代码; - 产生量（t/a）; - 形态; - 有害成分; - 贮存周期; - 危险特性; - 贮存方式; - 污染防治措施. - 1; - 废有机溶剂与含有机溶剂废物; - HW06; - 900-402-06; - 33.57; - 液态; - 乙二醇等; - 2个月; - T,I,R; - 密闭专用容器; - 分类收集，暂存于危险废物贮存库，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理. - 2; - 废矿物油与含矿物油废物; - HW08; - 900-199-08 - 900-214-08 - 900-218-08; - 95.85; - 液态; - 石油类; - 2个月; - T,I; - 密闭专用容器. - 3; - 废尾气催化剂; - HW50; - 900-049-50; - 19.9; - 固态; - 铂、铑、钯、镍; - 4个月; - T; - 容器/包装袋. - 4; - 废电路板; - HW49; - 900-045-49; - 74.5; - 固态; - 重金属、多氯联苯; - 2个月; - T; - 容器/包装袋. - 5; - 含汞废物; - HW29; - 900-023-29; - 37.3; - 固态; - 汞; - 4个月; - T; - 容器/包装袋. - 6; - 废铅酸蓄电池; - HW31; - 900-052-31; - 30; - 固态; - 铅、硫酸电解液; - 4个月; - T,C; - 耐酸容器. - 7; - 浮油、浮渣和油泥; - HW08; - 900-210-08; - 0.5; - 固态; - 石油类; - 2个月; - T,I; - 密闭专用容器. - 8; - 废活性炭; - HW49; - 900-039-49; - 1.05; - 固态; - 非甲烷总烃; - 4个月; - T; - 容器/包装袋. - 9; - 沾染油污的手套、抹布; - HW49; - 900-041-49; - 0.1; - 固态; - 石油类; - 2个月; - T,In; - 容器/包装袋. - 10; - 废防酸滤铅网; - HW49; - 900-041-49; - 0.1; - 固态; - 重金属; - 2个月; - T,In; - 容器/包装袋. - 11; - 发生铅蓄电池破损时产生的铅尘; - HW31; - 900-052-31; - 0.0675kg/a; - 固态; - 含铅废物; - 4个月; - T,C; - 耐酸容器.

# 表四  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环境影响报告表主要结论 长春名玺报废汽车回收拆解有限公司建设项目符合国家产业政策要求；项目营运期如能充分落实本报告提出的各项污染防治对策，可做到达标排放，对周围环境影响可接受。综上，在企业采取各项治理措施，确保污染物达标排放的情况下，本项目建设从环保角度看可行。 2、审批部门审批决定 本建设项目于2025年7月7日取得了《关于长春名玺报废汽车回收拆解有限公司建设项目环境影响评价报告表的批复》（长环建（表）〔2025〕11号），环评批复及落实情况见表4-1。 表4-1 环评批复及落实情况一览表 长环建（表）〔2025〕11号; 落实情况. 加强施工期环境管理，采取切实可行的废气、废水及噪声防治措施，确保施工期大气、水、噪声等排放符合相关标准要求。; 已落实，施工期已结束。. 精拆、等离子切割、液压剪切、打包压块工序废 气由集气罩收集，经袋式除尘设备处理后，通过15高排气筒排放，产生的颗粒物排放速率和排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级排放限值要求；废油液抽取废气由集气罩收集，经活性炭吸附装置处 理后，通过15米高排气筒排放，产生的非甲烷总烃排放速 率和排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级排放限值要求；危废暂存间废气经负压收集、防酸滤铅网过滤、活性炭吸附处理后，通过15米高排气筒排放，产生的非甲烷总烃等主要污染物排放速率和排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级排放限值要求。 无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、铅及其化合物等污染物，厂区周界外须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值要求，厂区内非甲烷总烃须满足地方政府改善生态环境质量的特别要求。; 已落实，项目精拆、剪切、切割、打包压块过程产生的颗粒物经集气罩进行收集（收集效率80%）；拆解预处理、废油液抽取工序产生的有机废气非甲烷总烃经集气罩收集；危废暂存间产生的有机废气通过负压收集（收集效率90%）；危废暂存间内破损铅蓄电池产生的硫酸雾、铅及其化合物经负压收集（收集效率90%）+防酸滤铅网处理（处理效率80%）；一并经车间外一套袋式除尘设备（处理效率95%）+二级活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后，通过15m高排气筒DA001排放。经检测结果可知，排放的颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、铅及其化合物排放速率及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准要求；厂界无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、铅及其化合物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准要求；车间外非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值要求。. 厂区地面清洗废水、初期雨水分别经油水分离器处理后，与生活污水一并满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准要求，经市政排水管网排入长春绿园西新工业集中区污水处理厂处理达标后，进入新凯河。; 已落实，厂区初期雨水、地面清洗水经油水分离器处理后，与生活污水一并收集后经市政污水管网进入长春绿园西新工业集中区污水处理厂进行处理，经检测结果可知：厂区废水总排口中各污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。. 通过选用低噪声设备、采取降噪隔声等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准要求。; 已落实，本项目采取减振、建筑隔声等措施，经检测结果可知，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。. 厂区固体废物须分类收集，妥善处置。产生的废铅蓄电池、废矿物油与含矿物油废物等危险废物须送有资质单位处置；废制冷剂交由具有资质单位处置；其他可回收利用的一般固废，送至相应单位回收综合利用，生活垃圾等交由环卫部门处理。; 已落实，本项目产生的危险废物暂存至危废暂存间，定期由有资质单位进行处理；一般固体废物中废制冷剂委托具有相关资质单位进行处理；其他可利用的一般固体废物外售综合利用处理；生活垃圾定期由环卫部门统一处理，不会造成二次污染。. 制定突发环境事件应急预案，落实环境风险防范措施，并按要求到生态环境部门备案。落实源头控制和分区防控措施，做好厂区雨污分流，避免土壤和地下水污染。; 已落实，厂区已制定突发环境事件应急预案，并报生态环境行政主管部门备案，备案号为220106-2025-054L。并按要求落实环境风险防范措施。. 3、“三同时”落实情况 本项目“三同时”落实情况详见下表。 表4-2 “三同时”落实情况一览表 内容 要素; 排放口(编号、名称)/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准; 落实情况. 环境空气; 无组织废气; 颗粒物、硫酸雾、铅及其化合物; 自然沉降，危险废物贮存库封闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准排放限值; 已落实，经检测结果可知：厂界无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、铅及其化合物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放标准要求；车间内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中A.1中特别排放限值要求。. 非甲烷总烃; 大力剪切粉尘自然沉降，拆解车间封闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准排放限值；车间内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值. DA001排气筒; 车间; 颗粒物; 集气罩（集气效率80%）+袋式除尘设备（除尘效率95%）+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准; 各项目废气处理措施已落实，厂区共设置1个排气筒，经检测结果可知，排放的颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、铅及其化合物排放速率及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准要求。. 非甲烷总烃; 集气罩（集气效率80%）+活性炭吸附装置（处理效率80%）+15m排气筒. 危险废物贮存库; 非甲烷总烃; 负压收集（收集效率90%）+活性炭吸附（处理效率80%）+15排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 硫酸雾; 负压收集（收集效率90%）+防酸滤铅网（处理效率80%）+15排气筒. 铅及其化合物. 地表水环境; 生活污水; COD、氨氮、SS、BOD5、石油类; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准; 已落实，厂区初期雨水、地面清洗水经油水分离器处理后，与生活污水一并收集后经市政污水管网进入长春绿园西新工业集中区污水处理厂进行处理，经检测结果可知：厂区废水总排口中各污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。. 地面清洗废水; 厂区周边设置排水沟，地面清洗废水与初期雨水经排水沟收集后进入初期雨水池中，采取有谁分离器处理后，排入市政污水管网. 初期雨水. 声环境; 生产设备噪声、风机等噪声; 等效连续A声级; 减振、消声、墙体隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 已落实，本项目采取减振、建筑隔声等措施，经检测结果可知，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。. 固体废物; ①一般工业废物： 废制冷剂采用密闭专用容器收集，暂存于一般工业固体废物贮存区，定期交由具有相应资质的单位利用和处置；废旧动力蓄电池暂存于动力蓄电池贮存区内，定期交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业处置；废弃车用电子零部件分类收集暂存于一般工业固体废物贮存区，定期交由具有相应废弃电器产品处理资格企业、电子废物拆解利用处置单位名录内企业处置；废安全气囊（引爆后）、海绵及座椅材料、内饰材料、安全带及相关纺织品及轻质物料分类收集暂存于一般工业固体废物贮存区，定期交由相应处理能力或经营范围的单位利用和处置；不可利用废物、布袋除尘器收集粉尘袋装，暂存于一般工业固体废物贮存区，定期交由环卫部门统一处理；废布袋定期更换，由厂家回收处理。 ②职工生活垃圾：暂存于垃圾箱内，定期交由环卫部门统一处理。 ③危险废物： 废有机溶剂与含有机溶剂废物（风窗玻璃清洗液、防冻液和动力电池冷却液等）、废矿物油与含矿物油废物（汽油、柴油、发动机机油、液压油、润滑油、机油过滤器等）、废尾气催化剂、废电路板、含汞废物、废铅酸蓄电池、浮油、浮渣和油泥、废活性炭、废防酸滤铅网、发生铅蓄电池破损时产生的铅尘及沾染油污的手套和抹布分类收集，暂存于危险废物贮存库，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。; 已落实，本项目产生的危险废物分类暂存至危废暂存间，定期由有资质单位进行处理；一般固体废物中废制冷剂委托具有相关资质单位进行处理；其他可利用的一般固体废物外售综合利用处理；布袋回收粉尘及生活垃圾定期由环卫部门统一处理，不会造成二次污染。. 土壤及地下水 污染防治措施; 本项目厂区除绿化区域外，地面均进行硬化处理，并结合本项目特点，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区， ①重点防渗区：汽车拆解区（包含预处理区、安全气囊引爆区）、危险废物贮存库（含铅酸蓄电池贮存区）、传统燃料机动车区、电动汽车区、动力蓄电池贮存区、事故应急池、雨水收集池、污水池。汽车拆解区、危废暂存库四周设置防腐沟，地面及四侧墙裙铺设一层2mm厚的高密度聚乙烯（HDPE）防渗层，高密度聚乙烯材料具有良好的耐酸、耐腐蚀、防渗效果，渗透系数≤10-10cm/s，在聚乙烯层上铺设一层10cm后的耐酸混凝土层，最后涂刷2mm厚环氧树脂；危险废物贮存库应设置液体导流和收集装置，地面应无液体积聚，如有冲洗废水应纳入废水收集处理设施处理；拆解区及贮存区应采取防油渗措施，按照GB 50037的要求在防渗地面上涂刷有耐磨性能的防油渗涂料；动力蓄电池拆卸及其贮存区应满足HJ 1186中的相关要求，地面应采用环氧地坪等硬化措施，地面应做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理；初期雨水池、污水池、事故应急池参照HJ 610-2016中重点防渗区的要求，即等效黏土防渗层厚度≥6.0m，渗透系数k≤1×10-7cm/s。 ②一般防渗区：地磅间采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能。一般工业固体废物贮存区、回用件贮存区采取不低于15cm厚基础混凝土层+防油渗隔离层。 ③简单防渗区：厂内其他除绿化外以外的区域，均已采取地面硬化。可满足简单防渗区要求。; 已落实，厂区已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，设置危险废物贮存场所，并采取防酸、防腐、防渗处理。. 环境风险防范措施; 作业区地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于C30，厚度不低于200mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行；危险废物贮存库地面应设置液体导流和收集装置，地面应无液体积聚；拆解区应有防漏、截流和清污措施。 电动汽车拆解作业人员在带电作业过程中应进行安全防护，穿戴好绝缘工作服等必要的安全防护装备。使用的作业工具应是绝缘的或经绝缘处理的。作业时，应有专职监督人员实时监护。 在厂区建设一座事故应急池及一座初期雨水收集池，能够防止事故泄漏或消防废水、污染雨水造成的环境污染事故。 危险废物转移处置应委托有危险废物经营许可证的废物处理专业公司进行，并向环保部门申报登记，办理危险废物的运输转移手续，对危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 制定突发环境事件应急预案并报送至生态环境局备案。; 已落实，厂区已制定突发环境事件应急预案，并报生态环境行政主管部门备案。并按要求落实环境风险防范措施。. 其他环境管理要求; 1、验收管理 依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及国环规环评〔2017〕4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，企业建设完成后，需按照相关标准及条例，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。验收期限一般不超过3个月，建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或着使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式向社会公开下列信息： （一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； （二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； （三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 （四）建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开 2、排污许可管理 根据《关于强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》（环评〔2018〕11号）、《排污许可管理管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等要求，“在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证”。 3、环境监测管理 （1）环境管理目标 环境管理计划的制定和实施是工程在施工期和运营期环保措施得以落实的重要保证。通过环境管理，可以使工程建设和环境保护得以同步实施，使地方生态环境主管部门具有可监督的依据。通过环保措施的实施及环境管理，使项目建设对周围环境带来的不利影响降至最低程度。 根据本项目的废水、废气及噪声等产污节点分析，环保人员负责每日的环境保护工作的检查和管理，具体内容如下： ①认真贯彻并监督企业各部门严格执行国家关于保护环境方面的方针、政策、法律和法令，协调生产建设和环境保护的关系。 ②负责环保工作和“三废”处理的管理监督工作，建立和健全环保管理制度和环保岗位责任制。 ③负责监督和检查环保设施的运行状况、治理效果，落实环保设施的日常维护和维修等工作，拟定潜在环境问题发生的预防措施，组织制定和实施环保设施出现故障的应急计划。 ④在建设期和运营期确保各项环保措施的实施，真正落实评价报告提出的各项污染防治措施，并配合各级环保管理和监测机构对施工期环保情况的监督工作。 ⑤安排各污染源的定期监测工作，及时掌握环境质量总的变化动态，将日常监测数据进行逐月逐年统计，并存档备案。 ⑥做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常有效实施。 ⑦制定相应的经济责任制和奖惩制度，使环保管理工作真正落到实处，有效地增强企业部门和个人的环保意识，调动其参与环保管理的积极性。 （2）环境管理机构 根据本建设项目的工程特点及严格的环境保护要求，环境管理应作为本项目的重要管理内容，因此，环境管理应由一名人员专职负责，对运营期的环境进行管理。 （3）环境管理体系 环境管理体系作为管理体系中的一部分，应与之相协调统一。需配备一名环境管理人员，使环境管理很好地贯穿于管理体系的整个过程，并落实到管理的各个层次，把管理与环境管理紧密地结合起立，不但要建立完善的管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系，使环境管理工作真正落到实处。; 本项目已取得排污许可证，详见附件。.

# 表五  质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： 1、验收监测分析方法 项目验收监测分析方法详见表5-1。 表5-1 验收监测项目、方法及来源 项目; 检测方法; 检出限; 单位. 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016; 0.2; mg/m3. 硫酸雾; 固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法 HJ 544-2016; 0.005; mg/m3. 铅; 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014; 1.0×10-2; mg/m³. 铅; 环境空气铅的测定石墨炉原子吸收分光光度法 HJ539-2015; 0.009; μg/m3. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017; 0.07; mg/m³. 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 20; mg/m³. 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001; mg/m³. pH; 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020; --; 无量纲. COD; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4; mg/L. BOD5; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 0.5; mg/L. NH3-N; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025; mg/L. SS; 水质 悬浮物测定 重量法GB 11901-1989; --; mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018; 0.06; mg/L. 噪声; 声环境质量标准 GB3096-2008; --; dB(A). 2、监测仪器 表5-2 监测仪器一览表 检测项目; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 噪声; 声级计; AWA5636; KD-SJJ-01. 悬浮颗粒、悬浮物; 电子天平; PTY-124/223; KD-TP-01. 氨氮; 紫外可见分光光度计; UV-5100型; KD-ZWGD-02. pH; p H 计; PHS-3E; KD-PH-01. 化学需氧量; COD自动消解回流仪; YHCOD-100; KD-COD-01. 石油类; 红外分光测油仪; OIL-460; KD-HW-02. 非甲烷总烃; 气相色谱仪; GC9790; KD-QXSP-01. 硫酸雾; 离子色谱仪; PIC-10; KD-LZSP-02. 铅; 石墨炉原子吸收分光光度计; AA-7001G; KD-YZXS-02. 铅; 原子吸收分光光度计; AA-7003F; KD-YZXS-01. 颗粒物; 电子天平; PT-104/55S; KD-TP-02. 五日生化需氧量; 溶解氧测定仪; JPBJ-608; KD-DO-01. 3、质量保证及质量控制 （1）及时了解、记录生产工况，保证监测过程中生产达到设计生产稳定状态。 （2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性、代表性和可比性。 （3）验收监测时，按国家污染物排放标准和环境质量标准要求，所有监测项目采用现行有效标准监测方法，监测人员经过考核并持有上岗证书。 （4）实验室落实质量控制措施，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。 （5）实验室落实质量控制措施，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。 （6）噪声在测定前、后均对仪器进行校准。校准前、后示值偏差不大于0.5dB，若大于0.5dB则测试数据无效。 （7）废气样品采集、运输、保存、实验室分析和数据计算按相关检测标准要求进行。 （8）水质样品采集、运输、保存、实验室分析和数据计算按相关检测标准要求进行。 （9）监测报告严格实行三级审核制度，经过初审、审核，最后由授权签字人审定。

# 表六  验收监测内容

验收监测内容： 1、废气监测内容 有组织排放监测的点位、项目和频次见表6-1。 表6-1 有组织排放监测的点位、项目和频次 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织废气; 处理措施前; 颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、铅及其化合物、废气量; 3次/天，连续2天. 处理措施后. 无组织排放监测的点位、项目和频次见表6-2。 表6-2 无组织排放监测的点位、项目和频次 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 无组织废气; 厂界上风向设1个参照点，下风向布设3个监控点位（厂界10m范围内）; 颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、铅及其化合物; 3次/天，连续2天. 厂区内部车间外; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 2、废水监测内容 在企业厂区内污水总排口布设1个监测点位，主要监测因子及频次如下： 表6-3 废水水质监测布点 序号; 点位名称; 监测因子; 监测频次. 1#; 厂区总排口; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类; 4次/天，连续2天. 3、噪声监测内容 本次在企业厂区四周共布设4个噪声监测点位，各监测点名称及布设情况详见表6-4。 表6-4 声环境监测点名称及布设情况 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. N1; 厂界东侧1m; dB（A）; 2d，昼夜各一次. N2; 厂界南侧1m. N3; 厂界西侧1m. N4; 厂界北侧1m.

# 表七  验收监测结果

验收监测期间生产工况记录： 吉林省中孚检测技术服务有限公司于2025年11月7日至11月8日对吉林省屹良再生物资回收有限公司废旧汽车回收拆解项目进行了竣工环境保护验收监测。验收监测期间工况稳定，监测具有代表性。 验收监测结果： - 1、废气 - 项目有组织废气监测结果详见表7-1。 表7-1 有组织废气检测结果一览表（1） 单位：mg/m3 监测日期; 监测点位; 监测项目. 非甲烷总烃（mg/m3）; 废气量（m3/h）. 2025.11.7; 1#处理措施前; 第一次; 25.7; 4683. 第二次; 28.3; 4668. 第三次; 29.5; 4769. 2025.11.8; 第一次; 28.3; 4827. 第二次; 28.9; 4815. 第三次; 27.2; 4869. 2025.11.7; 2#处理措施后; 第一次; 4.22; 4857. 第二次; 5.12; 4818. 第三次; 4.07; 4739. 2025.11.8; 第一次; 5.18; 4695. 第二次; 4.23; 4825. 第三次; 4.27; 4764. 表7-1 有组织废气检测结果一览表（2） 单位：mg/m3 监测日期; 监测点位; 监测项目. 颗粒物（mg/m3）; 废气量（m3/h）. 2025.11.7; 1#处理措施前; 第一次; 245; 4856. 第二次; 336; 4779. 第三次; 327; 4625. 2025.11.8; 第一次; 299; 4827. 第二次; 278; 4874. 第三次; 296; 4866. 2025.11.7; 2#处理措施后; 第一次; 21.5; 4827. 第二次; 22.3; 4855. 第三次; 21.6; 4673. 2025.11.8; 第一次; 22.4; 4834. 第二次; 23.1; 4775. 第三次; 21.8; 4835. 表7-1 有组织废气检测结果一览表（3） 单位：mg/m3 监测日期; 监测点位; 监测项目. 硫酸雾（mg/m3）; 废气量（m3/h）. 2025.11.7; 1#处理措施前; 第一次; ND; 4816. 第二次; ND; 4785. 第三次; ND; 4818. 2025.11.8; 第一次; ND; 4755. 第二次; ND; 4637. 第三次; ND; 4783. 2025.11.7; 2#处理措施后; 第一次; ND; 4885. 第二次; ND; 4767. 第三次; ND; 4735. 2025.11.8; 第一次; ND; 4853. 第二次; ND; 4627. 第三次; ND; 4745. 表7-1 有组织废气检测结果一览表（4） 单位：mg/m3 监测日期; 监测点位; 监测项目. 铅（mg/m3）; 废气量（m3/h）. 2025.11.7; 1#处理措施前; 第一次; ND; 4897. 第二次; ND; 4767. 第三次; ND; 4638. 2025.11.8; 第一次; ND; 4558. 第二次; ND; 4831. 第三次; ND; 4767. 2025.11.7; 2#处理措施后; 第一次; ND; 4753. 第二次; ND; 4875. 第三次; ND; 4837. 2025.11.8; 第一次; ND; 4891. 第二次; ND; 4635. 第三次; ND; 4874. 由上表可知，有组织废气中非甲烷总烃最大排放浓度为5.18mg/m3，排放速率为0.024kg/h；颗粒物最大排放浓度为23.1mg/m3，排放速率为0.110kg/h；硫酸雾、铅及其化合物均未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求。 - （2）无组织废气 - 项目无组织废气监测结果详见表7-2。 表7-2 无组织废气检测结果一览表 单位：mg/m3 监测时间; 监测点位及频次; 检测结果. 非甲烷总烃; 颗粒物; 硫酸雾; 铅. 2025.11.7; 1#厂界上风向10m处; 第一次; 0.13; 0.122; ND; ND. 第二次; 0.11; 0.135; ND; ND. 第三次; 0.11; 0.125; ND; ND. 2#厂界下风向10m处; 第一次; 0.18; 0.221; ND; ND. 第二次; 0.17; 0.215; ND; ND. 第三次; 0.22; 0.223; ND; ND. 3#厂界下风向10m处; 第一次; 0.20; 0.217; ND; ND. 第二次; 0.21; 0.215; ND; ND. 第三次; 0.22; 0.232; ND; ND. 4#厂界下风向10m处; 第一次; 0.22; 0.232; ND; ND. 第二次; 0.22; 0.215; ND; ND. 第三次; 0.21; 0.217; ND; ND. 5#厂区内部车间外; 第一次; 0.21; /; /; /. 第二次; 0.22; /; /; /. 第三次; 0.22; /; /; /. 2025.11.8; 1#厂界上风向10m处; 第一次; 0.17; 0.125; ND; ND. 第二次; 0.16; 0.123; ND; ND. 第三次; 0.12; 0.133; ND; ND. 2#厂界下风向10m处; 第一次; 0.23; 0.223; ND; ND. 第二次; 0.21; 0.215; ND; ND. 第三次; 0.21; 0.212; ND; ND. 3#厂界下风向10m处; 第一次; 0.21; 0.203; ND; ND. 第二次; 0.22; 0.205; ND; ND. 第三次; 0.21; 0.212; ND; ND. 4#厂界下风向10m处; 第一次; 0.18; 0.172; ND; ND. 第二次; 0.22; 0.175; ND; ND. 第三次; 0.25; 0.212; ND; ND. 5#厂区内部车间外; 第一次; 0.23; /; /; /. 第二次; 0.21; /; /; /. 第三次; 0.21; /; /; /. 由上表可知，厂界无组织废气中颗粒物最大排放浓度为0.232mg/m3；非甲烷总烃最大排放浓度为0.25mg/m3，硫酸雾、铅及其化合物均未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准要求；厂区内部车间外非甲烷总烃最大排放浓度为0.23mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值要求。 - 2、废水 - 本次验收对厂区废水总排口中各污染物进行监测，监测结果见表7-3。 表7-3 废水中各污染物监测结果一览表 单位:mg/L (pH:无量纲) 监测时间; 监测点位及项目; 检测结果. 2025.11.7; 1#厂区污水总排口; pH; 7.4; 7.4; 7.5; 7.5. NH3-H; 6.53; 6.52; 7.12; 7.17. COD; 133; 132; 135; 141. SS; 18; 19; 20; 20. 石油类; 0.22; 0.23; 0.18; 0.21. BOD5; 13.5; 11.2; 11.6; 11.7. 2025.11.8; 1#厂区污水总排口; pH; 7.5; 7.4; 7.3; 7.3. NH3-H; 6.51; 7.12; 7.14; 7.15. COD; 135; 142; 131; 142. SS; 20; 19; 18; 21. 石油类; 0.21; 0.17; 0.18; 0.18. BOD5; 14.3; 15.5; 15.1; 14.2. 根据上述监测结果：验收监测期间，本项目废水污染物最大排放浓度为COD：142mg/L；BOD5：15.5mg/L；SS：21mg/L；NH3-H：7.17mg/L；石油类：0.23mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准要求。 - 3、噪声 - 本次验收对厂界噪声进行监测，监测结果见表7-4。 表7-4 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 检测结果dB(A). 昼间; 夜间. 2025.11.7; 1#厂界东侧1m; 51; 38. 2#厂界南侧1m; 50; 38. 3#厂界西侧1m; 50; 39. 4#厂界北侧1m; 51; 40. 2025.11.8; 1#厂界东侧1m; 52; 40. 2#厂界南侧1m; 53; 39. 3#厂界西侧1m; 51; 40. 4#厂界北侧1m; 51; 38. 根据上述监测结果：验收监测期间，厂界昼间噪声最大值为53dB（A），夜间噪声最大值为40dB（A），厂界四周噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

# 表八  验收监测结论

验收监测结论： 长春名玺报废汽车回收拆解有限公司于2025年11月1日进行了现场咨询和调查，经认真分析研究，确定了本项目竣工环保验收监测的点位、因子、频次和环境管理检查的内容。2025年11月7日-11月8日委托吉林省中孚检测技术服务有限公司进行了现场取样监测。通过对该建设项目环境保护工作的执行情况进行的全面检查，并根据验收检查和监测结果编制了本报告。验收结论如下： 1、废水 本项目产生的废水主要包括职工生活污水、地面清洁废水以及贮存区域的初期雨水。厂区实现雨污分流，地面清洁废水与贮存区域的初期雨水排入75m3初期雨水池中，经隔油+沉淀处理后，与生活污水一起排入市政污水管网。经检测结果可知，废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 2、废气 本项目产生的废气主要为拆解预处理、废油液抽取工序产生的有机废气、精拆、等离子切割、打包、压块等工序产生的颗粒物以及危废暂存间产生的废气。精拆、剪切、切割、打包压块过程产生的颗粒物经集气罩进行收集（收集效率80%）；拆解预处理、废油液抽取工序产生的有机废气非甲烷总烃经集气罩收集；危废暂存间产生的有机废气通过负压收集（收集效率90%）；危废暂存间内破损铅蓄电池产生的硫酸雾、铅及其化合物经负压收集（收集效率90%）+防酸滤铅网处理（处理效率80%），一并经车间外一套袋式除尘设备（处理效率95%）+二级活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后，通过15m高排气筒DA001排放。 经检测结果可知，有组织废气中非甲烷总烃最大排放浓度为5.18mg/m3，排放速率为0.024kg/h；颗粒物最大排放浓度为23.1mg/m3，排放速率为0.110kg/h；硫酸雾、铅及其化合物均未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求。厂界无组织废气中颗粒物最大排放浓度为0.232mg/m3；非甲烷总烃最大排放浓度为0.25mg/m3，硫酸雾、铅及其化合物均未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准要求；厂区内部车间外非甲烷总烃最大排放浓度为0.23mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值要求。 3、噪声 验收监测期间，厂界昼间噪声最大值为53dB（A），夜间噪声最大值为40dB（A），厂界四周噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、固体废物 本项目固体废物包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾。 一般固体废物：废制冷剂、废安全气囊（引爆后）、废旧动力蓄电池、废弃车用电子零部件、海绵及座椅材料、内饰材料、安全带及相关纺织品、轻质物料、不可利用废物（包含拆解过程中产生的无法分离回收利用的碎橡胶、碎塑料、碎玻璃以及其它不可利用垃圾等）、布袋除尘器收集粉尘及废布袋； 危险废物：主要包括废有机溶剂与含有机溶剂废物、废矿物油与含矿物油废物、废尾气催化剂、废电路板、含汞废物、废铅酸蓄电池、浮油、浮渣和油泥、废活性炭、废防酸滤铅网、发生铅蓄电池破损时产生的铅尘、沾染油污的手套、抹布。 本项目产生的废制冷剂采用密闭专用容器收集，暂存于一般工业固体废物贮存区，定期交由具有相应资质的单位利用和处置；废旧动力蓄电池暂存于动力蓄电池贮存区内，定期交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业处置；废弃车用电子零部件分类收集暂存于一般工业固体废物贮存区，定期交由具有相应废弃电器产品处理资格企业、电子废物拆解利用处置单位名录内企业处置；废安全气囊（引爆后）、海绵及座椅材料、内饰材料、安全带及相关纺织品及轻质物料分类收集暂存于一般工业固体废物贮存区，定期交由相应处理能力或经营范围的单位利用和处置；不可利用废物、布袋除尘器收集粉尘袋装，暂存于一般工业固体废物贮存区，定期交由环卫部门统一处理；废布袋定期更换，由厂家回收处理。职工生活垃圾暂存于垃圾箱内，定期交由环卫部门统一处理。废有机溶剂与含有机溶剂废物（风窗玻璃清洗液、防冻液和动力电池冷却液等）、废矿物油与含矿物油废物（汽油、柴油、发动机机油、液压油、润滑油、机油过滤器等）、废尾气催化剂、废电路板、含汞废物、废铅酸蓄电池、浮油、浮渣和油泥、废活性炭、废防酸滤铅网、发生铅蓄电池破损时产生的铅尘及沾染油污的手套和抹布分类收集，暂存于危险废物贮存库，定期交由持有相应类别危险废物经营许可证的单位处理。不会造成二次污染。 5、综合验收结论 经现场踏勘，长春名玺报废汽车回收拆解有限公司建设项目落实了《关于长春名玺报废汽车回收拆解有限公司建设项目环境影响评价报告表的批复》（长环建（表）〔2025〕11号）中的相关要求，执行了国家建设项目“三同时”等环保管理规定。环保工作由专门人员负责，制定了环保规章制度，执行情况较好，环保档案较齐全，环境保护设施运行正常。 本项目各项污染防治措施均已落实，各项污染物监测结果均满足相关标准要求，具备竣工环保验收条件。